中国冶金建设协会标准

***—202X

焦化机械设备维护检修标准

Standard for Maintenance & Overhaul of Coking and Chemical Mechanical Equipment

*********************

（征求意见稿）

202X – XX – XX  发布                 202X – XX – XX  实施

中国冶金建设协会    发  布

中国冶金建设协会标准

焦化机械设备维护检修标准

********************

***—202X

主编部门：中国冶金建设协会

批准部门：XXXXXXXXXXXXXXXX

实施日期：202X年XX月XX日

关于发布中国冶金建设协会标准

《焦化机械设备维护检修标准》的通知

为保证维护、检修安全和质量，指导维护和检修，由中国五冶集团有限公司主编的《焦化机械设备维护检修标准》通过中国冶金建设协会组织专家会审，现批准为中国冶金建设协会标准，编号为***—202X，自发布之日起实施，在冶金工程中执行。

中国冶金建设协会

202X年XX月XX日

前     言

本标准是根据中国冶金建设协会规划的要求，在中国五冶集团有限公司技术部组织下，会同五冶集团上海有限公司、临涣焦化股份有限公司共同完成编写工作。

在编写过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了多年来的焦化机械设备维护、检修实践经验，并通过了中国冶金建设协会组织专家评审，反复修改后，最后经审查定稿。

本标准共40章，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，带式输送机，堆、取料机，反击锤式破碎机，焦炉护炉铁件，焦炉炉下加热及交换装置，焦炉炉顶装置，焦炉附属设施，推焦机，拦焦机，顶装煤装煤车，捣固机，侧装煤装煤车，U型管导烟车，熄焦车、电机车、旋转焦罐车，干熄焦提升机及轨道，干熄焦装入装置，干熄焦排出装置，干熄焦干熄炉，干熄焦循环风机，干熄焦一、二次除尘设备，悬臂筛网振动筛，管壳式换热器，可拆卸板式热交换器，螺旋板换热器，板式塔、填料塔，锥顶槽，管式加热炉，机械澄清槽，离心分离机，横管冷却器，电捕焦油器，冷凝鼓风机，冷却塔用轴流风机，离心泵，离心鼓风机、离心式通风机，饱和器，安全及环保。

本标准由中国冶金建设协会负责日常管理，由中国五冶集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见和建议，请寄送中国五冶集团有限公司（上海市宝山区铁力路2501号，邮政编码：201900，传真电话：021-36211205，E-mail：shwyjszx@163.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国五冶集团有限公司

五冶集团上海有限公司

参编单位：临涣焦化股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目     录

1 总则

2 术语

3 基本规定

4 带式输送机

4.1 维护

4.2 检修

5 堆、取料机

5.1  维护

5.2 检修

6 反击锤式破碎机

6.1 维护

6.2 检修

7 焦炉护炉铁件

7.1 维护

7.2 检修

8 焦炉炉下加热及交换装置

8.1 维护

8.2 检修

9 焦炉炉顶装置

9.1 维护

9.2 检修

10 焦炉附属设施

10.1 维护

10.2 检修

11 推焦机

11.1 维护

11.2 检修

12 拦焦机

12.1 维护

12.2 检修

13 顶装煤装煤车

13.1 维护

13.2 检修

14 捣固机

14.1 维护

14.2 检修

15 侧装煤装煤车

15.1 维护

15.2 检修

16 U型管导烟车

16.1 维护

16.2 检修

17 熄焦车、电机车、旋转焦罐车

17.1 维护

17.2 检修

18 干熄焦提升机及轨道

18.1 维护

18.2 检修

19 干熄焦装入装置

19.1 维护

19.2 检修

20 干熄焦排出装置

20.1 维护

20.2 检修

21 干熄焦干熄炉

21.1 维护

21.2 检修

22 干熄焦循环风机

22.1 维护

22.2 检修

23 干熄焦一、二次除尘设备

23.1 维护

23.2 检修

24 悬臂筛网振动筛

24.1 维护

24.2 检修

25 管壳式换热器

25.1 维护

25.2 检修

26 可拆卸板式热交换器

26.1 维护

26.2 检修

27 螺旋板换热器

27.1 维护

27.2 检修

28 板式塔、填料塔

28.1 维护

28.2 检修

29 锥顶槽

29.1 维护

29.2 检修

30 管式加热炉

30.1 维护

30.2 检修

31 机械澄清槽

31.1 维护

31.2 检修

32 离心分离机

32.1 维护

32.2 检修

33 横管冷却器

33.1 维护

33.2 检修

34 电捕焦油器

34.1 维护

34.2 检修

35 冷凝鼓风机

35.1 维护

35.2 检修

36 冷却塔用轴流风机

36.1 维护

36.2 检修

37 离心泵

37.1 维护

37.2 检修

38 离心鼓风机、离心式通风机

38.1 维护

38.2 检修

39 饱和器

39.1 维护

39.2 检修

40 安全及环保

40.1 一般规定

40.2 煤气设备检修

40.3 动火作业

40.4 受限空间、有毒场所作业

40.5 高处作业

40.6 吊装作业

本规范用词说明

引用标准名录

附:条文说明

Contents

1 General Rules

2 Technical Terms

3 Basic Regulations

4 Belt conveyor

4.1 Maintenance

4.2 Overhaul

5 Stacker&Reclaimer

5.1Maintenance

5.2 Overhaul

6 Impact Hammer Crusher

6.1 Maintenance

6.2 Overhaul

7 Oven Armor

7.1 Maintenance

7.2 Overhaul

8 Heating and Exchange Device under Coke Oven

8.1 Maintenance

8.2 Overhaul

9 Coke Oven top Device

9.1 Maintenance

9.2 Overhaul

10 Auxiliary Equipment for Coke Oven

10.1 Maintenance

10.2 Overhaul

11 Pusher Machine

11.1 Maintenance

11.2 Overhaul

12 Coke Guide & Door Machine

12.1 Maintenance

12.2 Overhaul

13 Top-mounted Coal Charging Car

13.1 Maintenance

13.2 Overhaul

14 Tamper

14.1 Maintenance

14.2 Overhaul

15 Side-Mounted Coal Charging Car

15.1 Maintenance

15.2 Overhaul

16 U-Tube Fume Guide Car

16.1 Maintenance

16.2 Overhaul

17 Quenching Car, Electric locomotive, Rotary Coke Bucket Car

17.1 Maintenance

17.2 Overhaul

18 CDQ Elevator & Rail

18.1 Maintenance

18.2 Overhaul

19 CDQ Loading Device

19.1 Maintenance

19.2Overhaul

20 CDQ Discharge Device

20.1 Maintenance

20.2 Overhaul

21 CDQ Chamber

21.1 Maintenance

21.2 Overhaul

22 CDQ Circulation Gas Blower

22.1 Maintenance

22.2 Overhaul

23CDQ Primary & Secondary Dedusting Equipment

23.1 Maintenance

23.2 Overhaul

24 Cantilever Screen Vibration Sifter

24.1Maintenance

24.2 Overhaul

25 Shell-and-tube Exchanger

25.1 Maintenance

25.2 Overhaul

26 Removable PLate Heat Exchanger

26.1 Maintenance

26.2 Overhaul

27 Spiral Heat Exchanger

27.1 Maintenance

27.2 Overhaul

28 Tray Column, Packed Tower

28.1 Maintenance

28.2 Overhaul

29 Conical Top Chute

29.1 Maintenance

29.2 Overhaul

30 Tube Furnace

30.1 Maintenance

30.2 Overhaul

31 Mechanical Separating Tank

31.1 Maintenance

31.2 Overhaul

32 Centrifuge

32.1 Maintenance

32.2 Overhaul

33 Horzontal Pipe Cooler

33.1 Maintenance

33.2 Overhaul

34 Electric Detarring Precipitator

34.1 Maintenance

34.2 Overhaul

35 Condensing Air Blower

35.1 Maintenance

35.2 Overhaul

36 Axial-flow Air-blower Used in Cooling Tower

36.1 Maintenance

36.2 Overhaul

37 Centrifugal Pump

37.1 Maintenance

37.2 Overhaul

38 Centrifugal Blower, Centrifugal Fan

38.1 Maintenance

38.2 Overhaul

39 Saturator

39.1 Maintenance

39.2 Overhaul

40 Safety and Environmental Protection

40.1 General Requirements

40.2 Overhaul of Gas Equipment

40.3 Hot Work

40.4 Confined Space, Toxic Chemicals Workplace

40.5 Working At Height

40.6 Hoisting Work

Explanation of wording in this code

List of quoted standards

Addi tion: Explana tion for provisions

1 总则

1.0.1 为统一焦化机械设备维护、检修标准，保证焦化机械设备维护、检修质量和安全，保证焦化机械设备稳定运行，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于焦化机械设备维护和检修工程。

1.0.3 焦化机械设备维护和检修工程除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语

2.0.1 维护（Maintenance）

在设备正常运行状态下，对设备本体及相关配套设施进行的计划性检查、清扫、清洗、润滑、紧固、调整等工作。

2.0.2 检修（Overhaul）

对发生故障、性能下降或出现其他异常现象的设备进行检查和修理。

2.0.3 热装温差法（Hot Charging Temperature-Difference Method）

当孔和轴的配合是过盈配合时，采用加热孔，不冷却轴，快速将孔装在轴上的一种装配方法。

## 3 基本规定

3.0.1 维护、检修应建立安全保障制度和质量管理制度。

3.0.2 维护、检修应有经审批的作业方案。

3.0.3 检修作业时间必须按照生产单位的计划进行。

3.0.4 作业人员应持证上岗。

3.0.5 计量器具必须校准合格，并应在有效期内使用。

3.0.6 用于维护和检修作业的设备、元器件、材料应符合国家现行技术标准的规定。

3.0.7 焦化机械设备采用润滑脂润滑的，润滑脂品种应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应采用锂基润滑脂。

3.0.8 工艺金属结构、设备附带的管道、非标设备采用焊接修复的，焊接材料、焊接方法应符合设计规定。

3.0.9 工艺金属结构、设备附带的管道、非标设备应进行周期性的防腐。除锈方法、防腐方法、防腐材料应符合设计规定，设计无规定的，应符合《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的规定。

3.0.10 特种设备维护检修应符合国家和地方现行有关特种设备管理的规定。

## 4 带式输送机

## 4.1 维护

4.1.1 液力耦合器维护应符合下列规定：

1 液力耦合器的密封情况应每天检查1次，应无泄漏。

2 液力耦合器的运转情况宜每3天检查1次，应无异音，孔轴配合应无松弛，振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

3 液力耦合器的端盖螺栓宜每月检查1次，螺栓应齐全、紧固。

4 液力耦合器的梅花胶盘宜每月检查1次，梅花胶盘应完整、无断裂。

5 液力耦合器的工作油宜每月检查1次，工作油应无乳化，工作油的油位应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，注油口由最高点向下旋转45°时，注油口应开始有工作油溢出。

4.1.2 联轴器维护应符合下列规定：

1 联轴器的运转情况宜每3天检查1次，应无异音。

2 联轴器的零部件宜每月检查1次，零件应齐全，无严重磨损，螺栓应齐全、紧固，孔轴配合无松弛。

3 联轴器的同心度宜每季度测量1次，应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4.1.3 渐开线齿轮减速机维护应符合下列规定：

1 各部位的螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 润滑油应每周检查1次，润滑油的油位应不低于油标尺下极限。

3 箱盖与箱座的结合面、放油螺丝、端盖部位的密封情况应每天检查1次，均应无泄漏。

4 轴承座外表面的温度应每天检查1次，轴承座外表面的温度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，轴承座外表面的温度不宜大于环境温度20℃。

5 轴承座的振动值应每天检查1次，轴承座的振动值应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

6 齿轮宜1～2年检查1次，圆柱齿轮侧间隙应符合本标准表4.1.3-1的规定，,圆锥齿轮侧间隙应符合表4.1.3-2的规定，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷应符合本标准表4.1.3-3的规定，圆锥齿轮接触斑点百分率、圆柱齿轮接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

表4.1.3-1：圆柱齿轮侧间隙允许范围

| 序号 | 端面模数（mm） | 齿轮侧隙（μm） | 节圆直径，mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100～200 | 200～400 | 400～800 | 800～1600 | 1600～3200 |
| 1 | 5 | 最小值 | 110 | 120 | 150 | 170 | 210 |
|  |  | 最大值 | 240 | 280 | 330 | 390 | 470 |
| 2 | 6 | 最小值 | 120 | 130 | 150 | 180 | 220 |
|  |  | 最大值 | 260 | 300 | 350 | 410 | 430 |
| 3 | 7 | 最小值 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 |
|  |  | 最大值 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 |
| 4 | 8 | 最小值 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 |
|  |  | 最大值 | 290 | 330 | 380 | 440 | 520 |
| 5 | 10 | 最小值 | 150 | 160 | 190 | 210 | 250 |
|  |  | 最大值 | 330 | 370 | 420 | 480 | 560 |

表4.1.3-2：圆锥齿轮侧间隙范围（mm）

|  | 锥 距 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级 | ≤50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | >500～800 |
| 7 | 0.10～0.20 | 0.15～0.30 | 0.25～0.50 | 0.35～0.70 | 0.45～0.90 |
| 8 | 0.15～0.30 | 0.20～0.40 | 0.30～0.60 | 0.40～0.80 | 0.50～1.00 |

表4.1.3-3：齿轮塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷的判断标准

| 序号 | 项目 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轮齿塑性变形 | 塑性形成的波峰高度或者波谷深度达到模数的30%，应报废。 |
| 2 | 点蚀、剥落 | 达到齿面工作面积的60%或者20%以上点蚀坑（剥落坑）深度达到模数的30%时，应报废。 |
| 3 | 胶合 | 达到齿面工作面积的25%或者胶合沟痕深度达到模数的30%时，应报废。 |

7 主轴宜1～2年检查1次，弯曲度不宜大于0.08mm，应无裂纹。

8 润滑油宜每半年检测1次。

4.1.4 瓦块式制动器维护应符合下列规定：

1 运行状态宜每天检查1次，止、动应灵敏可靠。

2 制动轮宜每3天检查1次，表面应无油污，轻敲制动轮应无破裂音。

3 闸瓦宜每3天检查1次，轻敲闸瓦应无破裂音。

4 闸瓦衬宜每3天检查1次，磨损不大于原始厚度的50%，铆钉不应露出闸瓦衬的表面。

5 闸瓦衬与制动轮之间的间隙宜每3天检查1次，间隙值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

6 电液推杆宜每3天检查1次，电液推杆应无变形或划伤。

4.1.5 滚筒维护应符合下列规定：

1 滚筒的运转状态宜每3天检查1次，转动应灵活、无异音，轴承振动应不大于《机械振动》GB/T 6075的规定，轴承座壳体表面温度应低于环境温度20℃。

2 滚筒轴承座的地脚螺栓宜每周检查1次，应齐全、紧固。

3 衬胶滚筒宜每周检查1次，衬胶应无脱落。

4 衬胶滚筒宜每季度检测衬胶磨损量，衬胶磨损量不应大于原始衬胶厚度的60%。

4.1.6 托辊架和托辊维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 托辊架宜每周检查1次，托辊架应无导致皮带跑偏的变形。

3 托辊的运行情况应每3天检查1次，转动应灵活、无异音。

4 钢托辊宜每3天检查1次，钢托辊应无穿孔，转动应无异音。

5 陶瓷托辊宜每3天检查1次，陶瓷托辊应无裂纹、缺损或断裂，转动应无异音。

5 缓冲托辊宜每周检查1次，衬胶应无缺损，转动应无异音。

4.1.7 清扫器应符合下列规定：

1 清扫器的金属结构宜每3天检查1次，金属结构应无变形。

2 清扫器的刮板宜每天检查1次，刮板应无严重磨损。

4.1.8 溜槽应符合下列规定：

1 溜槽的母板、连接板和法兰宜每周检查1次，应无变形或开裂。

2 衬板应每月检查1次，衬板的磨损量应小于原始厚度的1/3、无破损，螺栓应齐全，紧固。

4.1.9 皮带维护应符合下列规定：

1 皮带宜每周检查1次，皮带应未露出织物芯。

2 皮带接头宜每周检查1次，皮带接头应平整，接缝部位无翘起。

3 皮带运行情况应每班检查1次，皮带运行应无跑偏。

4.1.10 机架维护应符合下列规定：

1 机架宜每天检查1次，机架应无导致皮带跑偏的变形。

2 机架的型钢宜每月抽查1次，型钢腐蚀减薄量应小于原始截面厚度的1/3。

## 4.2 检修

4.2.1 液力耦合器检修应符合下列规定：

1 液力偶合器密封处发生漏油时，应紧固螺栓，仍不能消除泄漏的，应更换密封件，更换密封件后，液力耦合器密封处应无泄漏。

2 应采用专用工具拆裝液力耦合器。

3 液力耦合器转动时出现异音、孔轴配合松弛或振动值大于规定时，应解体检查液力耦合器。

4 液力偶合器的轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 液力偶合器的泵轮的叶片出现裂纹或变形时，应更换泵轮，泵轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

6 液力偶合器的涡轮的叶片出现裂纹或变形时，应更换涡轮，涡轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

7 液力偶合器的壳体出现裂纹时，应更换壳体。

4.2.2 联轴器检修应符合下列规定：

1 因设备检修需要脱开两半联轴器的，重新连接两半联轴器时，应确保连接两半联轴器的各零部件回装到原来的位置。

2 联轴器的零件出现裂纹、严重磨损、孔轴配合松弛时，宜成套更换联轴器。

3 联轴器的同心度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4.2.3 渐开线齿轮减速机检修应符合下列规定：

1 齿轮轮齿出现裂纹或断齿时，应更换齿轮。

2 齿轮轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-3的规定时，应更换齿轮。

3 圆柱齿轮侧间隙大于本标准表4.1.3-1的规定时，应更换齿轮。

4 圆锥齿轮侧间隙大于本标准表4.1.3-2的规定时，应更换齿轮。

5 圆柱齿轮、圆锥齿轮均宜成对更换，齿轮与轴的轴肩应紧密贴合，齿轮轮齿的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

6 轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 轴的轴颈、与齿轮配合部位出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

8 减速机端盖位置泄漏时，应紧固螺栓，仍不能消除泄漏的，应更换密封件，更换密封件后，端盖位置应无泄漏。

9 减速机检修后，箱盖与箱座的结合面应按照随机技术文件的规定涂密封剂，随机技术文件无规定的，应均匀涂抹耐压平面密封胶。

10 减速机齿轮的轴出现裂纹时，应更换轴，轴与齿轮、键、轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

4.2.4 瓦块式制动器检修应符合下列规定：

1 制动器检修时，电动机应处于断电状态。

2 闸皮磨损达到50%、或闸皮磨损导致铆钉与制动轮接触时，应更换闸皮，闸皮应与闸瓦贴合紧密，闸皮与制动轮之间的间隙、闸皮与制动轮接触率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

3 制动轮出现裂纹时，应更换制动轮，制动表面应清洁。

4 闸瓦出现裂纹时，应更换闸瓦，闸瓦安装质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 弹簧裂纹、塑性变形时，应更换弹簧。

6 电液推杆划伤、变形导致漏油时，应更换电液推杆。

4.2.5 滚筒检修应符合下列规定：

1 滚筒转动不灵活、出现异音、轴承部位的振动值大于规定或温度大于规定时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。新轴承的内圈、外圈与滚动体之间的空隙、轴承座与轴承之间的空隙均应填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

2 衬胶滚筒的衬胶脱落、磨损量大于原始衬胶厚度的60%时，应重新衬胶，衬胶应牢固。

3 滚筒轴颈部位磨损时，应堆焊后重新机械加工修复，修复后的两轴颈的尺寸、形位公差和表面粗糙度应符合随机技术文件的规定。

4 滚筒整体更换后，应调整皮带中心线与滚筒中心线之间的距离、滚筒水平度、滚筒中心线的垂直度（图4.2.5），并符合表4.2.5的规定，滚筒轴承座的四周应用顶紧螺丝顶紧。

图4.2.5  皮带形位误差示意

(a)滚筒中心线与皮带机向中心线距离检测；(b)滚筒中心线与皮带机向中心线平行度检测；（c）滚筒水平度检测

1—皮带中线线；2—滚筒中心线；3—滚筒；4—轴承座

图4.2.5  皮带滚筒形位误差示意

（a）滚筒中心线与皮带机向中心线距离；（b）滚筒水平度；（c）滚筒中心线与皮带机向中心线平行度

1—皮带中心线；2—滚筒中滚筒中心线与皮带机向中心线平行度线线；3—滚筒；4—轴承座

S1—滚筒中心线与皮带机向中心线距离;S2—滚筒中心线与皮带机向中心线平行度;S3—滚筒水平度

表4.2.5：滚动更换位置允许偏差

| 序号 | 名称 | 代号 | 允许值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚筒中心线与皮带机向中心线距离 | S1 | 2mm | 挂线锤，钢板尺检测 |
| 2 | 滚筒水平度 | ¦H1-H2¦ | 10%00 | 水平仪 |
| 3 | 滚筒中心线与皮带机向中心线平行度 | S2 | 2D/1000 | 挂线锤，钢板尺检测 |

4.2.6 托辊架和托辊检修应符合下列规定：

1 托辊架变形导致皮带跑偏时，应更换托辊架。

2 托辊运转不灵活时，应更换托辊。

3 钢托辊出现孔洞，应更换钢托辊。

4 陶瓷托辊出现缺损、裂纹，应更换陶瓷托辊。

5 缓冲托辊胶套损坏或磨损后漏出钢芯的，应更换缓冲托辊。

6 托辊架和托辊更换后的安装质量应符合《输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270的规定。

4.2.7 清扫器检修应符合下列规定：

1 清扫器变形时，应更换清扫器。

2 清扫器的刮板磨损达到原尺寸的1/3时，应更换刮板。

3 清扫器检修后，刮板应与皮带线接触。

4.2.8 溜槽检修应符合下列规定：

1 衬板磨损达到原始厚度的1/3时，应更换衬板。

2 衬板出现裂纹或破损时，应更换衬板。

3 衬板螺栓缺失或磨损，应补齐，螺栓的螺母宜与螺杆点焊。

4.2.9 皮带检修应符合下列规定：

1 皮带因异物卡滞引起局部撕裂时，宜更换撕裂段的皮带。

2 皮带露出织物芯时，应更换皮带。

3 织物芯皮带宜采用硫化法接头。

图4.2.10  皮带接头

（a）接头中心线允许距离；（b）接头中心线允许平行度

1—皮带头子1；2—皮带头子2

4 皮带接头（图4.2.10）两头子中心线之间的距离不大于2mm；在皮带接头长度范围内，两头子中心线的平行度不大于2mm。

4.2.10 机架检修应符合下列规定：

1 机架发生变形，导致皮带跑偏时，宜矫正机架。

2 机架型钢腐蚀减薄量达原始截面厚度30%时，宜更换机架型钢。

3 机架检修后的安装质量应符合《输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270的规定。

## 5 堆、取料机

## 5.1  维护

5.1.1 堆、取料机的斗轮机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 取料斗宜每天检查1次，取料斗应无裂纹或破损，取料斗齿应完好，圆弧挡板与取料斗卸料板应无摩擦。

3 斗轮轴承宜每周加注1次润滑脂。

4 斗轮架宜每周检查1次，圆弧板应无变形，衬板应无脱落，衬板出现明显磨损时应检测磨损量，支架应无变形，支架出现明显磨损时，应检测磨损量。

5 液力耦合器应按照本标准第4.1.1条的规定开展维护工作。

5.1.2 堆、取料机的悬臂皮带机应按照本标准第4.1条的规定开展维护工作。

5.1.3 堆、取料机的回转机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 齿轮宜每周检查1次，齿轮啮合应良好，应无断齿，应每周加注1次润滑脂。

3 齿轮宜每半年检查1次，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷、圆柱齿轮侧间隙、圆柱齿轮接触面积应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷应符合本标准表4.1.3-3的规定，圆柱齿轮侧间隙应符合本标准表4.1.3-1的规定，圆柱齿轮接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 轴承宜每周加注1次润滑脂。

5 运转情况应每天观察1次，运转应灵活，无跑偏。

5.1.4  堆、取料机走行机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 三合一减速机宜每班检查1次，三合一减速机维护应符合表5.1.4-1的规定。

表5.1.4-1：三合一减速机检查的内容及检查标准

| 设备部件名称 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 轴承 | ＜65℃ |
|  | 各部位螺栓 | 齐全、紧固 |
|  | 运行 | 平稳、无异音、无异味 |
| 减速机 | 油位 | 在上下限之间 |
|  | 运行 | 平稳、无异音 |
|  | 联轴器、各部位螺栓 | 整齐、紧固 |

3 传动齿轮宜每年检查1次，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷、圆柱齿轮侧间隙、圆柱齿轮接触面积应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷应符合本标准表4.1.3-3的规定，圆柱齿轮侧间隙应符合本标准表4.1.3-1的规定，圆柱齿轮接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 走行轮应每周检查1次，运行应无异音，轮缘应无缺损。

5 走行轮应每半年测量1次，轮缘磨损量应不大于50%，轮直径减小量应不大于2%。

6 轨道宜每月检查1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量应小于原始尺寸的10%。

7 轨道直线度、跨距、同一截面内两平行轨道标高应每年测量1次，并应符合表5.1.4-2的规定。

表5.1.4-2：轨道直线度及跨距允许偏差

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每2m长度轨道的直线度 | 1.0 |
| 2 | 两根轨道任意截面的跨距 | ±3 |
| 3 | 同一截面内两平行轨道标高的相对差 | 10 |

5.1.5 堆、取料机悬臂仰俯机构维护应符合下列规定：

1 液压系统应每天检查1次，应无泄漏，液压缸动作应灵敏。

2 悬臂关节轴承和销轴应每月加注1次润滑脂。

3 悬臂仰俯机构液压油站宜每年更换1次液压油。

5.1.6 各联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

5.1.7 各渐开线齿轮减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

5.1.8 各瓦块式制动器维护应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

## 5.2 检修

5.2.1  堆、取料机的斗轮机构检修应符合下列规定：

1 斗轮机构检修时，堆、取料机应处于断电状态。

2 取料斗本体出现裂纹，且裂纹部位的壁厚不小于原始厚度的3/4时，宜补焊裂纹修复取料斗，补焊的焊缝表面宜打磨至与母材齐平。取料斗本体出现裂纹，且裂纹部位的壁厚小于原始厚度的3/4时，宜更换取料斗，取料斗更换后，取料斗与轮毂的连接应可靠。

3 取料斗本体壁厚小于原始厚度的1/3时，宜对磨损部位挖补焊接修复，补焊的焊缝表面宜打磨至与母材齐平。

4 取料斗的圆弧挡板与卸料板间隙不均匀时，应调整圆弧板位置至圆弧挡板与卸料板各部位间隙差值不大于5mm。

5 斗齿缺损时，应补齐斗齿。

6 斗齿出现焊缝开裂时，应及时补焊焊缝；斗齿的螺栓松动时，应紧固螺栓。

7 斗齿磨损后齿长小于原始齿长的1/3时，宜更换斗齿，斗齿与取料斗应连接可靠。

8 取料斗的圆弧挡板变形时，应矫正或更换圆弧挡板。圆弧挡板矫正或更换后，圆弧挡板与卸料板各部位的间隙差值应不大于3mm。

9 斗轮的轴承出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。新轴承的内圈、外圈与滚动体之间的空隙、轴承座与轴承之间的空隙均应填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

10 斗轮的轴出现裂纹时，应更换轴，轴与轴承、轮毂的配合应符合随机技术文件的规定。

11 斗轮的轴的轴颈出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

12 液力耦合器应按照本标准第4.2.1条的规定开展检修工作。

5.2.2 堆、取料机悬臂皮带机应按照本标准第4.2条的规定开展检修工作。

5.2.3 堆、取料机回转机构检修应符合下列规定：

1 堆、取料机回转机构检修时，堆、取料机应处于断电状态。

2 堆、取料机回转运动出现卡滞、异音现象时，应解体检查。回转轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀现象时应更换。轴承的内圈软带、外圈软带应处于非主要受力位置（图5.2.3）。

图5.2.3  软带处于非主要受力位置

S—软带

1—轨道；2—皮带；3—悬臂；4—回转轴承

3 齿轮的轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-1规定时，应更换齿轮，齿轮与轴的轴肩应紧密贴合，齿轮轮齿的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5.2.4 堆、取料机走行机构检修应符合下列规定：

1 堆、取料机走行机构检修时，堆、取料机应处于断电状态。

2 走行轮轮缘磨损达到原始厚度的50%、踏面磨损使轮直径减小达原直径的2%、走行轮任意部位出现裂纹时，应更换走行轮。新走行轮安装质量标准应符合表5.2.4-1的规定。

表5.2.4-1：堆、取料机走行轮安装质量标准

| 序号 | 项目 |  | 允许值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心面平面度 | 同车架两轮 | ≤2mm |
|  |  | 同车腿四轮 | ≤3mm |
|  |  | 同轨道全部走行轮 | ≤5mm |
| 2 | 走行轮垂直偏斜度 |  | ≤L/400 |
| 3 | 走行轮水平偏斜度 |  | ≤L/1000 |

3 走行轮的轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承，轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。新轴承的内圈、外圈与滚动体之间的空隙、轴承端盖与轴承之间的空隙均应填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

4 传动齿轮的轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-1规定时，应更换，齿轮的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 三合一减速机的轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承，轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

8 三合一减速机齿轮的轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-3规定时，应更换，齿轮的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

9 三合一减速机端盖位置发生漏油时，应紧固螺栓，仍不能消除泄漏的，应更换密封件，更换密封件后，端盖位置应无泄漏。

10 三合一减速机解体检修后重新组装时，箱体各结合面之间应均匀涂抹平面密封胶。

11 三合一减速机的制动器与电机联轴器尼龙柱销磨损导致松弛时，应更换制动器。

12 轨道直线度、跨距、同一截面内两平行轨道标高大于本标准表5.1.4-2的规定时，应矫正。

13 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量达到原始值的10%时，宜更换辊道。更换后的轨道质量除应符合表5.1.4-2规定外，还应符合表5.2.4—2规定。

表5.2.4-2：轨道安装质量标准

| 序号 | 项目 | 允许值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 总坡度 | - 在全长内：10%00 | - 水平仪或经纬仪测量 |
| 2 | - 局部坡度 | - 10m内：1/300 | - 水平仪或经纬仪测量 |
| 3 | - 接头位置度 | - 顶面或侧面：0.5m | - 钢板尺测量 |
| 4 | - 接缝间隙 | - 5mm，但夏季高温时不能接触 | - 钢板尺测量 |

5.2.5 堆、取料机悬臂俯仰机构检修应符合下列规定：

1 堆、取料机悬臂俯仰机构检修时，堆、取料机应处于断电状态。

2 金属结构件变形时，应对其矫正。

3 金属结构件焊缝开裂时，应对焊缝补焊修复金属结构件。

4 液压缸泄漏时，应更换液压缸。液压缸更换后，应排净液压缸内的空气。

5 俯仰动作时，关节部位出现异音的，应更换轴承，轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。新轴承的内圈、外圈与滚动体之间的空隙、轴承端盖与轴承之间的空隙均应填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 销轴磨损达到5%时，应更换销轴，销轴轴向定位应可靠。

5.2.6 各联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

5.2.7 各渐开线齿轮减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

5.2.8 各瓦块式制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

## 6 反击锤式破碎机

## 6.1 维护

6.1.1 各部位螺栓应每天检查1次，应齐全、紧固。

6.1.2 轴承座应每天检查1次，应无漏油。

6.1.3 轴承应每天检查1次，应无异音，轴承温度应不大于常温20℃，振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

6.1.4 锤头应每月检查1次，应无裂纹，顶端磨损应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于35mm。

6.1.5 锤柄应每月检查1次，应无裂纹，磨损应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于3mm。

6.1.6 锤柄孔应每月检查1次，磨损应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于5mm。

6.1.7 销轴应每月检查1次，应无裂纹或变形，磨损量应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，磨损量不宜大于原始直径的15%。

6.1.8 齿形反击衬板宜每月检查1次，齿高方向磨损量应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于20mm。

6.1.9 壳体衬板宜每月检查1次，应无裂纹，磨损应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于5mm。

6.1.10 反击衬板拉紧装置宜每天检查1次，弹簧应无断裂或压馈，拉杆应无裂纹。

6.1.11 壳体开闭装置宜每天检查1次，液压缸的工作压力应符合随机技术文件的规定，液压缸的动作应准确，液压缸应无泄漏。

6.1.12 检查门宜每月检查1次，开关应灵活、门体应完好。

6.1.13 转子水平度应每年检查1次，转子水平度应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件的规定无规定的，不宜大于0.2/1000。

6.1.14 液力耦合器应按照本标准第4.1.1条的规定开展维护工作。

6.1.15 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

## 6.2 检修

6.2.1 反击锤式破碎机检修时应处于断电状态。

6.2.2 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀的，应更换，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

6.2.3 锤头磨损量达到极限或出现裂纹时，应更换锤头。锤头应对称成对更换，对称位置的锤头重量差值不大于随机技术文件的规定。

6.2.4 锤柄磨损量达到极限或出现裂纹的，应更换锤柄。锤柄应对称成对更换，对称位置的锤柄重量差值不大于随机技术文件的规定。

6.2.5 销轴磨损量达到极限或出现裂纹的，应更换销轴。更换后的销轴，必须采取可靠的防止轴向窜动的措施。

6.2.6 反击衬板出现凹坑、裂纹，磨损达到极限时，应更换反击衬板。更换的反击衬板，应安装牢固。

6.2.7 壳体衬板出现凹坑、裂纹，磨损达到极限时，应更换壳体衬板。更换的壳体衬板，应安装牢固。

6.2.8 转子轴出现裂纹时，应更换转子轴，转子轴与各零件的配合公差应符合随机技术文件的规定。

6.2.9 转子轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

6.2.10 转子轴更换后，应调整水平度至随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，转子水平度不宜大于0.2/1000。

6.2.11 液压缸泄漏的，应更换密封件。液压缸检修后，应排除缸内空气。

6.2.12 反击衬板拉紧装置的弹簧断裂或压馈的，应更换弹簧，更换后的弹簧应与其他弹簧压缩量一致。

6.2.13 反击衬板拉紧装置的拉杆出现裂纹时，应更换拉杆。

6.2.14 液力耦合器应按照本标准第4.2.1条的规定开展检修工作。

6.2.15 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 7 焦炉护炉铁件

## 7.1 维护

7.1.1 横拉条及大弹簧维护应符合下列规定：

1 上升管根部、装煤孔附近、炉体边界部位的上部横拉条应每年全部测量检查1次，上部横拉条的直径应不小于原直径的3/4。

2 下部横拉条应每年全部测量检查1次，直径应不小于原直径的3/4。

3 上升管根部、装煤孔附近部位的上部横拉条的温度应每半年用红外线测温仪抽查20%，温度应不大于300℃。

4 上部横拉条和下部横拉条的螺纹部位宜每月全部润滑1次。

5 上部横拉条和下部横拉条的螺纹宜每季度全部目测检查1次，螺纹应无损伤。

6 上部横拉条沟宜每月全部目测检查1次，沟内应灌满耐火泥。

7 上部横拉条和下部横拉条的大弹簧宜每季度全部目测检查1次，大弹簧应无裂纹。

8 上部横拉条和下部横拉条的大弹簧宜每季度全部用钢直尺测量检查1次，大弹簧应无塑性变形。大弹簧的压缩量超出规定值时，应适当拧紧（松）螺母。

9 大弹簧垫板宜每季度全部目测检查1次，大弹簧垫板应无变形。

7.1.2 纵拉条维护应符合下列规定：

1 纵拉条应每天全部目测检查1次，纵拉条不应断裂。

2 纵拉条的螺纹宜每季度全部目测检查1次，螺纹应无损伤。

3 纵拉条螺纹宜每月全部润滑1次。

4 纵拉条张紧力应每年全部检查1次，张紧力应符合随机技术文件的规定。

7.1.3 炉柱、小弹簧及保护板维护应符合下列规定：

1 炉柱的弯曲度应每季度全部测量检查1次，并记录弯曲度数据。

2 炉柱与保护板的间隙应每月全部目测检查1次，间隙值应保证小弹簧顶丝始终顶紧保护板。

3 保护板应每月全部轻敲检查，保护板应无破裂音。

4 小弹簧宜每月抽查不少于30%，小弹簧应无裂纹或塑性变形，顶丝螺纹应无损伤。

7.1.4 炉门框、炉门维护应符合下列规定：

1 炉门框应每月全部目测检查1次，炉门框应无断裂。

2 炉门框与保护板之间的密封部位应每天全部目测检查1次，密封部位应无泄漏。

3 炉门按照生产周期倒换，倒换离线的炉门，应加润滑脂润滑转动部位，清除焦油和石墨，刀边应无缺损，弹簧应未失效，轻敲壳体应无破裂音。

7.1.5 小炉柱、蓄热室保护板维护应符合下列规定：

1 小炉柱及固定小炉柱的横梁应每季度全部目测检查1次，横梁应无明显变形。

2 蓄热室保护板应每季度全部目测检查1次，蓄热室保护板应无破裂。

3 压紧蓄热室保护板的小弹簧应每年全部检查1次，小弹簧应无失效。

## 7.2 检修

7.2.1 横拉条及大弹簧检修应符合下列规定：

图7.2.1-1  上部横拉条补强示意

1—加强筋；2—横拉条；3—拉条沟；4—；炉顶砖

1 上部横拉条任意截面的直径小于原始直径的3/4时，应纵向焊接材质与上部横拉条相同的筋板对横拉条补强（见图7.2.1—1），补强后的横拉条截面面积应不小于原始横拉条截面面积。

2 上部横拉条任意截面直径小于原直径2/3时，应更换上部横拉条；上部横拉条的材质、焊接方法和焊材材质应符合随机技术文件的规定。

3 下部横拉条任意截面直径小于原始直径2/3时，应更换下部横拉条。

图7.2.1—2  炉柱临时固定示意

1、4—不拆除拉条部位的炉柱；2—拆除拉条的炉柱；3—临时固定装置

4 上部横拉条、下部横拉条更换时，拆除拉条前，均应将炉柱用临时装置固定（见图7.2.1—2），拉条更换结束后，应拆除临时装置。

5 大弹簧出现裂纹、塑性变形时，应更换大弹簧。

6 大弹簧在使用前应测试倔强系数，并做好记录。

7 大弹簧的压力应符合随机技术文件的规定，同一炉柱的大弹簧压力差值应不大于5000N。

7.2.2 纵拉条检修应符合下列规定：

1 纵拉条任意部位出现裂纹时，应更换。

2 纵拉条任意截面尺寸减少至原尺寸的2/3，应更换。

3 纵拉条更换时，其材质和焊接质量、张紧力应符合随机技术文件的规定。

7.2.3 炉柱、小弹簧及保护板检修应符合下列规定：

图7.2.3-2  炉柱接头坡度示意

α—炉柱焊接接头的坡度

1-炉柱；2-上部切割位置；3-下部切割位置

1 炉柱弯曲变形影响焦炉移动车辆运行或影响小弹簧压紧保护板时，应更换弯曲段的炉柱。更换前，宜采取设置临时扁担的方法固定剩余的炉柱（图7.2.3—1），炉柱焊接接头的坡度应不大于34°（图7.2.3—2）。

图7.2.3-1  加固用的扁担安装示意

1-炉柱；2-上部加固扁担；3-下部加固扁担

2 小弹簧失效时，应更换小弹簧。小弹簧在使用前应测试倔强系数，并做好记录；小弹簧的压力应符合随机技术文件的规定。

3 顶丝失效时，应更换顶丝。

4 保护板出现裂纹时，应更换保护板。更换保护板后，在保护板与炉头之间应按照随机技术文件的规定灌浆；保护板与炉门框之间应按照随机技术文件的规定采取密封措施。

7.2.4 炉门框、炉门检修应符合下列规定：

1 炉门框出现裂纹时，应更换炉门框；更换后的炉门框与保护板之间应按照随机随机技术文件的规定采取密封措施。

2 炉门的刀边发生缺损时，宜补焊修复刀边。刀边应按随机技术文件的规定调整平面度。

3 炉门外壳出现裂纹时，应更换炉门外壳。

4 炉门砖槽出现裂纹、烧熔、变形时，应更换炉门砖槽。

7.2.5 小炉柱、蓄热室保护板检修应符合下列规定：

1 小炉柱出现明显变形时，应更换小炉柱。

2 固定小炉柱的横梁出现明显变形时，应更换横梁。

3 蓄热室保护板出现裂纹时，应更换蓄热室保护板。

4 压紧蓄热室保护板的小弹簧失效时，应更换小弹簧，小弹簧的压力应符合随机技术文件的规定。

## 8 焦炉炉下加热及交换装置

## 8.1 维护

8.1.1 焦炉煤气加热器维护应符合下列规定：

1 煤气管道法兰部位应每班检查1次，法兰部位应无煤气泄漏。

2 蒸汽管路法兰部位、封头法兰部位每班目测检查1次，均应无泄漏。

3 各部位螺栓应每周检查1次，应齐全、紧固。

8.1.2 调节旋塞、交换旋塞和孔板盒维护应符合下列规定：

1 旋塞润滑系统应每周全部目测检查1次，润滑管路应通畅，润滑压力符合随机技术文件的规定。

2 调节旋塞、交换旋塞应每周每个检查1次，应能正常开关。

3 调节旋塞、交换旋塞的密封情况应每周每个用CO检测仪检查1次，应无煤气泄漏。

4 孔板盒应每周每个检查1次，应能正常工作，用CO检测仪检测无煤气泄漏。

8.1.3 废气开闭器维护应符合下列规定：

1 废气开闭器应每周全部检查1次，空气盖板应能正常提起和落下，且提起时的开度符合生产要求；废气坨能正产提起和落下。

8.1.4 煤气交换机维护应符合下列规定：

1 液压缸的行程应每天全过程目测检查1次，行程应符合随机技术文件的规定。

2 液压系统应每天目测检查1次，液压缸应动作准确，液压油无泄漏。

3 液压缸的底座应每周全方位目测检查1次，底座本体无变形，焊缝应无开裂。

4 链轮的底座应每周全方位目测检查1次，底座本体无变形，焊缝应无开裂。

8.1.5 煤气交换机传动机构维护应符合下列规定：

1 废气开闭器的连接链条应每班全部目测检查1次，连接链条应无脱落。

2 废气坨的销轴应每周全部目测检查1次，销轴应无窜动或脱落。

3 废气开闭器的搬把应每周全部目测检查1次，搬把应无变形，垫片和开口销均应无缺失。

4 拉杆应每季度全部目测检查1次，拉杆无裂纹。

5 传动链条应每季度全部目测检查1次，链板和套筒应无异常磨损。

6 传动链轮应每季度全部目测检查1次，无异常磨损、传动稳定可靠。

7 每周清扫传动链条，并涂润滑脂1次。

8.1.6 烟道闸板阀维护应符合下列规定：

1 闸板阀链条应每周目测检查1次，应无裂纹或异常磨损。

2 阀门关闭情况应每周检查1次，阀门应能关严。

3 电动执行机构应每周检查1次，执行机构应无卡滞。

4 利用倒煤气的间隙，检查阀门的全开及全闭，应动作准确。

## 8.2 检修

8.2.1 焦炉煤气加热器检修应符合下列规定：

1 煤气或蒸汽发生泄漏时，应更换泄漏部位密封垫。

2 煤气与蒸汽发生混合时，应更换预热器。预热器更换后，应按照预热器的铭牌对其进行强度和严密性试验；投产初期应对预热器的法兰螺栓热紧固。

8.2.2 调节旋塞、交换旋塞和孔板盒检修应符合下列规定：

1 旋塞发生泄漏时，宜更换失效的弹簧，并对旋塞阀芯涂抹二硫化钼润滑脂消除泄漏。不能消除泄露的，应更换旋塞。

2 旋塞解体检修时，应按随机技术文件的规定进行严密性试验。

3 孔板盒动作不灵活时，应更换。

8.2.3 废气开闭器检修应符合下列规定：

1 废气开闭器出现裂纹或密封不严时，应更换废气开闭器。

2 废气开闭器更换时，应按随机技术文件的规定进行严密性试压。

8.2.4 煤气交换机应符合下列规定：

1 液压缸行程不符合随机技术文件要求时，应更换液压缸。更换过程中，宜用5t手拉链条葫芦替代液压缸交换。

2 液压缸、链轮底座出现裂纹时，应焊接加固底座，焊接材料必须与母材匹配。

3 液压系统发生泄漏时，应更换泄漏部位的密封或管道。

8.2.5 煤气交换机传动机构检修应符合下列规定：

1 拉条出现裂纹时，应更换拉条。

2 传动链条的链板或套筒磨损减薄达原始厚度的1/3时，应更换链条，应确认不滑链。

3 传动链轮齿厚减薄达25%时，应更换传动链轮，链轮端面应与轴的轴肩应紧密贴合。

4 废气开闭器的搬把发生变形时，应更换搬把，应确认空气盖板的开度符合随机技术文件要求。

8.2.6 烟道闸板阀应符合下列规定：

1 链条出现裂纹或磨损导致截面尺寸减少1/3时，宜更换链条，应确认不滑链。

2 电动执行机构出现乱码或开闭不严时，应更换电动执行机构。

3 闸板出现裂纹时，宜补焊修复闸板，焊接材料必须与母材匹配。

## 9 焦炉炉顶装置

## 9.1 维护

9.1.1 集气管、吸气管及氨水管维护应符合下列规定：

1 集气管应每天目测检查1次，应无泄漏。

2 高压氨水管应每天目测检查1次，应无泄漏。

3 低压氨水管应每天目测检查1次，应无泄漏。

4 吸气管应每天目测检查1次，应无泄漏。

5 焦油盒内的残渣宜每周清理1次。

9.1.2 上升管、桥管维护应符合下列规定：

1 上升管宜每天用热像仪检查1次，上升管应无过热

2 上升管宜每天目测检查，上升管应无裂纹。

3 上升管水封槽应每周目测检查1次，水位应正常，水流应通畅。

4 桥管应每周目测检查1次，桥管应无裂纹或泄漏。

5 手动调节翻板应每周检查1次，手动调节翻板的动作应无卡滞，轴承位置应无泄漏。

6 自动调节翻板应每周检查1次，自动调节翻板的动作应无卡滞，轴承位置无泄漏。

7 氨水喷嘴应每天检查1次，氨水喷嘴应无脱落或堵塞。

8 高低压氨水两通阀、三通阀宜每天检查1次，法兰部位密封应严密，阀体应无内泄，开关应灵活。

8 上升管水封槽内的残渣应及时清理。

9.1.3 拦焦除尘导管、装煤除尘导管维护应符合下列规定：

1 拦焦除尘导管应每周检查1次，拦焦除尘导管应无破裂。

2 装煤除尘导管均应每周检查1次，装煤除尘导管均应无破裂。

3 拦焦除尘导管的易磨损部位应每季度用测厚仪检查1次，壁厚应不小于原始壁厚的3/4。

4 装煤除尘导管的易磨损部位应每季度用测厚仪检查1次，壁厚应不小于原始壁厚的3/4。

5 拦焦除尘导管的各法兰部位应每天目测检查1次，法兰部位密封应严密。

6 装煤除尘导管的各法兰面应每天目测检查1次，法兰部位密封应严密。

7 拦焦除尘导管应每年整体目测检查1次，拦焦除尘导管应无异常晃动。

8 装煤除尘导管应每年整体目测检查1次，装煤除尘导管应无异常晃动。

## 9.2 检修

9.2.1 集气管、吸气管及氨水管检修应符合下列规定：

1 集气管管壁裂纹或穿孔导致泄漏时，宜设置抱箍临时封堵泄漏部位（图9.2.1），然后在泄漏处包管修复。

图9.2.1  集气管抱箍示意

1-托盘；2-拉紧环；3-螺栓安装板；

4-膨化聚四氟乙烯密封带；5-螺栓组件；6-煤气管道

2 高压氨水管、低压氨水管出现泄漏时，均宜设置抱箍临时封堵泄漏部位，然后重新配管。

9.2.2 上升管、桥管检修应符合下列规定：

1 上升管出现过热时，宜在线喷补浇注料。不能在线喷补浇筑料时，应更换上升管，上升管的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

2 上升管出现裂纹时，宜在线补焊裂纹修复上升管，补焊的焊缝宜着色检测无裂纹。

3 桥管出现裂纹时，宜在线补焊裂纹修复桥管，补焊的焊缝宜着色检测无裂纹。

4 自动调节翻板、手动调节翻板卡滞时，应更换轴承。轴承更换后，轴承部位应无泄漏。

5 自动调节翻板、手动调节翻板轴承部位泄漏时，应压实密封填料，仍然泄漏的，应更换密封填料，密封填料更换后，轴承部位应无泄漏。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 氨水喷嘴脱落时，应补齐氨水喷嘴；堵塞时，应更换氨水喷嘴。

7 氨水两通阀、三通阀的法兰部位出现外泄漏时，均应更换密封垫。

8 氨水两通阀出现内泄漏或卡滞时，应更换氨水两通阀。氨水两通阀更换你后，氨水两通阀的法兰部位密封应严密。

9 氨水三通阀出现内泄漏或卡滞时，应更换氨水三通阀，氨水三通阀更换你后，氨水三通阀的法兰部位密封应严密。

9.2.3 拦焦除尘导管、装煤除尘导管应符合下列规定：

1 拦焦除尘导管、装煤除尘导管出现裂纹时，均宜设置抱箍封堵。

2 拦焦除尘导管、装煤除尘导管法兰面泄漏时，均应更换密封垫。

3 拦焦除尘导管、装煤除尘导管异常晃动时，均应对原有支架加固或曾设支架。

## 10 焦炉附属设施

## 10.1 维护

10.1.1 炉门修理站维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每月检查1次，应齐全、紧固。

2 卷扬机的卷筒宜每天检查1次，卷筒应运转灵活。

3 卷筒应每半年检查1次，筒壁应无裂纹，卷筒壁厚磨损量应不大于原始厚度的20%。

4 滑轮应每月检查1次，滑轮应无裂纹、轮槽壁应无缺损、轮槽壁厚磨损量应小于原始壁厚的20%、轮槽底部直径减小量应小于钢丝绳直径的50%。

5 钢丝绳应每月检查1次，钢丝绳润滑应良好、钢丝绳的绳卡应无缺失，钢丝绳应无断股或变形，表面钢丝磨损量应不大于钢丝原始直径的40%。

6 制动器应按照本标准第4.1.4条开展维护工作。

7 固定框架宜每月检查1次，型钢截面厚度减薄量应不大于原始厚度的1/3。

8 轨道宜每月检查1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量应小于原始尺寸的10%。

10.1.2 推焦杆和平煤杆试验设备维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每月检查1次，应齐全、紧固。

2 平煤杆托轮宜每月检查1次，托轮运转应灵活，工作面直径磨损量应不大于原始直径的5%。

3 试验台型钢宜每半年检查1次，型钢截面厚度减薄量应不大于原始厚度的1/3。

10.1.3 煤塔给煤装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 皮带机应按照本标准第4.1条开展维护工作。

3 减速机应按照本标准第4.1.3条开展维护工作。

4 制动器应按照本标准第4.1.4条开展维护工作。

5 漏嘴应每班检查1次，漏嘴应无破裂、无异常漏料，漏嘴开关应灵活。

10.1.4 煤塔装煤称量装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 称重传感器应每月检查1次，称重传感器应无异常

3 装煤秤应每月检查1次，装煤秤应无异常。

4 轨道的中心和标高应每季度调整1次，轨道的中心和标高应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

5 轨道截面尺寸应每半年测量1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量应小于原始尺寸的10%。

10.1.5 推焦机、装煤车、导烟车、熄焦车、焦罐车、拦焦车、捣固机轨道维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 轨道的中心、标高、跨距宜每半年调整1次，轨道的中心、标高、跨距应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

3 轨道截面尺寸应每半年测量1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量应小于原始尺寸的10%。

10.1.6 余煤单斗提升机维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 卷扬机的卷筒应每班检查1次，卷筒运转应灵活。

3 滑轮应天检查1次，滑轮转动应灵活。

4 卷筒应每半年检查1次，筒壁应无裂纹，卷筒壁厚磨损量应不大于原始厚度的20%。

5 滑轮应每周检查2次，滑轮应无裂纹、轮槽壁应无缺损、轮槽壁厚磨损量应小于原始壁厚的20%、轮槽底部直径减小量应小于钢丝绳直径的50%。

6 钢丝绳应每月检查1次，钢丝绳润滑应良好、钢丝绳的绳卡应无缺失，钢丝绳应无断股或变形，表面钢丝磨损量应不大于钢丝原始直径的40%。

6 料斗衬板应每月检查1次，料斗衬板的磨损量应小于原始厚度的1/3。

8 料斗车轮工作面磨损应每半年检查1次，工作面直径磨损量应不大于原始直径的5%。

9 轨道的支架型钢应每班检查1次，支架型钢应无裂纹、无变形。

10 轨道的支架型钢宜每月检查1次，型钢截面厚度减薄量应不大于原始厚度的20%。

11 轨道槽钢应每半年检查1次，腹板、翼缘板厚度减小量应不大于原始尺寸的10%。

12 减速机应按照本标准第4.1.3条开展维护工作。

13 制动器应按照本标准第4.1.4条开展维护工作。

10.1.7 摆线针轮减速机维护应符合下列规定：

1 润滑油的油位宜每周检查1次，油位应正常。

2 运转情况宜每周检查1次，运转时，无异常响声，振动值应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

3 摆线针轮减速机宜每年解体检查1次，应符合下列规定：

（1）销轴套磨损量、针齿销套磨损量、摆线齿轮磨损量均应小于原始尺寸的10%。

（2）输入轴、输出轴、偏心轮、间隔环均应无裂纹。

（3）各零部件应无毛刺。

（4）轴承的零件应无色斑、裂纹或点蚀。

## 10.2 检修

10.2.1 炉门修理站检修应符合下列规定：

1 卷筒的筒壁磨损量达到原始厚度的20%或出现裂纹时，应更换卷筒，卷筒表面宜涂润滑脂。

2 滑轮出现裂纹、轮槽壁出现缺损、轮槽壁厚磨损达到原始壁厚的20%或轮槽底部磨损达到钢丝绳直径的50%时，应更换滑轮。滑轮更换后，应运转平稳，无晃动。

图10.2.1  钢丝绳固定示意

S—钢丝绳的压扁量

1-压板；2-卷筒；3-钢丝绳

3 钢丝绳出现断股、变形，或表面钢丝磨损量大于钢丝原始直径的40%时，应更换钢丝绳。钢丝绳更换后，与卷筒连接部位的压扁量应是钢丝绳直径的1/3（图10.2.1），卷筒上的钢丝绳安全圈数量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应有不少于3圈的安全圈，钢丝绳表面应涂润滑脂。

4 各部位的轴承各零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

5 固定框架型钢截面厚度减薄量大于原始厚度的1/3时，应对该部位加固处理。

6 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量达到原始尺寸的10%时，应更换轨道，轨道应固定可靠。

7 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

10.2.2 推焦杆和平煤杆试验设备检修应符合下列规定：

1 平煤杆的托轮工作面直径磨损量大于5mm时，应更换托轮。

2 平煤杆的托轮运转不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

3 试验台框架的任意部位型钢截面厚度减薄量大于原始厚度的1/3时，应对该部位加固处理。

10.2.3 煤塔给煤装置检修应符合下列规定：

1 皮带机应按照本标准第4.2条的规定开展检修工作。

2 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

3 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

4 漏嘴破裂时，应更换。漏嘴更换后，漏嘴应开关灵活，应无异常漏料。

5 漏嘴异常漏料、开展不灵活时，应更换电动液压推杆。

10.2.4 煤塔装煤称量装置检修应符合下列规定：

1 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量达到原始尺寸的10%时，应更换轨道，轨道安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

10.2.5 推焦机、装煤车、导烟车、熄焦车、焦罐车、拦焦车、捣固机轨道检修应符合下列规定：

1 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量达到原始尺寸的10%时，均应更换轨道，轨道安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

10.2.6 余煤单斗提升机检修应符合下列规定：

1 卷筒、滑轮、钢丝绳、轴承应按照本标准第10.2.1条的规定开展检修工作。

2 减速机应按照本标准第4.2.3条开展检修工作。

3 制动器应按照本标准第4.2.4条开展检修工作。

4 料斗衬板的磨损量达到原始厚度的1/3时，应更换衬板。衬板更换后，安装衬板的螺栓与螺母之间应点焊防松。

5 料斗车轮工作面直径磨损量大于原始直径的5%时，应更换车轮。车轮更换后，应转动灵活，无晃动。

6 轨道的支架型钢出现裂纹时，应补焊修复支架型钢。轨道的支架型钢出现异常变形时，应矫正。

7 轨道的支架型钢截面厚度减薄量大于原始厚度的20%时，应加固处理。

8 轨道槽钢的腹板、翼缘板厚度减小量大于原始尺寸的10%时，应更换轨道槽钢。轨道槽钢的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

10.2.7 摆线针轮减速机检修应符合下列规定：

1 摆线针轮减速机的销轴套磨损量达到10%时，应更换销轴套。

2 摆线针轮减速机的针齿销套磨损量达到10%时，应更换针齿销套。

3 摆线齿轮齿厚磨损量达10%时，应更换摆线齿轮。

4 摆线针轮减速机的输入轴、输出轴、偏心轮、间隔环出现裂纹时，均应更换。

5 零件出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

6 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 修理后的摆线针轮减速机，应加油至规定油位，不得漏油。运转时，应无异音，轴承部位振动应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

## 11 推焦机

## 11.1 维护

11.1.1 走行装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 传动齿轮宜每周检查1次，传动齿轮润滑应正常，运转无异音。

3 传动齿轮宜每年检查1次，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷、圆柱齿轮侧间隙、圆柱齿轮接触面积应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷应符合本标准表4.1.3-1的规定，齿轮侧间隙应符合本标准表4.1.3-2的规定，齿轮接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 走行轮轴承宜每年检查1次，轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

5 走行轮宜每周检查1次，走行轮应运转灵活，无异音。

6 走行轮应每周检查1次，应无裂纹、无异常磨损。

7 走行轮应每半年测量1次，轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，轮直径磨损量应小于原始直径的2%。

8 走行轮应每年着色检查1次，各部位应无裂纹。

9 传动齿轮轴应每年检查1次，轴应无裂纹。

10 走行轮轴应每年检查1次，轴应无裂纹。

11 鞍座应每月检查1次，应无裂纹或变形。

12 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

13 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

14 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

11.1.2 摘门机维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 上、下部的门闩推动液压缸、提升液压缸应每周检查2次，液压缸的动作应正常，各密封部位无泄漏。

3 上、下部的挂钩应每月检查2次，挂钩应无裂纹。

4 炉门挂钩应每周检查2次，弹簧、拉杆、销轴无断裂或明显变形。

5 液压配管应每周检查2次，应无泄漏，管接头应无松动。

6 旋转部件应每月检查2次，动作应无卡滞。

7 框架宜每月检查2次，框架应无变形。

8 导轨宜每月检查2次，导轨磨损量应不大于1/3。

9 导向轮宜每月检查2次，导向轮动作应无卡滞。

10 驱动台车立轴应每季度检查1次，立轴应无弯曲或裂纹。

11 驱动台车应每月检查1次，走行轮及回转臂动作应无卡滞，驱动液压缸端盖应无泄漏，液压缸活塞杆应无碰伤或变形，管接头应无泄漏，液压管应无泄漏。

11.1.3 推焦装置应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 齿条与齿轮应每周检查1次，齿条与齿轮啮合应无异常振动，齿条的安装铆钉应无折损、松动，焊缝应无裂纹。

3 联轴器应按照本标准第4.1.1条的规定开展维护工作。

4 各部位的轴承应每年检查1次，轴承润滑良好，轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

5 推焦杆宜每周检查1次，推焦杆应无裂纹，滑靴导板磨损量不宜大于原始厚度的50%，推焦头衬垫与炉底间隙符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜小于50mm。

6 推焦杆的旁弯、推焦头的垂直度应每半年测量1次，应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合表11.1.3的规定。

表11.1.3：推焦杆的旁弯、推焦头的垂直度使用极限

| 序号 | 项目 | 使用极限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推焦杆旁弯 | 15mm。 | 拉钢丝、钢板尺测量 |
| 2 | 推焦头垂直度 | 15mm | 吊线锤、钢板尺测量 |

7 支撑辊宜每周检查1次，运转应灵活，辊面磨损量不宜大于原始厚度的50%。

8 炉内石墨清扫器宜每周检查1次，空气软管不应穿孔，配管不应出现裂纹，烧嘴不应堵塞。

9 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

10 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

11 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

11.1.4 平煤装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每2周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 卷筒宜每周检查2次，卷筒运转应灵活。

3 卷筒的筒壁应每半年检查1次，筒壁应无裂纹，卷筒壁厚磨损量应不大于原始厚度的20%。

4 滑轮应每周检查2次，滑轮应无裂纹、轮槽壁应无缺损、轮槽壁厚磨损量应小于原始壁厚的20%、轮槽底部直径减小量应小于钢丝绳直径的50%。

5 平煤钢丝绳应每周检查2次，钢丝绳润滑应良好，钢丝绳的绳卡应无缺失，钢丝绳应无断股或变形，表面钢丝磨损量应不大于钢丝原始直径的40%。

6 小炉门开闭机构宜每周检查2次，框架应无变形，台车行走应无异常振动，打开和关闭小炉门的动作应正常，液压系统应无漏油。

7 平煤杆应每周检查2次，平煤杆应无变形，平煤杆的焊缝应无开裂。

8 平煤杆重锤部应每周检查2次，转动部位应无裂纹或变形，缓冲机动作应正常，重锤部的焊缝应无开裂。

9 支撑辊宜每周检查1次，运转应灵活，辊面磨损量应小于原始壁厚的1/3。

10 链式刮板输送机应每周检查2次，输送链条磨损量应不大于原始直径的50%，链齿磨损量不宜大于原始厚度的25%，刮板、导轨磨损和变形应不引起链式刮板输送机运行时卡滞。

11 平煤溜槽宜每周检查2次，溜槽内部不应与平煤杆接触，溜槽壁板磨损量不宜大于壁板原始厚度的60%，溜槽焊缝应无开裂。

12 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

13 渐开线齿轮减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

14 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

15 摆线针轮减速机应按照本标准第10.1.7条的规定开展维护工作。

11.1.5 炉门框、炉门清扫装置维护应符合下列规定：

1 提升液压缸宜每周检查2次，动作应正常，应无泄漏，提升液压缸的固定板螺栓应齐全、紧固。

2 刮刀应每周检查1次，工作状态下，应能与被清扫部位紧密接触。

11.1.6 链式刮板输送机式尾焦处理装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 链式刮板输送机箱体应每周1次检查，箱体应无穿孔。

3 链式刮板输送机输送链条应每周检查1次，运行应无卡滞。

4 链式刮板输送机输送链条应每季度检查1次，磨损量应不大于原始直径的50%。

5 链式刮板输送机链轮应每周检查1次，运行应无卡滞。

6 链式刮板输送机链轮应每季度检查1次，链轮链齿磨损量不宜大于原始厚度的25%。

7 链式刮板输送机刮板应每周检查1次，运行应无卡滞。

8 传动链轮宜每周检查1次，无晃动，润滑正常。

9 传动链轮应每半年检查1次，齿厚磨损量应小于原始齿厚的25%。

10 传动链条宜每周检查1次，润滑应正常。

11 传动链条应每半年检查1次，链板磨损量应小于链板原始厚度的1/3，塑性伸长应小于2%。

12 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

13 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

## 11.2 检修

11.2.1 走行装置检修应符合下列规定：

1 走行装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 传动齿轮的轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-1的规定时，应更换齿轮，齿轮应与轴的轴肩应紧密贴合。齿轮轮齿的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

3 走行轮轮缘磨损达原始厚度的50%、踏面磨损使轮直径减小达原直径的2%、走行轮任意部位出现裂纹时，应更换走行轮。走行轮的安装质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

5 轴出现裂纹时，应更换轴。轴与传动齿轮配合应符合随机技术文件的规定。

6 走行轮轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

8 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

9 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

11.2.2 摘门装置检修应符合下列规定：

1 摘门装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 上、下部的门闩推动液压缸、提升液压缸泄漏时，均应更换导致泄漏的密封件。密封件更换后，应排除液压缸内的空气，各部位应无泄漏。

3 上、下部的挂钩、炉门挂钩出现裂纹时，均宜补焊修复挂钩，焊缝应着色检查无裂纹。

4 台车车轮转动不灵活时，应更换轴承。

5 台车车轮出现裂纹、凹坑时，应更换车轮，车轮转动应灵活。

6 台车框架变形时，应更换台车。

7 导轨磨损量大于1/3时，应更换导轨。导轨的安装质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

8 导向轮动作卡滞时，应更换轴承。

9 各部位的轴承更换时，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

11.2.3 推焦装置检修应符合下列规定：

1 推焦装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 齿轮、齿条塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-1规定时，均应更换齿轮、齿条，齿轮、齿条轮齿的侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。齿轮与轴的轴肩应紧密贴合。

3 推焦杆出现裂纹、扭转变形，应更换推焦杆。推焦杆更换后，推焦杆旁弯、推焦头垂直度应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

4 推焦杆旁弯、推焦头垂直度大于15mm，宜矫正。矫正后，推焦杆旁弯、推焦头垂直度应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

5 推焦杆托轮运转不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 推焦杆托轮工作面磨损减薄达原始厚度的30%时，应更换托轮，托轮工作面应与推焦杆接触。

7 滑靴导板磨损量达原始厚度的50%，应更换滑靴导板。滑雪导板更换后，滑靴导板的底面与焦炉炭化室底板之间的间隙符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，间隙宜为30mm（图11.2.3）。

图11.2.3 滑靴导板

S——滑靴导板与耐磨板之间的距离

1—滑靴导板；2—调整垫板；3—焦炉炭化室底板

8 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

9 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

10 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

11.2.4平煤装置检修应符合下列规定：

1 平煤装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 小炉门无法完全打开或关闭时，应调整小炉门开闭机构的调节螺杆至小炉门能完全打开或关闭。

3 支撑辊局部磨损量达到壁厚的30%时，应更换支撑辊，支撑辊的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

4 导向轮运转不灵活时，宜更换轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

5 平煤杆局部烧蚀，且烧蚀部位钢板厚度不小于原始厚度的50%时，宜采取内部加筋板法修复平煤杆。

6 平煤杆焊缝开裂，且开裂部位钢板厚度不小于原始厚度的50%时，宜补焊开裂部位修复平煤杆。

7 平煤杆变形，且其他部位钢板厚度不小于原始厚度的50%时，宜更换平煤杆的变形部位。

8 平煤杆磨损量达到板厚的50%时，应更换平煤杆。

9 平煤杆修复或更换后，侧弯量、下挠量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

10 平煤杆重锤部的缓冲弹簧失效，应更换缓冲弹簧。

11 平煤溜槽壁板磨损量大于壁板原始厚度的60%时，宜更换平煤溜槽。平煤溜槽更换后，不应与平煤杆接触。

12 链式刮板输送机链条磨损达50%、刮板磨损或变形导致链式刮板输送机运行时卡滞时，应成套更换链条和刮板。链条和刮板更换后，应不卡滞。

13 链式刮板输送机轨导磨损或变形导致链式刮板输送机运行时卡滞时，应更换轨道。轨道更换后，刮板应不与箱体剐蹭。

14 链轮的链齿磨损量大于原始厚度的25%，宜更换链轮，链轮与轴的轴肩应紧密贴合。

15 链式刮板输送机箱体出现穿孔时，应更换箱体。箱体更换后，应无泄漏。

16 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

17 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

18 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

19 卷扬机、滑轮、钢丝绳应按照本标准第10.2.1条开展检修工作。

11.2.5炉门框、炉门清扫装置检修应符合下列规定：

1 清扫装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 液压系统密封部位或软管泄漏时，应更换密封件或软管。

3 框架变形导致清扫装置运行卡滞时，应整体更换框架，更换前应做好相应标记。

4 清扫装置台车车轮转动不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

5 清扫装置台车车轮直径减小量达原始直径的2%时，应更换车轮，车轮更换后，转动应灵活。

6 工作状态下，清扫装置刮刀不与炉门框或炉门接触时，应调整刮刀位置至与炉门框、炉门接触。

11.2.6 尾焦处理装置检修应符合下列规定：

1 尾焦处理装置检修时，推焦机应处于断电状态。

2 链式刮板输送机的壳体穿孔时，应更换壳体。更换后，壳体应无泄漏、应不与刮板发生剐蹭。

3 链式刮板输送机的输送链条磨损达原始直径的50%、刮板变形、磨损引起运转卡滞时，应成套更换输送链条、刮板。

4 链式刮板输送机的轨道磨损引起运转卡滞时，应更换轨道。轨道更换后，刮板应不与箱体剐蹭。

5 传动链轮的齿厚磨损达到原始齿厚的25%时，应更换链轮，链轮与轴的配合应符合随机技术文件的规定，链轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

6 传动链条的链板磨损量达到原始链板厚度的1/3或塑性伸长2%时，应更换链条，链条更换后，应涂润滑脂润滑。

7 传动链轮、传动链条更换后的安装质量应符合表11.2.6的规定。

表11.2.6：尾焦处理装置链传动检修的质量标准

| 序号 | 名称 | 允许值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链的下挠度 | 2L/100 | L是两链轮之间的水平距离 |
| 2 | 两链轮轴向位移量（图11.2.6） | 0.5a/100 | a是两链轮之间的距离 |

图11.2.6  链轮轴向位移示意

a——两链轮之间的距离；d——两链轮轴向位移量

1-主动链轮；2-从动链轮

8 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

9 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

## 12 拦焦机

## 12.1 维护

12.1.1 走行装置应按照本标准第11.1.1条的规定开展维护工作。

12.1.2 摘门装置应按照本标准第11.1.2条的规定开展维护工作。

12.1.3 导焦装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 液压缸宜每周检查2次，液压缸应无泄漏，动作应准确。

3 曲柄、摆杆、拉杆宜每周检查1次，均应无裂纹。

4 单挂轮、双挂轮、侧挡轮、尾轮、导向轮宜每月检查2次，轮缘磨损应小于原始厚度的50%，踏面应无龟裂、凹坑，转动应灵活。

5 轨道应每月检查2次，应无明显弯曲。

7 导焦栅的密封板宜每周检查2次，应无穿孔。

8 导焦栅架应每月检查1次，冷态时，导焦栅架应无异常变形，热态时，导焦栅架应无引起卡滞的膨胀变形。

9 导焦槽的底部铸钢衬板、侧面铸钢衬板应每周检查2次，磨损量应小于原始厚度的50%。

10 导焦板应每月检查2次，磨损量应小于原始厚度的1/3。

11 挡焦链应每周检查1次，应无缺失或断裂。

12 落焦处理装置的翘板应每周检查1次，翘板的磨损量应小于原始厚度的1/3，翘板转动应灵活。

13 落焦处理装置的配重轮应每周检查1次，配重轮应无不均匀磨损，配重轮的工作面应无龟裂或凹坑，配重轮转动应灵活。

12.1.4 炉门框、炉门清扫装置应按照本标准第11.1.5条的规定开展维护工作。

12.1.5 集尘装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 集尘罩应每月检查1次，集尘罩应无烧蚀或变形。

3 集尘罩框架应每月检查1次，集尘罩框架应无开裂或明显变形。

4 液压系统应每周检查1次，翻板液压缸及套筒驱动液压缸均应无漏油、动作应准确。

5 连接套筒宜每周检查1次，连接套筒应无开裂，连接套筒与除尘管道接触面角度偏差应不大于3°（图12.1.5），密封垫应无缺失。

图12.1.5 连接套筒与除尘管道接触面角度偏差

α——连接套筒与除尘管道接触面角度偏差

1——除尘管道；2——连接套筒

5 翻板及顶杆应每月检查1次，翻板及顶杆均应无变形或裂纹，翻板转动灵活。

12.1.6 链式刮板输送机式尾焦处理装置应按照本标准第11.1.6开展维护工作。

## 12.2 检修

12.2.1 走行装置应按照本标准第11.2.1条的规定开展检修路工作。

12.1.2 摘门装置应按照本标准第11.2.2条的规定开展检修工作。

12.2.3 导焦装置检修应符合下列规定：

1 导焦装置检修时，拦焦机应处于断电状态。

2 液压缸出现泄漏时，应更换密封件；液压缸动作不准确时，应更换损坏的活塞环。液压缸检修后，应排净液压缸内的空气。

3 摆杆出现裂纹时，应更换。摆杆与轴的配合应符合随机技术文件的规定，更换后的摆杆应与导焦栅另一侧未更换的摆杆长度相同。

4 拉杆出现裂纹时，应更换。拉杆与轴的配合应符合随机技术文件的规定，更换后的拉杆应与导焦栅另一侧未更换的拉杆长度相同。

5 曲柄出现裂纹时，应更换。曲柄与轴的配合应符合随机技术文件的规定。

6 单挂轮、双挂轮、侧挡轮、尾轮、导向轮轮缘磨损达到原始厚度的50%、踏面出现龟裂或凹坑时，均应更换，轮缘与轨导之间的间隙符合随机技术文件要求，随机技术文件无规定时，导焦栅运行时，轮缘应不啃轨。

7 单挂轮、双挂轮、侧挡轮、尾轮、导向轮转动不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

8 轨道变形导致啃轨或导焦栅移动卡滞时，应更换辊道。轨道的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

9 导焦栅的密封板穿孔、导焦栅架变形导致卡滞时，均应更换导焦栅，导焦栅的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

10 导焦槽的底部铸钢衬板、侧面铸钢衬板磨损达到原始厚度的50%时，均应更换，安装铸钢衬板的螺栓应紧固，并应按照随机技术文件的规定采取防松措施，随机技术文件无规定的，螺杆与螺母之间应点焊。

11 导焦板磨损量达到原始厚度的1/3时，应更换导焦板。更换后的导焦板在工作时，与炉门框的间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于30mm。

12 挡焦链连续缺失或断裂2根时，应补齐。

13 落焦处理装置的翘板磨损量达到原始厚度的1/3时，应更换翘板。更换后的翘板转动应灵活。

14 落焦处理装置的配重轮不均匀磨损致使局部半径减少5%或工作面出现龟裂、凹坑时，应更换配重轮，更换后的配重轮转动应灵活。

12.2.4 炉门框、炉门清扫装置应按照本标准第11.2.5条的规定开展检修。

12.2.5 集尘装置检修应符合下列规定：

1 集尘装置检修时，拦焦机应处于断电状态。

2 液压系统密封部位或软管泄漏时，应更换密封件或软管。

3 连接套筒导轨磨损至无法起到支撑导向作用时，应更换导轨。

4 连接套筒密封胶皮龟裂老化或局部缺失，应更换密封胶皮。

5 连接套筒与除尘管道有缝隙时，应调整连接套筒至缝隙消失。

5 集尘罩密封板变形或穿孔的，应更换密封板。

12.2.6 链式刮板输送机式尾焦处理装置应按照本标准第11.2.6条的规定开展维护工作。

## 13 顶装煤装煤车

## 13.1 维护

13.1.1 走行装置应按照本标准第11.1.1条的规定开展维护工作。

13.1.2 煤斗及下料装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，应齐全、紧固。

2 螺旋给料器的进料口、出料口应每天检查1次，应无洒料。

3 螺旋给料器的主轴、叶片应每周检查1次，主轴、叶片均应无裂纹或变形，叶片无缺损。

4 闸板的密封应每天检查1次，密封应严密。

5 煤斗宜每周检查1次，煤斗应无裂纹。

6 振动器工作状态应每周检查1次，振动器工作应正常。

7 煤斗的锥斗部位壁板应每半年检查1次，壁板磨损量应小于原始厚度的1/3。

8 螺旋给料器的叶片根部应每半年检查1次，叶片根部磨损量应小于原始厚度的1/3。

13.1.3 揭盖装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，应齐全、紧固。

2 进退液压缸、搓盖液压缸应每周检查1次，液压缸动作应准确，液压缸各密封部位应无泄漏。

3 台车车轮应每周检查1次，台车车轮运转应灵活。

4 台车导轨宜每周检查1次，台车导轨应无异常磨损。

5 吊架、搓动杆宜每周检查1次，吊架、搓动杆均应无明显变形。

6 台车车轮应每半年检查1次，不均匀磨损导致台车车轮局部半径减少量应小于3mm，台车车轮工作面应无龟裂、麻面或凹坑。

7 台车导轨应每半年检查1次，台车导轨的任意部位磨损量应小于原始厚度的1/3。

13.1.4 导套装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 液压缸应每周检查1次，液压缸动作应准确，液压缸的各密封部位无泄漏。

3 内套筒、外套筒应每周检查1次，内套筒、外套筒的动作应无卡滞，内套筒、外套筒均无明显变形。

4 连杆宜每周检查1次，连杆动作应准确，连杆应无变形。

13.1.5 集尘装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 除尘器应每月检查1次，除尘器壁板应无异常磨损或积垢。

3 集尘管道应每周检查1次，集尘管道应无烧坏、变形、堵塞或裂纹。

4 开闭液压缸应每周检查1次，开闭液压缸动作应准确，开闭液压缸的各密封部位应无泄漏。

5 集尘连接器导轨宜每周检查1次，导轨应无变形或裂纹。

6 集尘连接器滚轮宜每周检查1次，滚轮运转应灵活。

7 集尘连接器法兰面密封应每天检查1次，法兰面密封应严密。

8 除尘连接器滚轮应每半年检查1次，不均匀磨损导致滚轮局部半径减少量应小于3mm，滚轮工作面应无龟裂或凹坑。

13.1.6 炉顶清扫装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 横行车轮应每周检查1次，横行车轮运转应灵活。

3 液压缸应每天检查1次，液压缸动作应准确，无泄漏。

4 吸嘴应每班检查1次，吸嘴应无堵塞。

5 摆线针轮应按照本标准第10.1.7条开展维护工作。

6 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

## 13.2 检修

13.2.1 走行装置应按照本标准第11.1.1条的规定开展检修工作。

13.2.2 煤斗及下料装置检修应符合下列规定：

1 煤斗及下料装置检修时，顶装煤车应处于检修位置，并处于断电状态。

2 煤斗壁板出现裂纹，且壁板磨损量小于原始壁板厚度的1/3时，应清除煤斗内余煤后焊接修补壁板的裂纹，修补的焊缝应渗透检测无裂纹。

3 煤斗的锥斗壁板厚度磨损量达到原始壁板厚度的1/3时，应更换锥斗，锥斗与煤斗上部的壁板焊缝应渗透检测无裂纹。

4 煤斗更换时，安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

5 螺旋给料器主轴出现裂纹、主轴与轴承座密封接触部位出现0.5mm以上沟痕或叶片缺损、出现裂纹、根部减薄量达到原始厚度的1/3时，应整体更换主轴及叶片。更换后，主轴与轴承座密封件的间隙应符合随机技术文件的规定，叶片与螺旋给料器的壳体应无剐蹭。

6 螺旋给料器的壳体穿孔时，应更换壳体。壳体与叶片应无剐蹭。

7 螺旋给料器轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀的，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

8 螺旋给料器的进料口、出料口洒料时，应更换密封件。

9 振动器工作失效时，应更换振动器，振动器与煤斗之间应连接牢固。

10 闸板密封不严密时，应更换闸板。

13.2.3 揭盖装置检修应符合下列规定：

1 揭盖装置检修时，顶装煤车应处于检修位置，并处于断电状态。

2 进退液压缸、搓盖液压缸发生内泄漏时，应更换活塞环；进退液压缸、搓盖液压缸发生外泄漏时，应更换密封件。液压缸检修后，应排净液压缸内的空气。

3 台车车轮运转不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

4 台车车轮出现不均匀磨损，致使车轮局部半径减少量达到3mm，车轮工作面龟裂或凹坑时，应更换车轮，车轮应运转灵活。

5 台车导轨任意部位磨损量达到原始厚度的1/3时，应更换导轨，台车在导轨的全行程内运动应无卡滞。

6 吊架变形时，应更换吊架。吊架更换后，台车在导轨上运动时，不应有异常晃动。

7 搓动杆变形时，应更换搓动杆，搓动杆更换后，搓动动作应可靠。

13.2.4 导套装置检修应符合下列规定：

1 导套装置检修时，顶装煤车应处于检修位置，并处于断电状态。

2 液压缸发生内泄漏时，应更换活塞环；液压缸发生外泄漏时，应更换密封件。液压缸检修后，应排净液压缸内的空气。

3 内导套变形，导致与外导套剐蹭时，应更换内导套。

4 内导套出现裂纹，且内导套壁板磨损量小于原始厚度的1/3、无变形时，应补焊修复内导套，焊缝宜渗透检测无裂纹。

6 外导套变形，导致与内导套剐蹭时，应更换外导套。

7 外导套出现裂纹，且外导套壁板磨损量小于原始厚度的1/3、无变形时，应补焊修复外导套，焊缝宜渗透检测无裂纹。

8 内导套、外导套检修后，相互之间应无剐蹭。

13.2.5 集尘装置检修应符合下列规定：

1 集尘装置检修时，顶装煤车应处于检修位置，并处于断电状态。

2 除尘器壁板磨损量达到壁板原始厚度的1/3时，应更换除尘器。除尘器与进、出口管道之间应密封应严密。

3 集尘管道出现变形、堵塞或裂纹时，应更换集尘管道。更换后的集尘管道，应吊挂牢固，无泄漏。

4 开闭液压缸发生内泄漏时，应更换活塞环；开闭液压缸发生外泄漏时，应更换密封件。开闭液压缸检修后，应排净液压缸内的空气。

5 集尘连接器导轨变形、出现裂纹时，应更换导轨。导轨更换后，集尘连接器在全行程上运动应无卡滞。

6 集尘连接器滚轮转动不灵活的，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 集尘连接器滚轮不均匀磨损致使滚轮局部半径减小量达到3mm、滚轮工作面出现龟裂或凹坑时，应更换滚轮。滚轮更换后，转动应灵活。

8 集尘连接器法兰面泄漏时，应更换密封垫。

13.2.6 炉顶清扫装置检修应符合下列规定：

1 炉顶清扫装置检修时，顶装煤车应处于检修位置，并处于断电状态。

2 横移车轮转动不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

3 横移车轮不均匀磨损，致使车轮局部半径减小达3mm，横移车轮工作面出现龟裂或凹坑时，应更换车轮，车轮更换后，转动应灵活。

4 液压缸发生内泄漏时，应更换活塞环；液压缸发生外泄漏时，应更换密封件。液压缸检修后，应排净液压缸内的空气。

5 吸嘴堵塞时，应更换吸嘴。

8 摆线针轮减速机的应按照本标准第10.2.7条的规定开展检修工作。

9 传动链条、链轮应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

## 14 捣固机

## 14.1 维护

14.1.1  减速机维护应符合下列规定：

1 减速机螺栓、放油螺丝、油位、齿轮、轴承、端盖、箱座、箱盖应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

2 减速机高速轴轴套与J型密封圈接触部位的磨损宜每年检查1次，磨损产生的沟槽应不大于0.03mm。

3 各轴宜每年检查1次，高速轴的弯曲度不宜大于0.03mm，中速轴和低速轴的弯曲度不宜大于0.08mm；轴应无裂纹，出现毛刺的，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

14.1.2 偏心轮机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 偏心轮宜每周检查1次，偏心轮运转应灵活，轴承座壳体温度宜不高于环境温度20℃。

3 各连接销轴宜每月检查1次，连接销轴磨损量宜不大于5mm。

4 偏心夹块应每周检查1次，偏心夹块的磨损量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，宜小于5mm。

5 扇形块宜每周检查1次，扇形块润滑应正常，齿轮应无异常磨损。

6 液压缸应每天检查1次，液压缸应无泄漏。

7 偏心轮凸轮缘应每天检查1次，凸轮缘错开大于120°时，应调整。

14.1.3 调锤机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 聚脂弹簧应每天检查1次，聚脂弹簧应无严重变形。

3 转柄销应每周检查1次，转柄销的磨损量应不大于5mm。

4 主弹簧、辅弹簧应每周检查1次，主弹簧、辅弹簧均应无裂纹或塑性变形。

5 调节丝杆应每周检查1次，调节丝杆的可调节量不应少于180mm。

14.1.4  停锤装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 衬套宜每周检查1次，衬套的磨损量宜不宜大于2mm。

3 夹锤轴宜每周检查1次，夹锤轴弯曲度宜不宜大于5mm。

14.1.5  微移动机构维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 液压缸应每天检查1次，液压缸应无泄漏。

14.1.6 上、中、下导向装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 导向轮轴承宜每半年检查1次，轴承的零件应无色斑、裂纹或点蚀。

3 导向轮宜每天检查1次，应无脱落、无卡滞。

4 导向轮的磨损量宜每半年检查1次，磨损量宜小于5mm。

5 导向装置宜每月检查1次，导向装置的中心位置偏差应不大于±1mm，导向装置的上、下位置偏差应不大于1mm（图14.1.6）。

图14.1.6  导向装置中心位置和上下位置直线度偏差示意

- 导轮；2-捣固锤；

S-导向装置纵向中心线偏差；

S1-导向装置上、下位置中心线偏差；

S2-导向装置横向中心线偏差

14.1.7 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

## 14.2 检修

14.2.1  减速机检修应符合下列规定：

1 减速机检修时，捣固机应处于断电状态。

2 减速机的齿轮、轴承、泄漏处理应按照本标准第第4.2.3条开展检修工作。

3 高速轴轴套与J型密封圈接触部位磨损产生的沟槽大于0.03mm时，应更换高速轴轴套，轴套与轴的配合应符合随机技术文件的规定。

4 高速轴、中速轴和低速轴出现裂纹时，高速轴、中速轴和低速轴均应更换。

5 高速轴弯曲度达到0.03mm、中速轴和低速轴弯曲度达到0.08mm时，高速轴、中速轴和低速轴均宜更换。

6 高速轴、中速轴和低速轴更换的，轴与轴承、齿轮、轴套的配合均应符合随机技术文件的规定。

7 轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

14.2.2 偏心轮机构应符合下列规定：

1 偏心轮机构检修时，捣固机应处于断电状态。

2 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

3 偏心夹块表面出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

4 偏心夹块的磨损量达5mm时，宜更换偏心夹块。偏心夹块更换后，螺栓应紧固，螺栓头应低于夹块表面5mm以上。

5 连接销轴磨损量大于5mm时，宜更换连接销轴。连接销轴更换后，销轴挡块安装可靠。

6 液压缸泄漏时，应更换导致泄漏的密封件。液压缸检修后，应排除液压缸内的空气，各部位应无泄漏。

14.2.3 调锤机构应符合下列规定：

1 调锤机构检修时，捣固机应处于断电状态。

2 主弹簧、辅弹簧出现裂纹或塑性变形时，主弹簧、辅弹簧均应更换。更换后的主弹簧、辅弹簧，预压缩量为弹簧自由状态下长度的1/5。

3 调锤丝杆损伤、调节丝杆可调节量少于随机技术文件的规定时，应更换调节丝杆。调节丝杆更换后，旋转应灵活。

14.2.4 停锤装置应符合下列规定：

1 停锤装置检修时，捣固机应处于断电状态。

2 衬套的磨损量大于2mm时，宜更换衬套。

3 夹锤轴弯曲度大于5mm时，宜更换夹锤轴。

14.2.5  微移动机构检修应符合下列规定：

1 液压缸泄漏时，应更换导致泄漏的密封件。液压缸检修后，应排除液压缸内的空气，各部位应无泄漏。

14.2.6 上中下导向装置检修应符合下列规定：

1 上中下导向装置检修时，捣固机应处于断电状态。

2 导向轮卡滞、晃动、异响时，应更换导向轮的轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙，轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

3 导向轮表面不平整、点蚀或磨损量大于5mm时，宜更换导向轮。导向轮更换后，导向轮转动应灵活。

4 导向轮出现毛刺时，应采用锉刀磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

5 导向装置中心位置偏差达1mm时，应将中心位置偏差调整至小于1mm。

6 导向装置上、下位置直线度偏差大于0.5mm/m，应将上、下位置直线度偏差调整至不大于0.5mm/m。

7 导向装置中心位置偏差达到1mm或导向装置上、下位置直线度偏差大于0.5mm/m，且不能调整时，应更换底座和导向轮。底座和导向轮更换后，导向装置的中心位置偏差应在±1mm范围内，导向装置的上、下位置偏差应不大于1mm。

14.2.7 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 15 侧装煤装煤车

## 15.1 维护

15.1.1 走行装置维护应符合本标准第11.1.1条的规定。

15.1.2 取门装置维护应符合本标准第11.1.2条的规定。

15.1.3 给煤装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 活动壁应每天检查1次，活动壁应无凹陷或凸起（见图15.1.3）。

图15.1.3  活动壁变形示意图

1—固定煤仓；2—活动壁

S-活动壁变形量

3 活动连杆机构应每天检查1次，连杆应无松动、无裂纹，连杆销应无脱落。

4 托煤底板传动装置减速机、卷扬装置减速机均应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

5 托煤底板传动装置制动器、卷扬装置制动器均应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

6 滑道板接缝应每周检查1次，滑道板接缝错口应不大于5mm。

7 托煤底板的传动链条应每周检查1次，轴销应无脱落，链板应无扭曲、裂纹；运行应无滑齿。

8 卷扬机应每周检查1次，钢丝绳应无断股或异常变形；滑轮轮槽壁应无缺损；卷筒、滑轮运转均应灵活，无异音。

9 托煤底板的传动链条应每季度检查1次，传动链条塑性伸长宜不大于2%，传动链条的链板磨损量宜不大于原始厚度的10%，传动链条的销轴磨损宜不大于原始直径的5%。

10 托煤底板的前后传动链轮的链齿应每季度检查1次，传动链轮链齿的磨损量宜不大于5mm。

11 托煤底板滑道板应每半年检查1次，托煤底板滑道板磨损量宜不大于30%。

12 托煤底板应每半年检查1次，托煤底板磨损宜不大于30%、纵向弯曲变形宜不大于10mm。

13 卷扬机构应每年检查1次，卷筒筒壁应无裂纹、磨损量应不大于原始厚度的20%；滑轮槽壁磨损量不应大于原始厚度的20%、轮槽底部直径减小量不大于钢丝绳直径的50%。

15.1.4 集尘装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 上部集尘管应每天检查1次，上部集尘管应无变形、龟裂。

3 液压缸应每天检查1次，液压缸应无泄漏。

4 集尘管风压应每天检查1次，风压降低量不应大于设定值的20%。

15.1.5 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

## 15.2 检修

15.2.1 走行装置检修应符合本标准第11.2.1条的规定。

15.2.2 取门装置检修应符合本标准第11.2.2条的规定。

15.2.3 给煤装置检修应符合下列规定：

1 给煤装置检修时，侧装煤装煤车应处于断电状态。

2 托煤底板传动装置减速机、卷扬装置减速机均应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

3 托煤底板传动装置制动器、卷扬装置制动器均应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

4 托煤底板的传动链条轴销磨损达到原始直径的5%时，宜更换销轴；链板出现扭曲、裂纹或减薄量达原始厚度的10%时，应更换链板；传动链条塑性伸长达原始长度的2%时，宜更换整根链条。链条轴销、链板或整根链条更换的，销轴与链板的孔轴配合间隙值应符合随机技术文件的规定，销轴应安装防止轴向窜动的开口销。

5 托煤底板的传动链轮的链齿厚度磨损量大于5mm时，宜更换链轮，链轮宜采用热装温差法安装，链轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

6 滑道板磨损大于30%时，宜更换滑道板，滑道的拼接接头应平缓过渡。

7 托煤底板磨损大于30%时，宜更换托煤底板，托煤底板的拼接接头应平缓过渡。

8 托煤底板纵向弯曲变形大于10mm时，宜采用压力法矫正托煤底板。

9 卷扬机的卷筒筒壁出现裂纹、磨损达到原始厚度的20%时，应更换卷筒；滑轮轮槽壁缺口、轮槽底部直径减小量大于钢丝绳直径的50%时，应更换滑轮。

15.2.4 集尘装置检修应符合下列规定：

1 集尘装置检修时应，侧装煤装煤车应处于断电状态。

2 集尘管出现变形严重时，应更换集尘管。

3 集尘管风压降低量大于设定值20%时，应疏通集尘管。

4 液压缸出现外泄漏时，应更换密封圈。

5 液压缸出现内泄漏时，应更换活塞环。

15.2.5 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 16 U型管导烟车

## 16.1 维护

16.1.1 行走机构维护应符合本标准第11.1.1条的规定。

16.1.2 活动导套维护应符合下列规定：

1 各螺栓宜每天检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 活动导套应每天检查1次，活动导套应无异常变形或焊缝开裂，活动导套的耐材应无脱落，上、下运动应无卡滞。

3 活动导套支架、导轨支架均宜每天检查1次，活动导套支架、导轨支架均应无变形或焊缝开裂。

4 导轨宜每天检查1次，导轨应无明显变形。

5 导向轮钢丝绳应每天检查1次，导向轮应无断股，钢丝绳夹齐全。

6 导向轮应每天检查1次，导向轮转动应灵活。

16.1.3 连接器维护应符合下列规定：

1 连接器与除尘干管的缝隙宜每周检查1次，缝隙应不大于1mm（图16.1.3）。

图16.1.3-1  连接器与除尘干管连接示意

S—连接器与除尘干管的缝隙

1-除尘干管；2-翻板阀；3-连接器

2 连接器导向轮应每天检查1次，导向轮转动应灵活，导向轮的踏面应无凹坑。

3 连接器导向轮直径宜每半年检查1次，导向轮直径减小量应不大于8mm。

16.1.4 燃烧室、烟道维护应符合下列规定：

1 燃烧室应每天检查1次，燃烧室应无变形或焊缝开裂，燃烧室的耐材应无脱落。

2 混风室应每天检查1次，混风室应无变形或焊缝开裂。

3 连接烟道管应每天检查1次，连接烟道管应无变形或焊缝开裂，连接烟道管的耐材应无脱落。

16.1.5 揭气盖装置维护应符合下列规定：

1 揭气盖推杆宜每天检查1次，推杆应无变形或焊缝开裂。

2 揭气盖支架宜每天检查1次，支架应无变形或焊缝开裂。

3 揭气盖推杆导向轮应每天检查1次，导向轮转动应灵活，导向轮的踏面无凹坑。

4 揭气盖推杆导向轮直径宜每半年检查1次，导向轮直径减小量应不大于原始直径的5%。

16.1.6 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

## 16.2 检修

16.2.1 行走机构检修应符合本标准第11.2.1条规定。

16.2.2 活动导套检修应符合下列规定：

1 活动导套检修时，U型管导烟车应处于断电状态。

2 活动导套焊缝出现开裂，且活动导套的壳体壁厚不小于原始厚度的2/3时，宜对开裂焊缝补焊修复活动导套，焊缝着色或超声波检测应无裂纹。

3 活动导套耐材脱落，且活动导套的壁厚不小于原始厚度的2/3时，宜离线衬耐材修复活动导套，所衬耐材材质、厚度必须符合随机技术文件的规定。

4 活动导套支架焊缝出现开裂，且支架截面厚度不小于原始厚度的2/3时，宜对开裂焊缝补焊修复活动导套。

5 导轨支架焊缝开裂，且支架截面厚度不小于原始厚度的2/3的，宜对开裂焊缝补焊修复导轨支架。

6 活动导套变形导致上、下运动卡滞或活动导套的壳体壁厚小于原始厚度的2/3时，应更换活动导套。

7 活动导套支架变形，导致活动导套上、下运动卡滞时，宜更换活动导套支架。

8 导轨变形，导致活动导套上、下运动卡滞时，宜更换导轨。

9 导轨支架变形，导致活动导套上、下运动卡滞时，宜更换导轨支架。

10 活动导套、活动导套支架、导轨、导轨支架更换后，活动导套上、下运动均应无卡滞。

11 导向轮钢丝绳断股时，应更换钢丝绳。

16.2.3 连接器检修应符合下列规定：

1 连接器检修时，U型管导烟车应处于断电状态。

2 连接器与除尘干管连接缝隙大于1mm时，应及时调整缝隙。

3 支架焊缝开裂，且支架截面厚度不小于原始厚度的2/3时，宜对开裂焊缝补焊修复支架。

3 导轨下凹或上拱大于5mm时，应更换导轨。导轨更换后，连接器运动应无卡滞。

4 导向轮磨损大于8mm或导向轮踏面凹坑时，应更换导向轮。导向轮更换后，导向轮转动应灵活。

5 导向轮运转卡滞时，应更换导向轮的轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙，轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

16.2.4 燃烧室、烟道检修应符合下列规定：

1 燃烧室、烟道检修时，U型管导烟车应处于断电状态。

2 燃烧室耐材脱落，且燃烧室壳体的壁厚不小于原始厚度的2/3时，宜离线衬耐材修复燃烧室，所衬耐材材质、厚度必须符合随机技术文件的规定。

3 燃烧室壳体焊接开裂、穿孔、壁厚小于原始厚度的2/3时，应更换燃烧室。燃烧室更换后，应无泄漏。

4 烟道耐材脱落，且烟道壳体的壁厚不小于原始厚度的2/3时，应离线衬耐材修复烟道，所衬耐材材质、厚度必须符合随机技术文件的规定。

5 烟道壳体焊缝开裂、穿孔、壁厚小于原始厚度的2/3时，应更换烟道。烟道更换后，应无泄漏。

16.2.5 揭气盖装置检修应符合下列规定：

1 揭气盖装置检修时，U型管导烟车应处于断电状态。

2 揭气盖推杆变形，导致揭气盖动作卡滞时，应更换推杆。

3 揭气盖支架变形，导致揭气盖动作卡滞时，应更换支架。

4 揭气盖推杆、揭气盖支架更换后，揭气盖动作应无卡滞。

5 揭气盖推杆焊缝开裂时，应对开裂焊缝补焊修复推杆。

6 揭气盖支架焊缝开裂时，应对开裂焊缝补焊修复支架。

5 揭气盖推杆导向轮卡滞时，应更换轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙，轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 导向轮踏面出现凹坑、直径减少量大于原始直径的5%时，应更换导向轮。导向轮更换后，导向轮转动应灵活。

16.2.6 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 17 熄焦车、电机车、旋转焦罐车

## 17.1 维护

17.1.1 熄焦车维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 铸铁衬板应每天检查1次，铸铁衬板应无断裂或脱落。

3 接焦箱门应每天检查1次，接焦箱门应无异常变形。

4 开门气缸与控制阀应每天检查1次，动作应可靠，无泄漏。

5 开门机构销轴应每周检查1次，销轴应无异常磨损。

6 走行轮应每周检查1次，走行轮的轮缘、踏面应无异常磨损；运行时，轴承应无异音。

7 铸铁衬板应每季度检查1次，铸铁衬板的磨损量应小于原始厚度的1/3。

8 走行轮应每半年检查1次，走行轮的轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，走行轮的直径减小量应小于原始直径的2%。

9 走行轮应每年着色检查1次，走行轮各部位应无裂纹。

10 走行轮轴每年检查1次，轴应无裂纹或毛刺。

11 走行轮轴承应每年检查1次，轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

12 框架型钢应每年检查1次，腐蚀减薄量应不大于原始厚度的1/3。

17.1.2 电机车维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 走行轮应每周检查1次，走行轮的轮缘、踏面应无异常磨损；运行时，轴承应无异音。

3 走行轮应每半年检查1次，走行轮的轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，走行轮的直径减小量应小于原始直径的2%。

4 走行轮应每年着色检查1次，走行轮各部位应无裂纹。

5 走行轮轴每年检查1次，轴应无裂纹或毛刺。

6 走行轮轴承应每年检查1次，轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

7 万向联轴器应每天检查1次，工作中应无异音，十字包应无明显轴向窜动或径向跳动。

8 万向联轴器的轴承、花键轴应每月加润滑脂1次。

9 空压机冷却液液位应每天检查1次，冷却液液位应在标尺上下极限刻度之间。

10 空压机工作温度应每天检查1次，应符合随机技术文件的规定。

11 控制阀台、油路、气路应每天检查1次，均应无泄漏。

12 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

13 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

17.1.3 旋转焦罐车维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 走行轮应每周检查1次，走行轮的轮缘、踏面应无异常磨损；运行时，轴承无异音。

3 走行轮应每半年检查1次，走行轮的轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，走行轮的直径减小量应小于原始直径的2%。

4 走行轮应每年着色检查1次，走行轮各部位应无裂纹。

5 走行轮轴每年检查1次，轴应无裂纹或毛刺。

6 走行轮轴承应每年检查1次，轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

7 旋转托辊应每周检查1次，转动应灵活，辊面无异常磨损。

8 夹紧液压缸应每周检查1次，液压缸动作应准确，无泄漏。

9 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展开展维护工作。

10 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

17.1.4 旋转焦罐维护应符合下列规定：

1 衬板应每天检查1次，应无脱落。

2 底闸门每天检查1次，不应“挂红焦”、卡死。

17.1.5 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

## 17.2 检修

17.2.1 熄焦车检修应符合下列规定：

1 熄焦车检修时，熄焦车应处于断电状态。

2 铸铁衬板断裂或磨损减薄达原始厚度的1/3时，应更换铸铁衬板。下层铸铁衬板的上缘不宜高于上层铸铁衬板的下缘。

3 接焦箱门变形致使开关卡滞时，应矫正接焦箱门。

4 开门气缸内泄漏时，应更换活塞环；开门气缸外泄漏时，应更换密封件。

5 开门机构销轴磨损达到原始直径的5%时，应更换销轴。

6 走行轮出现裂纹、轮缘磨损达到原始厚度的50%或走行轮直径减小量达到原始直径的2%时，应更换走行轮。走行轮更换后，走行轮与轴的配合应符合随机技术文件的规定，转动应灵活。

7 走行轮的轴出现裂纹时，应更换轴。轴与车轮、轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

8 轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

9 走行轮轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

10 车架锈蚀致使局部型钢厚度减薄量达到原始厚度的1/3时，应整体更换车架。车架更换后，立柱垂直度、横梁直线度均应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，均不宜大于5mm；箱体底板的倾斜度应符合随机技术文件的规定；关门后的门缝不应大于10mm。

17.2.2 电机车检修应符合下列规定：

1 电机车检修时，电机车应处于断电状态。

2 走行轮出现裂纹、轮缘磨损量达到原始厚度的50%或走行轮直径减小量达到原始直径的2%时，应更换走行轮。走行轮更换后，走行轮与轴的配合应符合随机技术文件的规定，转动应灵活。

3 走行轮的轴出现裂纹时，应更换轴，轴与轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

4 轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

5 走行轮轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 万向联轴器十字包出现明显轴向窜动或径向跳动时，应更换万向联轴器。

7 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展开展检修工作。

8 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

17.2.3 旋转焦罐车检修应符合下列规定：

1 旋转焦罐车检修时，旋转焦罐车应处于断电状态。

2 走行轮出现裂纹、轮缘磨损量达到原始厚度的50%或走行轮直径减小量达到原始直径的2%时，应更换走行轮。走行轮更换后，走行轮与轴的配合应符合随机技术文件的规定，转动应灵活。

3 走行轮的轴出现裂纹时，应更换轴，轴与轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

4 轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

5 走行轮轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

6 旋转托辊转动不灵活或辊面磨损量达到原始辊壁厚度的20%时，应更换旋转托辊。

7 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展开展检修工作。

8 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

17.2.4 旋转焦罐检修应符合下列规定：

1 衬板脱落时，应补齐。新安装衬板与周围其他衬板之间不应出现明显台阶。

2 框架严重变形时，应更换框架；更换后的框架几何尺寸应符合随机技术文件的规定。

17.2.5 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 18 干熄焦提升机及轨道

## 18.1 维护

18.1.1 提升机车体构架维护应符合下列规定：

1 车体构架应每月检查1次，应无异常变形、焊缝开裂、螺栓松弛或脱落。

2 车体构架应每年检查1次，车体架构型钢、钢板的截面腐蚀减薄量应不大于原始厚度的10%。

3 大梁的拱度应每年检查1次，应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的规定。

18.1.2提升机走行轮维护应符合下列规定：

1 走行轮轴承应每两个月加润滑脂1次，每年更换润滑脂1次。

2 走行轮应每周检查1次，走行轮运转应灵活，无异音。

3 走行轮应每周检查1次，走行轮应无裂纹、啃轨或异常磨损。

4 走行轮应每季度测量1次，轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，轮直径减小量应小于原始直径的2%。

5 走行轮应每年着色检查1次，各部位应无裂纹。

18.1.3 提升机减速机维护应符合下列规定：

1 齿轮应每年检查1次，劣化程度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应未达到《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1的规定的报废标准。

2 其他零部件应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

18.1.4 提升机联轴器维护应符合下列规定：

1 万向联轴器应每月加润滑脂1次。

2 万向联轴器应每年解体检查1次，齿轮、十字轴应无异常磨损、裂纹或变形。

18.1.5 提升机钢丝绳维护应符合下列规定：

1 钢丝绳应每两周淋稀油润滑1次。

2 钢丝绳应每周检查1次，钢丝绳应无断丝、断股或异常变形，钢丝绳的绳卡应无缺失。

3 钢丝绳压板螺栓应每周检查1次，应紧固、齐全，防松垫片应无窜动。

4 钢丝绳应每季度检查1次，表面钢丝磨损量应小于其原始直径的40%。

18.1.6 提升机卷筒维护应符合下列规定：

1 卷筒壁应每月局部着色检查1次，应无裂纹。

2 卷筒壁应每年整体着色检查1次，应无裂纹。

3 卷筒壁应每两月检查1次，磨损量应不大于原始厚度的10%。

4 卷筒轴承应每月加润滑脂1次。

5 转筒轴承应每年检查1次，轴承零件不应色斑、裂纹或点蚀。

18.1.7 提升机吊钩维护应符合下列规定：

1 吊钩应每周检查1次，各部件应无异常变形或异常磨损。

2 吊钩应每季度检查1次，应无可见的扭转变形，侧向变形、危险断面的磨损量应符合随机技术文件的规定，随机技术维检无规定的，未达到《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1的规定的报废标准。

3 吊钩应每年着色检查1次，应无裂纹。

18.1.8 提升机滑轮维护应符合下列规定：

1 滑轮宜每天检查1次，应无卡滞。

2 滑轮的轴承宜每月加润滑脂1次。

3 滑轮的轮槽壁应每月检查1次，应无变形、缺损，磨损量应未达到《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1的规定的报废标准。

4 滑轮的绳槽应每周检查1次，绳槽应无毛刺。

5 滑轮绳槽底的直径应每月检查1次，不均匀磨损量、轮槽直径的减小量应符合随机技术文件的规定，随机技术维检无规定的，未达到《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1的规定的报废标准。

6 滑轮应每年着色检查1次，滑轮应无裂纹。

7 滑轮的芯轴应每年着色检查1次，芯轴应无裂纹。

8 滑轮的芯轴应每年检查1次，芯轴应无可见变形或磨损。

18.1.9 提升机吊具导向轮维护应符合下列规定：

1 导向轮轴承应每月加润滑脂1次。

18.1.10 提升机吊具焦罐盖维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每两周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 焦罐盖的隔热材料宜每天检查1次，隔热材料应无脱落。

18.1.11 提升机电缆小车维护应符合下列规定：

1 电缆小车滚子链宜每月抹润滑脂1次。

2 电缆小车走行轮轴承和端部导轮轴承宜每月加润滑脂1次。

3 电缆小车走行轮应每月检查1次，车轮应无裂纹、踏面无疲劳剥落、直径磨损量不大于原始尺寸5%或轮缘磨损量达到原始厚度50%。

4 滚子链应每天检查1次，环链间应无卡死或僵涩现象。

18.1.12 提升井架导轨维护应符合下列规定：

1 井架导轨应经常性抹润滑脂。

2 井架导轨的垂直度和跨距应每年检测1次，应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

3 导轨应每季度检查1次，踏面磨损量应不大于原始厚度的10%。

18.1.13 提升机轨道维护应符合下列规定：

1 轨道压板螺栓应两周紧固1次，螺栓应齐全、紧固。

2 轨道压板螺栓应每月抹润滑脂防腐1次。

3 轨道截面尺寸宜每月检查1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量应小于原始尺寸的10%。

4 轨道应每月检查1次，应无横向弯曲变形或扭转变形。

5 单根提升机轨道的中心线、轨面标高、直线度、接头处高低差、接头处错位、接头间隙以及两根轨道在同一截面内的相对标高、跨度应每年检查1次，应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

6 压板应每月检查1次，任意零件应无裂纹或严重锈蚀。

7 鱼尾板应每月检查1次，应无裂纹、明显变形或严重锈蚀。

8 轨道的底面与梁顶面的间隙应每半年检查1次，间隙长度应符合《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的规定。

## 18.2 检修

18.2.1 提升机车体构架检修应符合下列规定：

1 提升机车体构架检修时，提升机应处于断电状态。

2 车体焊缝部位出现裂纹，且车体无重度锈蚀时，宜补焊修复。车体焊缝修复后，应按照随机技术文件规定的方法对修复的焊缝进行无损检测。

3 车体架构型钢、钢板的截面腐蚀减薄量大于原始厚度的10%时，应贴焊型钢或钢板进行加固处理。

4 车体主梁发生异常变形时，应矫正主梁。矫正后主梁的拱度允许偏差应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的规定。

5 车体补焊修复、加固、变形矫正施工前，均应制定详细的技术方案，经过生产、施工方审核确认后实施。

18.2.2提升机走行轮检修应符合下列规定：

1 提升机走行轮检修时，提升机应处于断电状态。

2 走行轮表面出现裂纹、踏面出现疲劳剥落、轮缘缺损或磨损量达到原始厚度的50%，轮直径磨损量达到原始直径的2%时，应更换走行轮。走行轮宜成组整体更换，更换后的走行轮应运转灵活、无异音，应无啃轨。

3 走行轮轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

18.2.3 提升机减速机检修应符合下列规定：

1 达到《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1的规定的报废标准的齿轮，应更换，齿轮宜成对更换，更换的齿轮与轴的配合必须符合随机技术文件的规定，齿轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

2 减速机的其他零部件应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

18.2.4 提升机联轴器检修应符合下列规定：

1 提升机联轴器检修时，提升机应处于断电状态。

2 万向联轴器的所有零件严禁修复使用。

3 万向联轴器的十字轴磨损量达原尺寸的15%、断齿或轮齿磨损量达原始尺寸的20%、任意部位裂纹时，应更换联轴器。联轴器宜采用温差热装法，联轴器与轴的配合应符合随机技术文件的规定，联轴器的端面与轴的轴肩应紧密贴合。

18.2.5 提升机钢丝绳检修应符合下列规定：

1 提升机钢丝绳检修时，提升机应处于断电状态。

2 提升机钢丝绳严禁修复使用。

3 钢丝绳的断丝数量达到随机技术文件规定，随机技术文件无规定时，达到《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972的规定的，应更换钢丝绳。

4 钢丝绳出现断股的，应更换钢丝绳。

5 钢丝绳的外层钢丝磨损达到直径的40%时，应更换钢丝绳。

6 钢丝绳出现局部聚集式扭曲、变形、外力损伤时，应更换钢丝绳。

7 钢丝绳需要更换时，应同时更换所有的钢丝绳。

8 钢丝绳更换完毕后，应调整运行长度，同组钢丝绳以固定钢丝绳的平衡梁处于水平状态为宜，异组钢丝绳提升高度差不应大于5mm（图18.2.5）。

图18.2.5 异组钢丝绳高度差

Hmax—异组钢丝绳高度差

1—钢丝绳；2—动滑轮

9 钢丝绳的绳夹数量和间距应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《起重机械安全规程》GB 6067.1的规定。

18.2.6 提升机卷筒检修应符合下列规定：

1 提升机卷筒检修时，提升机应处于断电状态。

2 卷筒的所有零件严禁修复使用。

3 卷筒出现裂纹或存在损伤钢丝绳的缺陷，应更换卷筒。

4 卷筒筒壁磨损量达随机技术文件的规定时，随机技术文件无规定的，达到《起重机械安全规程》GB 6067.1的规定的，应更换卷筒。

5 采用两个卷筒的，宜同时更换两个卷筒；卷筒更换后，不应出现轴向窜动，卷筒运转应无异音。

6 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

18.2.7 提升机吊钩检修应符合下列规定：

1 提升机吊钩检修时，提升应处于断电状态。

2 吊钩的所有零件严禁修复使用。

3 吊钩出现裂纹时，应更换吊钩。

4 吊钩出现可见扭转变形时，应更换吊钩。

5 吊钩的板钩、封闭器侧向变形或危险断面（图18.2.7）的磨损量达到《起重机械安全规程》GB 6067.1的规定的报废标准，均应更换吊钩。

图18.2.7 吊钩危险断面

Ⅰ—板钩的危险断面

1—闭锁器；2—板钩

6 吊钩宜两侧同时更换。更换后的吊钩，应无剐蹭或卡滞。

7 吊钩芯轴磨损量达原始直径的5%时，应更换芯轴，芯轴的防轴向窜动的措施应符合随机技术文件的规定。

18.2.8 提升机滑轮检修应符合下列规定：

1 滑轮检修时，提升机应处于断电状态。

1 滑轮的零件严禁修复使用。

3 滑轮出现裂纹或存在损伤钢丝绳的缺陷时，应更换滑轮。

4 滑轮轮槽出现不均匀磨损，轮槽壁减少量或轮槽底部直径减少量达到随机技术文件的规定时，随机技术文件无规定的，达到《起重机械安全规程》GB 6067.1的规定，应更换滑轮。

5 提升机滑轮的轴承出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

6 滑轮的芯轴出现裂纹、磨损沟痕或其他肉眼可见缺陷时，应更换芯轴。

7 两侧的滑轮宜同时更换。滑轮、滑轮轴承、滑轮芯轴更换后，滑轮均应转动灵活，无晃动。

18.2.9 提升机吊具导向轮检修应符合下列规定：

1 提升机吊具导向轮检修时，提升机应处于断电状态。

2 吊具导向轮的轮面出现裂纹、疲劳剥落、凹坑时，应更换导向轮，导向轮与轴承的配合应符合随机技术文件的规定，导向轮转动灵活。

3 提升机吊具导向轮的运转不灵活时，应更换轴承，更换后的轴承应润滑充分。

18.2.10 提升机吊具焦罐盖检修应符合下列规定：

1 提升机吊具焦罐盖检修时，提升机应处于断电状态。

2 隔热棉成块脱落时，应补齐隔热棉。

3 隔热棉、底层隔热毡脱落致使吊具焦罐盖本体的底部钢板外露时，宜对脱落部位隔热棉、底层隔热毡进行修补处理；不能修补时，应更换隔热棉和底层隔热毡。

4 隔热棉、底层隔热毡更换后，固定螺栓应齐全、紧固，底层隔热毡与焦罐盖本体的底部钢板连接应牢固（图18.2.10）。

图18.2.10 焦罐盖隔热棉固定

1—固定螺栓；2—焦罐盖本体；3—底层隔热毡；4—隔热棉

18.2.11 提升机电缆小车检修应符合下列规定：

1 提升机电缆小车检修时，提升机应处于断电状态。

2 电缆小车的车轮表面出现裂纹、踏面出现疲劳剥落或磨损量达到原始直径的5%或轮缘磨损量达到原始厚度的50%时，应更换车轮。更换后的车轮应运转灵活、无异音，两侧轮缘无啃轨。

3 滚子链环链间有卡死或僵涩现象，应更换滚子链。

4 各轮的轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换，更换后的轴承应润滑充分。

18.2.12 提升井架导轨检修应符合下列规定：

1 提升井架导轨检修时，提升机应处于断电状态。

2 导轨踏面磨损量达原始厚度的10%、出现裂纹或疲劳剥落时，均应更换导轨。

3 导轨出现影响焦罐正常提升的局部变形，且导轨踏面磨损量小于原始厚度的10%时，宜矫正导轨。

4 导轨纵横中心线、标高、垂直度、跨距超出随机技术文件规定，随机技术文件无规定的，大于《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定时，应调整导轨。

5 导轨检修、调整后的质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

18.2.13 提升机轨道检修应符合下列规定：

1 提升机轨道检修时，提升机应处于断电状态。

2 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少量达到原始尺寸的10%时，应更换轨道，轨道应可靠固定，轨道安装质量应符合随机技术文件的规定，无规定的，应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

3 轨道出现局部横向弯曲变形或扭转变形，宜矫正轨道。不能矫正的，应更换轨道。轨道更换后，轨道的安装质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定。

4 压板的任意零件出现裂纹或严重锈蚀时，应更换压板。

5 鱼尾板的任意零件出现裂纹、变形或严重锈蚀时，应更换鱼尾板。

6 轨道的底面与梁顶面出现间隙，且间隙长度大于《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的规定时，应加垫板垫实，垫板尺寸、数量、固定方式等应符合《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278的规定。

7 单根轨道中心线、轨面标高、直线度、接头处高低差、接头处错位、接头间隙超出大于《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定时，应调整。

8 两根轨道在同一截面内的相对标高、跨度大于《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390的规定时，应调整。

## 19 干熄焦装入装置

## 19.1 维护

19.1.1 装入装置台车维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 台车车轮轴承应每月加润滑脂1次。

3 台车车轮应每月检查1次，车轮应转动灵活，车轮应无裂纹，车轮的工作面应无凹坑、车轮的工作面直径减小量应小于原始车轮直径3%。

4 台车车轮防热板宜每周检查1次，防热板应无异常变形、脱落。

19.1.2装入装置料斗维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 料斗壳体宜每周检查1次，料斗壳体应无裂纹。

3 上、下法兰结合部位宜每周检查1次，上、下法兰结合部位应无泄漏。

4 衬板应每月检查1次，衬板磨损量应小于原始厚度25%。

5 料斗防尘盖板宜无变形，防尘效果应良好。

6 料斗防尘盖板辊轮宜每月检查1次，辊轮应无裂纹或严重磨损，转动应灵活。

7 料斗焦罐支座弹簧宜每周检查1次，应无断裂或塑性变形。

19.1.3 装入装置布料器维护应符合下列规定：

1 布料器横梁应每季度检查1次，横梁应无明显弯曲。

2布料器防磨板应每季度检查1次，防磨板应无裂纹，防磨板的表面堆焊层磨损量应小于原始厚度的2/3。

3 布料器保护套管应每季度检查1次，保护套管耐磨层磨损量应小于原始厚度的2/3。

4布料器的布料体耐磨层应每季度检查1次，布料体耐磨层磨损量应小于原始厚度2/3。

5布料器的钟体应每季度检查1次，钟体应无破损或裂纹，堆焊层磨损量应小于原始厚度2/3。

6布料器的密封板应每季度检查1次，密封板应无明显变形。

19.1.4 装入装置水封罩维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 水封罩本体宜每周检查1次，水封罩本体应无裂纹或明显变形。

3 水封罩陶瓷纤维密封布应每周检查1次，应无破损。

4 水封罩升降机构宜每天检查1次，连接轴应无明显弯曲，支撑轴承应无卡滞，滚轮应无裂纹，滚轮踏面应无凹坑，滚轮踏面磨损量小于原始踏面厚度1/3。

5 水封罩升降机构支撑轴承应每月加润滑脂1次。

6 水封罩吃水深度应每周检查1次，吃水深度宜为3～7cm，超差的应通过调节吊链调整吃水深度。

7 水封罩的调整吊链宜每周检查1次，应无断裂。

8 水封罩导向杆宜每周检查1次，应无明显弯曲。

19.1.5 装入装置的驱动装置维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 驱动装置电动缸轴承及滚珠丝杠应每月加润滑脂1次。

3 驱动装置电动缸宜每天检查1次，应无卡滞，关节轴承应运转灵活。

4 驱动装置连接杆宜每周检查1次，应无明显弯曲。

5 驱动装置传动部位轴套应每年检查1次，磨损量应小于原始厚度10%。

6 驱动装置传动部位销轴应每年检查1次，直径磨损应不大于2mm。

7 驱动装置转动轴支撑轴承应每天检查1次，应无卡滞。

8 驱动装置传动轴辊轮应每月检查1次，辊轮应无裂纹，辊轮踏面应无凹坑。

9 驱动装置吊杆宜每周检查1次，吊杆应无弯曲，吊杆的螺纹应完好。

10 驱动装置的吊杆链条宜每周检查1次，链条应无裂纹、断裂或严重锈蚀。

11 驱动装置吊杆卸扣宜每周检查1次，卸扣应无裂纹或严重锈蚀。

19.1.6 装入装置炉盖维护应符合下列规定：

1 炉盖应每周检查1次，炉盖表面及裙边应无裂纹或变形。

2 炉盖运行情况应每天检查1次，炉盖的开关动作应准确，密封应严密。

3 炉盖吊梁应每周检查1次，吊梁应无明显弯曲。

4 炉盖导向杆应每周检查1次，导向杆应无明显弯曲。

19.1.7 装入装置水封槽维护应符合下列规定：

1 水封槽进水管、回水管应每天检查1次，进水管、回水管均应通畅。

2 水封槽内的沉积焦粉应每周清理1次。

3 水封槽应每天检查1次，应无渗漏。

19.1.8 装入装置集尘管道维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 集尘管道台架宜每周1次检查，台架应无变形或严重锈蚀。

3 集尘管道应每周1次检查，集尘管道应无裂纹，密封部位应无泄露。

4 集尘管道托辊宜每周1次检查，托辊转动应灵活。

5 集尘管道托辊轴承应每月加润滑脂1次。

6 集尘管道托辊宜每周检查1次，托辊应无裂纹、辊面无凹坑。

7 集尘管道滑道宜每周检查1次，应无严重磨损。

19.1.9装入装置轨道及导轨维护应符合下列规定：

1各部位螺栓应两周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 轨道压板螺栓宜每月抹润滑脂1次。

3 轨道压板宜每月检查1次，压板应无裂纹。

4 轨道压板螺栓宜每月检查1次，压板螺栓的螺纹应无滑丝。

5 轨道宜每月检查1次，轨道腰部锈蚀深度应小于原始厚度的1/3、轨头厚度减少量应不大于原始轨头厚度10%，轨头宽度减少量应不大于原始轨头宽度10%。

6 轨道纵横中心线、纵向高差、同一截面高差大于《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390标准规定时，应调整。

7 L型导轨应每月抹润滑脂1次。

8 L型导轨应每月检查1次，应无裂纹、凹坑或变形，踏面磨损量应小于原始厚度的10%。

19.1.10装入装置的集中润滑装置维护应符合下列规定：

1集中润滑装置油箱的油位应每周检查1次，油位应保持在油箱容量50%以上，不足时，应补齐。

2 润滑点应每周全数检查1次，润滑点应无堵塞。

3 润滑管道接头应每周全数检查1次，接头应紧固，无泄露。

4 分配器应每周全数检查1次，分配器应无卡滞。

## 19.2 检修

19.2.1装入装置的台车检修应符合下列规定：

1 装入装置的台车检修时，装入装置应处于断电状态。

2 台车车轮表面出现裂纹、车轮工作面出现凹坑或车轮工作面直径减少达到原始车轮直径3%时，应更换台车车轮。更换后的车轮运转应灵活、内侧轮缘应无啃轨。

3 台车车轮轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀的，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

4 台车车轮防热板变形时，应更换防热板；防热板脱落时，应恢复防热板；检修后的防热板连接螺栓应齐全、紧固，台车运行时，防热板应不与其他设备剐蹭。

19.2.2 装入装置的料斗检修应符合下列规定：

1 装入装置的料斗检修时，装入装置应处于断电状态。

2 料斗壳体出现局部裂纹，且料斗壁厚不小于原始壁厚的70%时，应对补焊裂纹修复料斗壳体，补焊的焊缝质量应符合随机技术文件的规定。

3 料斗壳体出现大量裂纹，影响安全和正常使用时，应更换料斗。更换后的料斗各部位连接螺栓应齐全、紧固，各法兰部位密封应严密。

4 上部料斗与下部料斗法兰结合面泄漏时，应紧固连接螺栓消除泄漏。仍无法消除泄漏时，应更换密封材料（图19.2.2）。

图19.2.2 上部料斗与下部料斗连接密封

1—密封材料；2—上部料斗；3—连接螺栓；4—下部料斗

5 料斗衬板磨损厚度达到原始厚度25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺母应与螺杆点焊固定，螺栓沉头应完全埋在衬板的沉孔中，衬板之间的结合处应紧密、平整。

6 料斗防尘盖板发生变形时，应矫正防尘盖板。矫正后仍不能排除故障时，应更换防尘盖板，更换后的防尘盖板应安装位置准确、防尘效果良好。

7 料斗防尘盖板辊轮出现裂纹、严重磨损、运转卡滞时，应更换辊轮。更换后的辊轮运转应灵活。

8 料斗焦罐支座弹簧出现断裂、塑性变形时，应更换弹簧。更换后的弹簧应固定可靠、伸缩自如。

19.2.3 装入装置的布料器检修应符合下列规定：

1 装入装置的布料器检修时，装入装置应处于断电状态。

2 布料器横梁发生弯曲时，应更换横梁。横梁更换后，横梁与料斗支座连接螺栓应齐全、紧固。

3 布料器防磨板出现裂纹或布料器防磨板的表面堆焊层磨损量达到原始厚度的2/3时，应更换防磨板。更换后的防磨板应在横梁上固定牢固。

4 布料器保护套管耐磨层磨损量达到原始厚度2/3时，宜更换保护套管。

5 布料器的布料体耐磨层磨损量达到原始厚度2/3时，宜更换布料体。更换后的布料体连接螺栓应齐全、紧固。

6 布料器的钟体破损、表面出现裂纹或钟体的表面堆焊层磨损量达到原始厚度的2/3时，应更换钟体。更换后的钟体安装位置应准确，连接螺栓齐全、紧固。

7 布料器密封板发生明显变形时，应更换密封板。更换后的密封板连接螺栓应齐全、紧固。

19.2.4 装入装置水封罩检修应符合下列规定：

1 装入装置水封罩检修时，装入装置应处于断电状态。

2 水封罩本体出现局部裂纹，但无严重变形时，宜对裂纹补焊修复水封罩本体，补焊的焊缝超声波检测应无裂纹。

3 水封罩本体出现局部轻微变形时，宜火焰矫正修复水封罩本体。

4 水封罩本体出现大量裂纹、严重变形时，应更换水封罩。更换后的水封罩应运行自如、密封应严密。

5 水封罩陶瓷纤维密封布发生破损导致泄漏时，应更换陶瓷纤维密封布。更换后的密封布应密封应严密、无可见扬尘（图19.2.4）。

图19.2.4 下部料斗与水封罩密封

1—下部料斗；2—陶瓷纤维布；3—水封罩；4—水封槽

6 水封罩升降机构连接轴发生弯曲变形，导致卡滞时，应更换连接轴。

7 水封罩升降机构辊轮表面出现裂纹、踏面出现凹坑、踏面磨损量达到踏面原始厚度1/3时，应更换辊轮。更换后的辊轮转动应灵活。

8 水封罩的调整吊链断裂时，应更换调整吊链。更换后的调整吊链应保证水封罩动作准确。

9 水封罩导向杆弯曲导致水封罩运行卡滞时，应更换导向杆。更换后的导向杆应安装位置准确、焊接牢固。

19.2.5 装入装置的驱动装置检修应符合下列规定：

1 装入装置的驱动装置检修时，装入装置应处于断电状态。

2 驱动装置电动缸卡滞时，应更换电动缸。更换后的电动缸两侧支座地脚螺栓应齐全、紧固，电动缸运行应无卡滞。

3 驱动装置电动缸支座关节轴承卡滞时，应更换关节轴承，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 驱动装置连接杆发生弯曲，导致驱动装置运行卡滞时，应更换连接杆。更换后的连接杆应安装牢固、无偏斜。

5 驱动装置传动部位轴套磨损量达到轴套原始厚度10%时，应更换轴套。更换后的轴套与销轴配合应符合随机技术文件的规定。

6 驱动装置传动部位销轴直径磨损大于2mm时，应更换销轴。更换后的销轴应无轴向窜动，应无卡滞。

7 驱动装置转动轴支撑轴承卡滞时，应更换支撑轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。

8 驱动装置传动轴辊轮出现裂纹、踏面出现凹坑时，应更换辊轮。更换后的辊轮应运转灵活。

9 驱动装置吊杆发生弯曲或吊杆螺纹锈蚀、损坏，失去调节作用时，应更换吊杆，更换后的吊杆应运行稳定、调节自如。

10 驱动装置的吊杆链条出现裂纹、断裂或锈蚀严重时，应更换吊杆链条。

11 驱动装置吊杆卸扣出现裂纹、严重锈蚀时，应更换吊杆卸扣。

12 驱动装置电动缸的减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

19.2.6 装入装置的炉盖检修应符合下列规定：

1 装入装置的炉盖检修时，装入装置应处于断电状态。

2 炉盖表面、裙边表面出现裂纹时，应对裂纹补焊修复炉盖，补焊的焊缝超声波检测应无裂纹。

3 炉盖裙边局部变形时，应矫正炉盖裙边，矫正后的炉盖裙边应在炉盖运行过程中与其他设备无剐蹭，炉盖处于关闭位时水封应严密。

4 炉盖表面出现大量裂纹、裙边出现大量裂纹或严重变形、内侧耐火浇筑料出现大面积脱落或脱落致使内部钢结构外露时，应更换炉盖。更换后的炉盖各连接部位应紧固，运行过程无卡滞，炉盖处于关闭位时，水封应严密。

5 炉盖吊梁发生弯曲时，应更换吊梁。

6 炉盖导向杆出现弯曲，导致炉盖运行卡滞时，应更换导向杆。更换后的导向杆连接螺栓应齐全、紧固。

19.2.7 装入装置的水封槽检修应符合下列规定：

1 装入装置的水封槽检修时，装入装置应处于断电状态。

2 水封槽出现裂纹导致渗漏时，应更换水封槽。更换后的水封槽进水、回水应通畅，水封应严密，与装入装置其他机构应无干涉。

19.2.8 装入装置的集尘管道检修应符合下列规定：

1 装入装置的集尘管道检修时，装入装置应处于断电状态。

2集尘管道台架出现变形或严重锈蚀时，应更换台架。更换后的台架焊接应牢固。

3 集尘管道出现局部裂纹，且管道壁厚减薄量不大于原始厚度的1/3时，应对裂纹补焊修复集尘管道，补焊的焊缝质量应符合随机技术文件的规定。

4 集尘管道出现大量裂纹，通过补焊处理无法消除故障时，应更换集尘管道。更换后的集尘管道各部位连接螺栓应齐全、紧固，各部位法兰密封应严密，运行管段运行过程应无偏斜、或卡滞。

5 集尘管道各连接部位密封垫泄漏时，应更换密封垫。更换后的密封垫应密封应严密。

6 集尘管道托辊转动不灵活时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 集尘管道托辊出现裂纹、辊面出现凹坑时，应更换托辊。

8 集尘管道滑道磨损严重，影响运行的，应更换滑道。更换后的滑道连接螺栓应齐全、紧固，在托辊上运行顺畅，无偏斜。

19.2.9装入装置的轨道及L型导轨检修应符合下列规定：

1 装入装置的轨道及L型导轨检修时，装入装置应处于断电状态。

2 轨道腰部锈蚀深度达到原始厚度的1/3、轨头厚度或宽度减少10%时，应更换轨道，轨道的安装质量应符合《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390标准规定。

3 轨道固定压板出现裂纹时，应更换压板。

4 轨道固定压板螺栓螺纹滑丝时，应更换螺栓。

5 L型导轨踏面磨损量达到原尺寸10%，或出现裂纹、凹坑时，应更换L型导轨。更换后的L型导轨应安装牢固，辊轮在导轨中运行应无偏斜或卡滞。

6 L型导轨出现扭曲、弯曲，影响辊轮正常运行时，应更换L型导轨。

19.2.10集中润滑装置检修应符合下列规定：

1装入装置的集中润滑装置检修时，装入装置应处于断电状态。

2集中润滑装置油泵损坏时，应更换油泵。

3润滑管道发生破损、漏油时，应更换润滑管道。更换后的润滑管道供油应通畅、无泄漏。

4 分配器动作出现卡滞时，应更换分配器。更换后的分配器动作应灵敏、无泄漏。

## 20 干熄焦排出装置

## 20.1 维护

20.1.1排出装置平板闸门维护应符合下列规定：

1 平板闸门应每班检查1次，平板闸门应无卡滞，关闭状态下不漏焦炭。

2 平板闸门闸板托轮应每班检查1次，闸板托轮转动应灵活。

3 平板闸门闸板托轮宜每月检查，闸板托轮应无裂纹，闸板托轮的踏面应无龟裂或凹坑，闸板托轮的轮缘磨损量应小于原始厚度的50%，闸板托轮的直径减少量应小于原始直径的5%。

4 平板闸门传动丝杠宜每周检查1次，传动丝杠应无明显弯曲。

5 平板闸门衬板宜每周检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

6 平板闸门上、下法兰口宜每周检查1次，上、下法兰口均应无泄漏。

7 平板闸门闸板托轮轴承应每月加润滑脂1次。

8 平板闸门的灰尘宜每周清除1次。

9 平板闸门宜每年解体清理污垢1次。

20.1.2排出振动给料器维护应符合下列规定：

1 振动给料器衬板宜每周检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

2 振动给料器补偿器宜每周检查1次，补偿器应无泄漏。

3 振动给料器法兰部位宜每周检查1次，法兰部位密封应严密。

4 振动给料器缓冲弹簧宜每周检查1次，缓冲弹簧应无断裂或塑性变形。

5 振动给料器给料装置与壳体之间的间隙宜每年调整1次，上下间隙不宜小于30mm，左右间隙不宜小于20mm（图20.1.2）。

图20.1.2 振动给料器给料装置与壳体间隙

C1—上下间隙；C2—左右间隙

1—给料装置；2—振动给料器壳体；

20.1.3排出中间溜槽维护应符合下列规定：

1 排出中间溜槽地脚螺栓应每月检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 中间溜槽衬板宜每周检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量小于原始厚度的25%。

20.1.4排出旋转密封阀维护应符合下列规定：

1 旋转密封阀加润滑脂部位应每天全数检查1次，油路应通畅。

2旋转密封阀的外壳体氮气/空气密封应每天检查1次，密封气体的压力应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，密封气体的压力应在7.5kPa～12kPa之间。

3 旋转密封阀补偿器宜每天检查1次，补偿器应无泄漏。

4 旋转密封阀法兰部位宜每天检查1次，法兰部位密封应严密。

5 旋转密封阀补偿器内衬板应每月检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

6 旋转密封阀格子衬板应每月检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

7 旋转密封阀密封弹簧宜每月检查1次，密封弹簧应无裂纹、断裂或塑性变形。

8 旋转密封阀密封副应每月检查1次，密封副润滑应良好，旋转密封阀运转应无卡滞。

9 旋转密封阀卡滞时，应清除卡滞物。

20.1.5排出双叉溜槽维护应符合下列规定：

1 双叉溜槽衬板应每月检查1次，衬板应无断裂，衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

2 双叉溜槽电动缸应按照本标准第19.1.5条的规定开展维护工作。

3 双叉溜槽两侧检修孔法兰应每天检查1次，检修孔法兰部位密封应严密。

4 双叉溜槽翻板轴承应每月加润滑脂1次。

5 双叉溜槽出口密封宜每周检查1次，应无泄漏。

20.1.6集中润滑装置应按照本标准第19.1.10条的规定开展维护工作。

## 20.2 检修

20.2.1排出装置平板闸门检修应符合下列规定：

1排出装置平板闸门检修时，排出装置应处于断电状态。

2平板闸门出现卡滞时，应拆解驱动侧密封法兰后，清除闸板内部的焦炭。

3平板闸门在关闭状态下漏焦炭时，应更换闸板。更换后的闸板应能关闭严密。

4平板闸门闸板托轮转动不灵活、闸板托轮的轮缘磨损达到原始厚度的50%、闸板托轮的直径减少量达到原始直径的5%、闸板托轮出现裂纹、闸板托轮的踏面出现龟裂或凹坑时，宜更换闸板托轮。更换后的闸板托轮运转应灵活。

5平板闸门传动丝杠弯曲导致卡滞时，应更换传动丝杠。更换后的传动丝杠运转应灵活。

6 平板闸门衬板断裂、衬板磨损量达到原始厚度的25%时，应更换衬板。衬板更换后，衬板螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中，螺栓孔密封应严密。

7平板闸门上、下法兰口泄漏时，应更换密封件。密封件更换后的法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

8平板闸门底部排灰斗排灰阀门出现卡滞时，应更换排灰阀门。更换后的排灰阀门应开闭灵活、无泄漏。

20.2.2排出装置振动给料器检修应符合下列规定：

1排出装置振动给料器检修时，排出装置应处于断电状态。

2 振动给料器衬板断裂或磨损量达原始厚度的25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中。

3 振动给料器补偿器泄漏时，应更换补偿器。更换后的补偿器法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

4 振动给料器法兰部位泄漏时，应更换密封件。更换密封件后的法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

7 振动给料器缓冲弹簧出现断裂、塑性变形时，应更换缓冲弹簧。

20.2.3排出中间溜槽检修应符合下列规定：

1排出中间溜槽检修时，排出装置应处于断电状态。

2 中间溜槽衬板断裂或磨损量达到原始厚度的25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中。

20.2.4排出旋转密封阀检修应符合下列规定：

1排出旋转密封阀检修时，排出装置应处于断电状态。

2旋转密封阀补偿器出现泄漏时，应更换补偿器。更换后的补偿器法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

3旋转密封阀法兰部位出现泄漏时，应更换密封件。更换密封件后的法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

4旋转密封阀补偿器内衬板断裂或磨损量达原始厚度25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中。

5旋转密封阀格子衬板断裂或磨损量达原始厚度25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中。

6旋转密封阀密封副弹簧出现裂纹、断裂或塑性变形时，应更换弹簧。更换后的弹簧应安装牢固。

7旋转密封阀密封副泄漏时，应对旋转密封阀进行整机更换。

20.2.5排出双叉溜槽检修应符合下列规定：

1排出双叉溜槽检修时，排出装置应处于断电状态。

2 双叉溜槽衬板断裂或磨损量达原始厚度的25%时，应更换衬板。更换后的衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中。

3双叉溜槽翻板电动缸应按照本标准第19.2.5条的规定开展检修工作。

4双叉溜槽两侧检修孔法兰泄漏时，应更换密封件。更换密封件后的法兰连接螺栓应齐全、紧固，密封应严密。

5双叉溜槽出口密封部位泄漏时，应更换密封件。更换密封件后，密封应严密。

20.2.6集中润滑装置应按照本标准第19.2.10条的规定开展检修工作。

## 21 干熄焦干熄炉

## 21.1 维护

21.1.1 干熄炉炉顶放散装置维护应符合下列规定：

1 放散盖启闭机构各关节销轴应每周加润滑脂1次。

2 放散管道宜每月检查1次，放散管道应无裂纹或穿孔。

3 波纹补偿器宜每月检查1次，波纹补偿器应无腐蚀穿孔。

4 放散盖启闭机构连杆应每月检查1次，连杆应无引起设备运行卡滞的变形。

5 放散盖宜每月检查1次，放散盖应无严重腐蚀、穿孔或开裂。

6 放散盖启闭机构的气缸应每月检查1次，气缸应无泄漏。

7 手动蝶阀应每月检查1次，手动蝶阀开关应灵活，手动蝶阀应无严重锈蚀。

21.1.2 干熄炉炉壳维护应符合下列规定：

1 炉壳本体及焊缝应每年检查1次，对炉壳进行气密性试验并用泡沫水进行查漏，炉壳本体及焊缝均应无裂纹。

21.1.3 干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道维护应符合下列规定：

1 干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道宜每周检查1次，通流量管道、压力调节管道及空气导入管道均应无裂纹或穿孔。

2 电动蝶阀应每月检查1次，电动蝶阀开关应灵活，无严重锈蚀。

3 电动蝶阀翻板轴应每周加润滑脂1次。

4 波纹补偿器应每周检查1次，波纹补偿器应无泄漏。

21.1.4干熄炉中栓装置维护应符合下列规定：

1 中栓壳体法兰部位宜两周检查1次，法兰部位密封应严密，螺栓应齐全、紧固。

2 中栓壳体及焊缝宜两周检查1次，壳体及焊缝均应无泄漏。中栓壳体及焊缝出现泄漏的，宜采用耐火棉塞堵、浇注料覆盖的方法临时封堵处理。

3 提杆宜每周检查1次，提杆应无明显弯曲。

4 盖体耐热浇注料宜每年检查1次，应无脱落。

21.2.5 干熄炉供气装置维护应符合下列规定：

1 上锥斗应1～2年检查1次，铸铁衬板应无断裂，铸铁衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

2 下锥斗应1～2年检查1次，耐磨铸石板应无裂纹、破损或脱落；铸铁衬板应无断裂，铸铁衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

3 中央风帽应1～2年检查1次，中央风帽顶部伞面应无严重磨损或烧损。

4 十字风道应1～2年检查1次，十字风道本体应无明显变形或烧损；铸铁衬板应无断裂或烧损，铸铁衬板磨损量应小于原始厚度的25%。

21.1.6 干熄炉炉底调节棒装置维护应符合下列规定：

1 法兰部位宜每周检查1次，法兰部位应无泄露。

2 调节棒宜每周检查1次，调节棒应无严重磨损。

21.1.7 干熄炉百叶式手动调节挡板维护应符合下列规定：

1 翻板轴座内焦粉宜两周清除1次。

2 翻板轴宜两周加润滑脂1次。

3 执行机构宜每月检查1次，齿套应无严重磨损。

4 调节挡板宜每周检查1次，法兰部位密封应严密，调节挡板运转应灵活。

## 21.2 检修

21.2.1 干熄炉炉顶放散装置检修应符合下列规定：

1 干熄炉炉顶放散装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 放散管道出现局部裂纹或穿孔时，宜采用打包带包扎的方法临时封堵处理（图21.2.1-1），干熄焦系统停产检修时，应更换泄漏的放散管道。

图21.2.1-1 打包带包扎方式临时封堵漏点

1—放散管；2—包带；3—紧固螺栓；4—密封胶皮

3 放散管道出现大量裂纹或腐蚀穿孔时，应更换放散管段。更换时，应清除放散管内沉积的焦粉，新管段与旧管段对接应按照《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定焊接处理。

4 波纹补偿器出现穿孔时，宜采用耐火棉塞堵、浇注料覆盖的方法临时封堵处理（图21.2.1-2），干熄焦系统停产检修时，应更换波纹补偿器。更换后的波纹补偿器的法兰连接螺栓应齐全、紧固，无泄漏。

图21.2.1-2 波纹补偿器漏点临时封堵

Ⅰ—漏点

1—波纹补偿器；2—挡板；3—浇注料；4—耐火棉

5 放散盖启闭机构连杆发生变形，导致放散盖启闭启闭出现卡滞时，宜对连杆进行矫正；连杆发生严重变形或锈蚀时，应更换连杆。连杆矫正或更换后，放散盖启闭应灵活。

6 放散盖出现严重腐蚀、穿孔或开裂时，应更换放散盖。更换后的放散盖应开闭灵活，与水封槽水封面接触严密，无泄漏。

7 放散盖启闭机构的气缸发生泄漏时，应更换气缸。更换后的气缸地脚螺栓应齐全、紧固，气缸杆防尘套完好、伸缩正常。

8 手动蝶阀锈蚀严重或开闭动作出现卡滞时，应更换手动蝶阀。更换时，应将手动蝶阀的法兰结合面清理干净，密封盘根塞满、压实。更换的手动蝶阀开闭应灵活，无泄漏。

21.2.2干熄炉炉壳检修应符合下列规定：

1 干熄炉炉壳检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 干熄炉炉壳本体及焊缝出现裂纹时，宜采取补焊的方法修复炉壳本体及焊缝，焊缝质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，超声波检测应无裂纹。

21.2.3干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道检修应符合下列规定：

1 干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道出现裂纹、穿孔时，均宜更换管道。更换管道时，应清除放散管内沉积的焦粉，新管段与旧管段对接应按照随机技术文件的规定焊接处理，随机技术文件无规定的，应按照《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定焊接处理。

3 电动蝶阀出现严重锈蚀或开闭困难时，应更换电动蝶阀。更换电动蝶阀时，应将法兰结合面清理干净，密封盘根应塞满、压实，更换的电动蝶阀开闭应灵活，法兰部位密封应严密。

4 波纹补偿器出现穿孔时，宜采用耐火棉塞堵、浇注料覆盖的方式进行临时封堵处理，干熄焦系统停产检修时，应更换波纹补偿器。更换后的波纹补偿器法兰连接螺栓应齐全、紧固，无泄漏。

21.2.4干熄炉中栓装置检修应符合下列规定：

1 干熄炉中栓装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 中栓壳体法兰密封盘根老化、脱落，导致泄漏时，应更换密封盘根。密封盘根应塞满、压实，法兰连接螺栓应齐全、紧固，法兰部位密封应严密。

3 壳体焊缝出现局部裂纹时，应对焊缝补焊修复壳体，补焊的焊缝质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，采用着色或超声波检测应无裂纹。

4 壳体本体出现密集裂纹或穿孔时，应将裂纹或泄露部位拆除后补焊新的壳体；补焊的新壳体板尺寸应准确，与旧壳体板焊接严密、过渡平滑，焊缝质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，采用着色或超声波检测应无裂纹。

5 提杆发生弯曲时，应对提杆加热矫正，矫正仍不能消除变形的，应更换提杆；矫正或更换后的提杆应能自由提起和落下，提杆与中栓壳体密封法兰配合处应用盘根或石棉绳密封应严密。

6 盖体耐热浇注料脱落时，应将旧浇注料清理干净、固定铆钉补焊齐全后，重新浇筑耐热浇注料；重新浇筑的浇注料与中栓孔配合应严密。

21.2.5 干熄炉供气装置检修应符合下列规定：

1 干熄炉供气装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 上锥斗铸铁衬板断裂、磨损量达原始厚度25%、局部磨损导致出现深坑、深沟缺陷或沉孔磨损不足以保护连接螺栓沉头时，应更换铸铁衬板（图21.2.5-1）。更换后的铸铁衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺母与螺杆应点焊固定，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中，铸铁衬板之间的结合处应平整。

3 下锥斗耐磨铸石板出现碎裂、破损时，应更换耐磨铸石板（图21.2.5-1）；耐磨铸石板脱落时，应补齐。安装新的耐磨铸石板前，应先将铸石板底部耐热棉、钢丝网铺设完好，铸石板应排列紧密、平整、固定牢固。

4 下锥斗铸铁衬板断裂、磨损量达原始厚度25%、局部磨损导致出现深坑、深沟缺陷或沉孔磨损不足以保护连接螺栓沉头时，应更换铸铁衬板（图21.2.5-1）。更换后的铸铁衬板连接螺栓应齐全、紧固，螺栓沉头应完全埋入衬板沉孔中，各铸铁衬板之间的结合处应平整。

图21.2.5-1 干熄炉供气装置上下锥斗及衬板安装

1—下锥斗；2—上锥斗；3—上锥斗铸铁衬板；4—下锥斗铸石板；5—下锥斗铸铁衬板

5 中央风帽顶部伞面严重磨损或风帽发生烧损时，应更换中央风帽。更换后的中央风帽标高及纵横中心线偏差应不大于5mm，中央风帽上伞面与下伞面、下伞面与底部筒体连接应牢固。

6 十字风道外部铸铁衬板断裂、磨损量达原始厚度25%或出现烧损时，应更换铸铁衬板；铸铁衬板宜成组更换，更换后的铸铁衬板与十字风道应贴合严密、铸铁衬板之间结合应紧密。

7 十字风道本体出现局部变形或烧损时，宜将变形或烧损部位拆除后补焊新的风道钢板；补焊的新风道钢板与旧风道钢板焊接严密、过渡平滑。

8 十字风道本体出现严重变形、烧损时，应更换十字风道本体。更换十字风道本体时，先安装主梁风道，后安装两根副梁风道。十字风道本体更换后，十字风道本体的水平度及纵横中心线偏差应不大于5mm。

21.2.6 干熄炉炉底调节棒装置检修应符合下列规定：

1 干熄炉炉底调节棒检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 法兰部位的密封盘根出现老化、损坏，造成泄漏时，应更换密封盘根。更换密封盘根时，应先清除粘附在法兰上的旧密封盘根，再安装新的密封盘根，更换后的密封盘根应填充密实（图21.2.6）。

图21.2.6 调节棒安装及密封

1—干熄炉炉底；2—法兰短管；3—法兰压盖；4—密封盘根；5—调节棒

3 调节棒磨损严重，导致起不到调节作用时，应更换调节棒。更换后的调节棒应能自由调节，法兰部位密封应严密。

21.2.7 干熄炉百叶式手动调节挡板检修应符合下列规定：

1 干熄炉百叶式手动调节挡板检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 翻板轴卡死时，应对故障轴座解体检修，清除轴座内的焦粉、铁锈，并加润滑脂，修理后的翻板轴应运转灵活。

3 执行机构齿套严重磨损，导致无法调节时，应更换齿套，更换后的齿套运转应灵活。

4 调节挡板锈蚀、破损严重时，应更换调节挡板。更换后的调节挡板法兰部位密封应严密，调节挡板运转应灵活。

## 22 干熄焦循环风机

## 22.1 维护

22.1.1 各部位螺栓应每周检查1次，应齐全、紧固。

22.1.2 循环风机波纹补偿器应每周检查1次，波纹补偿器应无泄漏。

22.1.3 循环风机壳体维护应符合下列规定：

1 循环风机壳体宜每周检查1次，应无泄漏。

2 循环风机壳体宜每年检测1次，防磨板磨损量应小于原始厚度的50%。

22.1.4 循环风机转子宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 转子的任意部位焊缝应无裂纹或异常磨损。

2 叶片与轮毂之间的连接铆钉应无松动。

3 叶片耐磨层磨损应小于原始厚度的50%。

4 叶片应无裂纹。

5 叶轮轮毂应无裂纹，叶轮轮毂磨损量应小于原始厚度的10%。

6 轴的弯曲度应小于0.05mm/m，且全长内的弯曲度小于0.1mm。

22.1.5 集流器宜每年检查1次，集流器应无裂纹。

22.1.6 循环风机两侧密封盘（图22.1.6）宜每年检查1次，应无锈蚀，炭环应无破损，弹簧应未失效。

图22.1.6  密封盘结构

1—螺栓；2—上盖；3—压紧弹簧；4—通气管；5—上半碳环；6—循环风机上壳体；7—循环风机轴；8—循环风机下壳体；9—下半弹簧；10—下盖

22.1.7 循环风机轴承箱维护应符合下列规定：

1 采用滚动轴承的，宜每年检查1次，零件应无色斑、裂纹或点蚀。

2 采用轴瓦的，顶间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定，轴承合金应无脱落或划痕。

3 轴承箱宜每年清洗1次，轴承箱的横向、纵向水平度宜每年检测1次，水平度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。

4 循环风机两侧轴承箱的温度和振动应每天检查1次，温度和振动应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，轴承箱温度不应大于70℃，振动应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

5 循环风机联轴器宜每年调整1次，同心度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

## 22.2 检修

22.2.1 循环风机检修时，循环风机应处于断电状态。

22.2.2循环风机波纹补偿器泄漏时，应更换波纹补偿器。更换波纹补偿器时，应清除与补偿器配对的法兰接合面的残余垫片，重新安装新垫片。波纹补偿器更换后，新补偿器法兰连接螺栓应齐全、紧固，法兰部位密封应严密。

22.2.3 循环风机壳体检修应符合下列规定：

1 壳体防磨板磨损量达到原始厚度的50%时，应更换该部位的防磨板，防磨板与保护板贴合应紧密、固定牢固。

22.2.4 循环风机转子检修应符合下列规定：

1 转子的任意焊缝磨损或裂纹时，应对焊缝重新补焊。焊接过程中，对焊缝逐层着色检测应无裂纹或沙眼，焊接结束后的焊缝应平整光滑。

2 叶片铆钉松动时，应更换铆钉。更换后的铆钉安装质量应符合随机技术文件的规定。

3 叶片耐磨层磨损达到原始厚度的50%时，宜重新堆焊耐磨层，堆焊的耐磨层应平整。

5 叶片出现裂纹、叶轮轮毂出现裂纹或叶轮轮毂磨损量达原始厚度的10%时，应整体更换叶轮。新叶轮安装前，用什锦锉、油石清除轴上毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。新叶轮的安装方法应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，宜采用热装温差法。新叶轮的安装质量应符合随机技术文件的规定。

6 轴的弯曲度达到0.05mm/m或全长达到0.1mm时，应矫正轴。轴出现裂纹时，应更换轴。轴矫正或更换后，与叶轮轮毂的配合应符合随机技术文件的规定。

7 修复的转子或新转子在使用前，均应按照随机技术文件规定的标准进行动平衡试验。

22.2.5循环风机集流器检修应符合下列规定：

1 集流器出现局部裂纹时，宜对裂纹补焊修复集流器，焊缝着色检查应无裂纹。

2 集流器出现密集裂纹时，应更换集流器。更换后的集流器连接螺栓应齐全、紧固，集流器密封圈与叶轮进口圈的安装尺寸应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。

22.2.6 循环风机两侧密封盘锈蚀、碳环破损或弹簧失效，起不到密封作用时，应更换密封盘。更换后的密封盘碳环应活动自如，密封盘应无泄漏。

22.2.7 循环风机轴承及轴承箱检修应符合下列规定：

1 采用滚动轴承的，游隙大于产品标准，零件色斑、裂纹或点蚀时，应更换滚动轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

2 采用轴瓦的，顶间隙大于随机技术文件规定，随机技术文件无规定时，大于《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定，应拆卸瓦口垫调整顶间隙至合格。拆除全部瓦口垫后，顶间隙仍大于规定时，应更换轴瓦。

3 采用轴瓦的，轴承合金脱落或出现划痕时，宜更换轴瓦。

4 采用轴瓦的，轴瓦的安装质量应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 循环风机轴承箱部位轴向振动异常时，宜重新调整联轴器的同心度。联轴器的同心度应符合随机技术文件的规定，无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

22.2.8 循环风机联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

## 23 干熄焦一、二次除尘设备

## 23.1 维护

23.1.1 一次除尘放散装置维护应符合下列规定：

1 放散管宜每月检查1次，放散管应无裂纹或穿孔，放散管壁厚应不小于原始厚度的2/3。

2 水封槽内沉积的焦粉应每周清理1次。

3 水封槽宜每周检查1次，焊缝应无开裂、槽体无腐蚀穿孔。

4 放散盖启闭机构各关节销轴宜每周加润滑脂1次。

5 放散盖宜每周检查1次，放散盖应无泄漏或裂纹。

6 放散盖启闭机构电动缸应按照本标准第19.1.5条的规定开展维护工作。

23.1.2 一次除尘壳体维护应符合下列规定：

1 壳体宜每1～2年检查1次，壳体应无裂纹。

23.1.3 一次除尘双叉溜槽维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓宜每周检查1次，应齐全、紧固。

2 双叉溜槽各法兰部位宜每周检查1次，法兰封部位密应严密。

3 双叉溜槽内部板结焦粉应每年清除1次。

23.1.4 一次除尘水冷套管维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 水冷套管各处法兰部位应每周检查1次，法兰部位密封应严密。

3 水冷套管内筒、外筒进水管道、回水管道应每周检查1次，进水和回水应畅通、无泄漏。

23.1.5 二次除尘仓体维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 二次除尘仓体壁板宜每1～2年检查1次，仓体壁板应无裂纹。

3 二次除尘仓体各人孔宜每周检查1次，密封应严密。

4 二次除尘仓体内旋风子支撑板、上部斜盖板宜每1～2年检查1次，旋风子支撑板、上部斜盖板均应无裂纹，减薄量均应不大于原始厚度的1/3。

23.1.6二次除尘旋风子维护应符合下列规定：

1 旋风分离器的旋风子应每年全数检查1次，内套管、旋风子、外套管壁厚减薄量均应不大于原始壁厚的1/3。

23.1.7 一二次除尘进出口补偿器维护应符合下列规定：

1 波纹补偿器应每周检查1次，应无穿孔，法兰部位密封应严密。

23.1.8 一二次除尘格式卸灰阀维护应符合下列规定：

1 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

2 格式卸灰阀法兰部位应每周检查1次，法兰部位密封应严密。

3 格式卸灰阀运动情况应每班检查1次，格式卸灰阀的运转应无卡滞。出现卡滞时，应清除阀体内导致卡滞的异物。

23.1.9 一二次除尘储灰斗维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 储灰斗仓壁应每周检查1次，储灰斗仓壁应无裂纹。

3 储灰斗仓壁振动器应每周1次检查，振动器的激振效果应符合随机技术文件的规定。

23.1.10 一二次除尘链式刮板输送机应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

23.1.11 一二次除尘斗式提升机维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

3 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

4 斗式提升机壳体应每月检查1次，壳体应无泄漏。

5 链带应每月检查1次，应无滑链，链板减薄量应小于原始厚度的25%，各连接销轴销钉应齐全、完好。

6 头轮、尾轮轴承应每月加润滑脂1次。

7 头轮、尾轮应每月检查1次，链齿减薄量应小于原始厚度的25%。

8 链斗应每月检查1次，链斗磨损量应小于托板原始厚度1/3。

9 斗式提升机各检修孔宜每周检查1次，检修孔密封应严密。

23.1.12 一二次除尘加湿机维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

3 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

4 法兰部位宜每周检查1次，法兰部位密封应严密。

5 两侧轴密封宜每周检查1次，两侧轴密封应无泄漏。

6 两侧支撑轴承应每月加润滑脂1次。

7 两侧支撑轴承宜每年检查1次，零件应无色斑、裂纹或点蚀。

8 壳体宜每月检查1次，壳体应无裂纹，壳体壁厚减薄量应小于原始壁厚的1/3。

9 加湿机内搅拌棒应每周检查1次，搅拌棒应无脱落，搅拌棒的直径减少量应小于原始直径的1/3。

10 水喷淋管道宜每天检查1次，水喷淋管道应无穿孔，无堵塞。

11 水喷淋阀门应每天检查1次，水喷淋阀门应无泄漏，无堵塞。

12 壳体检修孔应每周检查1次，壳体检修孔的密封应严密。

13 各进水喷淋管道、阀门应每周检查1次，管道、阀门进水应通畅，无泄漏。

## 23.2 检修

23.2.1 一次除尘放散装置检修应符合下列规定：

1 放散装置检修时应处于断电状态。

2 放散管出现局部裂纹，且壁厚不小于原始壁厚2/3时，应对裂纹补焊修复放散管，补焊修复的放散管应稳固。

3 放散管出现大量裂纹或穿孔时，应更换放散管。更换后的放散管法兰部位密封应严密，内部耐火材料应砌筑牢固、贴合严密。

4 水封槽焊缝开裂、穿孔时，应更换水封槽。更换后的新水封槽法兰部位密封应严密，进水和回水均应通畅、无泄漏，水封应严密。

5 放散盖出现泄漏或裂纹时，应更换放散盖。更换后的放散盖开闭应灵活，与水封槽水封面接触应严密。

6 放散盖启闭机构电动缸应按照本标准第19.2.5条的规定开展检修工作。

23.2.2一次除尘壳体检修应符合下列规定：

1 壳体出现裂纹时，应排出焦粉后补焊修复壳体，焊缝着色检测应无裂纹。

23.2.3一次除尘双叉溜槽检修应符合下列规定：

1 双叉溜槽法兰密封垫老化、泄漏时，应更换密封垫。密封垫更换后，法兰连接螺栓应齐全、紧固，法兰部位密封应严密。

23.2.4 一次除尘水冷套管检修应符合下列规定：

1 一次除尘水冷套管检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 水冷套管内筒或外筒出现裂纹时，应更换水冷套管；更换后的水冷套管落灰应通畅、内筒和外筒均应无泄漏，法兰部位密封应严密。

23.2.5 二次除尘仓体检修应符合下列规定：

1二次除尘仓体壁出现裂纹，且仓体壁减薄量不大于原始壁厚的1/3时，应清除焦粉后对裂纹补焊修复二次除尘仓体壁。

2 二次除尘仓体壁减薄量大于原始壁厚的1/3时，应更换二次除尘仓体壁。

3二次除尘仓体内旋风子支撑板及上部斜盖板出现裂纹，且板的厚度减薄量不大于原始厚度的1/3时，应清除焦粉后对裂纹补焊修复二次除尘仓体内旋风子支撑板及上部斜盖板。补焊后旋风子支撑板及上部斜盖板应牢固、无泄漏。

4 二次除尘仓体内旋风子支撑板、上部斜盖板的厚度减薄量大于原始厚度的1/3时，旋风子支撑板、上部斜盖板均应更换。

5 二次除尘仓体壁、仓体内旋风子支撑板、上部斜盖板需要焊接时，焊缝着色检测应无裂纹。

23.2.6 二次除尘旋风子检修应符合下列规定：

1 二次除尘旋风子检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 内套管壁厚减薄量大于原始壁厚的1/3时，应更换内套管。更换后的内套管安装位置应准确，与旋风子和上部斜盖板连接处的密封应严密（图23.2.6）。

图23.2.6 内套管安装与密封

1—内套管；2—压板；3—斜盖板；4—密封盘根；

5—旋风子；6—旋风子支撑板；7—外套管

3 旋风子壁厚减薄量大于原始壁厚的1/3时，应更换旋风子。更换后的旋风子安装位置应准确、与外套管和内套管的配合应严密。

4 外套管壁厚减薄量大于原始壁厚的1/3时，应更换外套管。更换后的外套管安装位置应准确，与支撑板和旋风子连接处密封应严密。

23.2.7 一二次除尘进出口补偿器检修应符合下列规定：

1 一二次除尘进出口补偿器检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 波纹补偿器出现穿孔，且不能停产时，应采用耐火棉、浇注料等材料进行临时封堵处理。

3 波纹补偿器出现穿孔，且具备停产条件时，应更换波纹补偿器。更换后的波纹补偿器法兰部位密封应严密。

23.2.8 一二次除尘格式卸灰阀检修应符合下列规定：

1 一二次除尘格式卸灰阀检修时，格式卸灰阀应处于断电状态。

2 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

3 格子板变形、格子板厚度小于原始厚度的50%或两侧轴承损坏时，应更换格式卸灰阀。更换后的格式卸灰阀法兰部位密封应严密。

23.2.9 一二次除尘储灰斗检修应符合下列规定：

1 一二次除尘储灰斗检修时，干熄焦系统应处于断电状态。

2 储灰斗仓壁出现局部裂纹，且仓壁减薄量不大于原始壁厚的1/3时，应对补焊裂纹修复储灰斗。补焊的焊缝着色检测应无裂纹。

3 储灰斗仓壁振动器损坏时，应更换振动器。更换后的仓壁振动器地脚螺栓应齐全、紧固。

23.2.10 一二次除尘链式刮板输送机应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

23.2.11 一二次除尘斗式提升机检修应符合下列规定：

1 一二次除尘斗式提升机检修时，斗式提升机应处于断电状态。

2 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

3 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

4 斗式提升机壳体局部出现裂纹，且壳体厚度减薄量不大于原始厚度的1/3时，应对裂纹补焊修复壳体。补焊的焊缝着色检测应无裂纹。

5 链带链板磨损达到原始厚度的25%时，应更换链带。更换后的链带各连接销轴销钉应齐全，链带应松紧适宜，运行应无卡滞。

6 链斗磨损量达到原始厚度1/3时，应更换链斗。更换后的链斗安装应稳固。

23.2.12一二次除尘加湿机检修应符合下列规定：

1 一二次除尘加湿机检修时，加湿机应处于断电状态。

2 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

3 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

4 法兰部位出现泄漏时，应更换密封件。更换密封件后的法兰部位密封应严密。

5 两侧轴密封损坏时，应更换密封件。密封件更换后，两侧轴部位应无泄漏，压盖螺栓应齐全、紧固。

6 两侧支撑轴承损坏时，应更换支撑轴承，宜采用热装温差法安装轴承。轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。轴承的内外圈与滚动体之间的空隙、轴承与轴承座之间的空隙均宜填满润滑脂。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

7 壳体出现裂纹，且壳体壁厚减薄量小于原始壁厚的1/3时，应对裂纹补焊修复壳体。补焊的焊缝着色检测应无裂纹。

8 加湿机内搅拌棒脱落、直径磨损量达到原始直径的1/3时，应更换搅拌棒。更换后的搅拌棒安装应牢固。

9 水喷淋管道穿孔时，应更换水喷淋管道，更换后的水喷淋管道应无泄漏。

10 水喷淋阀门出现泄漏时，应更换阀门，更换后的阀门应无泄漏。

## 24 悬臂筛网振动筛

## 24.1 维护

24.1.1 振动筛挠性传动轴应符合下列规定：

1各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 传动轴应每周检查1次，传动轴应无弯曲。

3 挠性联轴器应每周检查1次，应无异常磨损或断裂。

24.1.2 振动筛激振器应符合下列规定：

1 轴承宜每季度更换润滑脂1次。

2 轴承宜每季度检查1次，轴承应无色斑、裂纹或点蚀。

3 轴承座宜每月检查1次，轴承座应无裂纹。

4 偏心块宜每月检查1次，偏心块应无裂纹，固定牢固。

24.1.3 振动筛筛体应符合下列规定：

1 筛体宜每周检查1次，筛体应无裂纹。

2 筛板宜每周检查1次，筛板应无裂纹，连接螺栓应齐全、紧固。

24.1.4振动筛走行机构维护应符合下列规定：

1 摆线针轮减速机应按照本标准第10.1.7条的规定开展维护工作。

2 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

3 走行轮轴承应每季度加润滑脂1次。

4 走行轮轴承宜每年检查1次，零件应无变色、裂纹或点蚀。

5 走行轮本体应每季度检查1次，走行轮转动应灵活、无裂纹，踏面应无凹坑，轮直径方向不均匀磨损应小于3mm。

6 制动器应按照本标准第4.1.4条的规定开展维护工作。

24.1.5振动筛减振装置应符合下列规定：

1 各螺栓应每周检查1次，应齐全、紧固。

2 弹簧应每周检查1次，应无裂纹或塑性变形。

3 弹簧支撑座应每周检查1次，弹簧支撑座应无裂纹。

4 支撑杆应每周检查1次，直径减小量应小于原始直径的1/3，应无明显弯曲变形。

## 24.2 检修

24.2.1 振动筛挠性传动轴应符合下列规定：

1 振动筛挠性传动轴检修时，振动筛应处于断电状态。

2 传动轴弯曲变形时，应更换传动轴。更换后的传动轴各连接螺栓应齐全、紧固。

3 挠性联轴器出现破损、断裂时，应更换联轴器，更换后的联轴器各连接螺栓应齐全、紧固。

24.2.2 振动筛激振器应符合下列规定：

1 振动筛激振器检修时，振动筛应处于断电状态。

2 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。应将滚动体与内圈、外圈之间的间隙填满油脂，轴承与轴承座之间的腔体填油量宜在腔体容积的1/3～50%之间。

3 轴承座出现断裂或裂纹时，应更换轴承座。更换后的轴承座安装位置应准确，地脚螺栓应齐全、紧固。轴承与轴的轴肩应紧密贴合。

4 偏心块出现裂纹时，应更换，更换后的偏心块应安装牢固。

24.2.3 振动筛筛体检修应符合下列规定：

1 振动筛筛体检修时，振动筛应处于断电状态。

2 筛体出现裂纹时，应补焊修复，焊缝应着色检测无裂纹。

3筛板断裂时，应更换筛板，更换后的筛板安装位置应准确，各连接螺栓应齐全、紧固。

24.2.4振动筛走行机构应符合下列规定：

1 振动筛走行机构检修时，振动筛应处于断电状态。

2 摆线针轮减速机应按照本标准第10.2.7条的规定开展检修工作。

3 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

4 走行轮轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀的，应更换，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。新轴承的内圈、外圈与滚动体之间的空隙、轴承座与轴承之间的空隙均应填满润滑脂。

5 走行轮出现裂纹、踏面出现凹坑、轮直径方向不均匀磨损达到3mm时，应更换走行轮，更换后的走行轮应运转灵活。

6 制动器应按照本标准第4.2.4条的规定开展检修工作。

24.2.5振动筛减振装置应符合下列规定：

1振动筛减振装置检修时，振动筛应处于断电状态。

2 减振弹簧出现裂纹或塑性变形时，应更换减振弹簧。减振弹簧宜整套更换，更换后的弹簧长度偏差应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《悬臂筛网振动筛》GB/T 26506的规定。

3 弹簧支撑座出现裂纹时，应更换弹簧支撑座。更换后的弹簧支撑座各连接螺栓应齐全、紧固。

4 支撑杆磨损达到原始直径的1/3或明显弯曲变形时，应更换支撑杆。更换后的支撑杆应固定牢固。

## 25 管壳式换热器

## 25.1 维护

25.1.1 管壳式换热器的运行参数应每天检查1次，管程、壳程的出入口介质的温度、流量、压力应符合随机技术文件的规定。

25.1.2 管壳式换热器工作时的振动和噪声应每天检查1次，管壳式换热器应无异常振动或噪声。

25.1.3 管壳式换热器的泄漏应每天检查1次，包括：

1 目测检查换热器壳程，壳程应无裂纹或穿孔导致的泄漏。

2 根据生产工艺数据检查换热管和管板，换热管和管板均应无泄漏。

3 目测检查封头法兰密封垫和介质进、出口法兰密封垫，法兰密封垫部位均应无泄漏。

25.1.4 保温层损坏时，应及时修复。

## 25.2 检修

25.2.1 管程、壳程的出入口介质的温度、流量、压力偏离随机技术文件的规定时，应根据介质特性和管壳式换热器的结构，选择有效的方法清洗，恢复管壳式换热器的工艺性能，并应符合下列规定：

1 采用高压射流水清洗时，应符合《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148的规定，目视检查被清洗表面应无结垢。

2 采用化学药物洗涤剂疏通堵塞的通道时，化学药物洗涤剂不应对管壳式换热器的材质造成腐蚀。可能造成腐蚀的，应在清洗前做防护钝化处理。清洗液的压力不应高于工作压力，且不得高于两通道的压力允许差值，温度不应高于设计允许温度。

25.2.2 管壳式换热器泄漏，应根据泄露情况针对性处理，并符合下列规定：

1 筒体、封头、平盖等受压元件的焊缝出现裂纹，宜对裂纹补焊修复筒体、封头或平盖，焊缝应按照随机技术文件的规定检测合格，随机技术文件无规定时，应符合《管壳式换热器》GB 151的规定。

2 筒体、封头、平盖等受压元件的壁厚减薄量达到随机技术文件规定的腐蚀裕量，非焊缝部位裂纹时，应更换筒体、封头或平盖。

3 换热管泄漏的数量不大于该换热器换热管总数的10%时，可采用堵管的方法使泄漏的换热管退出工作，堵管用的堵头应与换热管端焊接（图25.2.2-1），焊缝宜着色检测无裂纹；当泄漏的数量大于该换热器换热管总数的10%时，应将已经泄漏的换热管全部更换，换热管与管板之间的连接方式应符合随机技术文件的规定，采用胀接的，换热管的端部硬度宜比管板的硬度低HB30，胀管率应符合随机技术文件的规定。

图25.2.2-1 内套管安装与密封

1—堵头；2—堵头与换热管之间的焊缝；3—换热管；4—管板

4 换热管与管板结合部位泄露时，宜更换换热管，无法更换的，宜采用焊接消除泄漏（图25.2.2-2），焊缝质量应符合随机技术文件的规定，无规定的，应符合《管壳式换热器》GB 151的规定。

5 管壳式换热器密封垫部位出现泄漏，且无法停产时，应采取带压堵漏的方法处理（图25.2.2-3）；可停产处理的，宜更换密封垫，更换密封垫时，必须保证密封面清洁，更换后法兰螺栓紧固应采用对角紧固的方法，使密封垫压缩量一致；法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同；使用螺栓拉伸器紧固法兰螺栓的，拉伸力设定必须符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，拉伸力以使螺栓拉应力达到屈服强度的60%～70%为宜。

图25.2.2-3  打包带包扎方式带压补漏

排气阀；2-上半卡具；3-螺栓1；4-损坏的密封垫片；

5-密封胶料；6—下半卡具；7—注胶阀；8—法兰1；9—螺栓2；10—法兰2

25.2.3 管壳式换热器解体检修后，管程和壳程均应进行压力试验，随机技术文件要求进行泄漏性试验的，应进行泄漏性试验，试验应符合下列规定：

1 压力试验和泄漏性试验的介质应符合随机技术文件的规定。

2 只需要进行压力试验时，经生产单位同意，可采用低于随机技术文件规定的试验压力、但不低于最高工作压力的1.1倍的试验压力进行压力试验。

3 需要同时进行压力试验和泄漏性试验的，试验压力的压力应符合随机技术文件的规定。

4 压力试验应按照随机技术文件的规定逐级升压、稳压。随机技术文件无规定的，初始升压应不高于试验压力的50%，以后按照每级10%的试验压力逐级升压，每级稳压时间不少于3分钟，无异常变形、响声或泄漏，可进入下一级升压，达到试验压力的100%后，稳压10分钟，无异常变形、响声或泄漏时，压力试验合格。

5 泄漏性试验的泄漏检查方法应符合随机技术文件的规定。随机技术文件无规定的，宜采用气体作为泄漏性试验介质，以涂刷中性发泡剂检查无泄漏为合格。

6 压力试验或泄漏性试验过程中发生泄漏的，应泄压后处理，并重新试验合格，

25.2.4 管壳式换热器修复后投产之前，宜先通蒸汽将管程和壳程结垢吹扫干净。

25.2.5 管壳式换热器检修后投入生产，在热膨胀阶段，应对螺栓随时进行热紧固。

## 26 可拆卸板式热交换器

## 26.1 维护

26.1.1 运行参数应每天检查1次，流体通道的出入口介质的温度、流量、压力应符合随机技术文件的规定。

26.1.2 泄漏应每天检查1次，包括：

1 目测检查，应无换热板片或换热板片之间的密封垫片损坏引起的内泄漏或外泄漏。

2 目测检查，应无接管或法兰泄漏。

3 目测检查，应无密封垫片未夹紧导致的泄漏。

## 26.2 检修

26.2.1 板式热交换器的两个流道的出入口介质的温度、流量、压力偏离随机技术文件的规定时，应解体清洗，并应符合下列规定：

1 解体后，换热板片的放置方式应避免变形。

2 换热板片、换热板片之间的密封垫片宜用清水冲洗、毛刷刷洗，严禁用可能划伤换热板片、密封垫片的工具清洗。

3 清洗后，应用柔软材质的抹布将换热板片、密封垫片上的清洗水擦干。

4 应采取可靠的措施避免有害介质污染环境。

26.2.2 板式热交换器出现泄漏时，应根据泄露情况进行针对性处理，并应符合下列规定：

1 换热板片出现塑性变形或穿孔导致泄漏时，应更换换热板片。

2 换热板片之间的密封垫片老化断裂或塑性变形导致泄漏时，应更换密封垫片。

3 换热板片之间的密封垫片脱离垫片槽导致泄漏时，应将密封垫片复位。

4 换热板片之间的密封垫片槽内有异物导致泄漏时，应清除异物。异物导致密封垫片永久变形导致的，应更换密封垫片。

5 接管或法兰泄漏，且无法停产处理时，应采用带压堵漏的方法消除泄漏。

6 法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

7 夹紧螺柱松弛引起泄漏时，应紧固松弛的夹紧螺柱。

26.2.3 换热板片符合下列条件之一时，应更换：

1 腐蚀减薄量达到原始厚度的20%。

2 裂纹。

3 穿孔。

4 划痕、凹坑的深度达到原始厚度的20%。

5 贯穿密封垫片槽的划痕。

26.2.4 换热板片之间的密封垫片符合下列条件之一时，应更换：

1 断裂。

2 裂纹。

3 塑性变形。

4 扭曲变形。

26.2.5 板式热交换器组装和试验应符合下列规定：

1 板式热交换器解体清洗或更换零部件后的组装应符合《板式热交换器 第一部分：可拆卸板式热交换器》NB/T 47004.1的规定。

2 板式热交换器组装后，应按照《板式热交换器 第一部分：可拆卸板式热交换器》NB/T 47004.1的规定试验。

3 板式热交换器试验发生泄漏时，应泄压后处理，并重新试验合格。

26.2.6 板式热交换器检修后投入生产，在热膨胀阶段，应对螺栓随时进行热紧固。

## 27 螺旋板换热器

## 27.1 维护

27.1.1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

27.1.2 各法兰部位应每天检查1次，法兰部位应无泄漏。

27.1.3 壳体应每天检查1次，壳体应泄漏。

27.1.4 螺旋板应每天检查1次，螺旋板应无泄漏。

27.1.5 螺旋板换热器的工作效果宜每天检查1次，流体通道的出、入口介质的温度、流量、压力应符合随机技术文件的规定。

## 27.2 检修

27.2.1 螺旋板换热器的泄漏处理应符合下列规定：

1 接管法兰密封垫、平盖密封垫损坏导致外泄漏时，应更换密封垫。

2 法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补法兰，金属修补剂修补法兰密封面的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

3 螺旋板换热器的焊缝损坏导致外泄漏时，宜对焊缝补焊修复螺旋板换热器，修复的焊缝应按照随机技术文件的规定做无损检测合格。

4 外圈板、开孔半圆端板、半圆端板、接管、方圆接管、切向缩口、半圆箱体裂纹或穿孔导致外泄漏时，宜在泄漏处贴焊材质和厚度相同的钢板，焊缝应按照随机技术文件的规定做无损检测合格。

5 螺旋板或中心隔板裂纹、穿孔导致内泄漏时，宜在泄漏位置贴焊材质和厚度与原有螺旋板或中心隔板相同的椭圆形钢板消除泄漏（图27.2.1）。

图27.2.1  螺旋板或中心隔板裂纹、穿孔泄漏的修理示意

1～4—螺旋板；5—外圈板；6—外圈板的贴板（对接焊）；7～8—未泄漏的螺旋板上的贴板（搭接焊，搭接宽度不小于25mm）；9—泄漏的螺旋板上的贴板（直接覆盖后焊接）

a—泄漏位置；L1、L2、L3、L4—贴焊椭圆钢板长轴或短轴的尺寸，依次增大约40mm

6 螺旋板换热器需焊接修复时，应排净螺旋板换热器内部的介质。

27.2.2 螺旋板换热器的流体通道的出入口介质的温度、流量、压力偏离随机技术文件的规定时，应疏通相应流体通道，并应符合下列规定：

1 采用压缩气体、水疏通流体通道堵塞的，流体通道内压缩空气、水的压力不应高于最高工作压力，且不应高于两通道之间的压力允许差值。

2 采用蒸汽疏通流体通道堵塞的，流体通道内蒸汽的压力不应高于最高工作压力，且不应高于两通道的压力允许差值，蒸汽的温度不应高于随机技术文件的规定的温度。

3 采用化学药物洗涤剂疏通流体通道堵塞的，除压力、温度符合上述规定外，化学药物洗涤剂不应对螺旋板换热器的材质造成腐蚀。

27.2.3 螺旋板换热器外泄漏处理后，应进行压力试验，压力试验采用随机技术文件规定的介质。压力试验应符合下列规定：

1 生产工艺介质泄漏会对环境、人身造成伤害的，试验压力应与随机技术文件的规定的压力一致。

2 生产工艺介质泄漏不会对环境、人身安全造成影响，且经生产单位同意，可采用低于随机技术文件规定的试验压力进行试验，但是试验压力不宜低于随机技术文件的规定的最高工作压力的1.1倍。

3 压力试验应按照随机技术文件的规定逐级升压、稳压。随机技术文件无规定时，初始升压不高于试验压力的50%，以后按照每级10%的试验压力逐级升压，每级稳压时间不少于3分钟，无异常变形或响声、泄漏，可进入下一级升压，达到试验压力的100%后，稳压10分钟，无异常变形或响声、泄漏，压力试验合格。

5 采用液体作为强度试验介质的，应在最高处设置排气阀门。

6 压力试验不合格，应排净介质后重新处理。

27.2.4 螺旋板换热器检修后投入生产，在热膨胀阶段，应对螺栓随时进行热紧固。

## 28 板式塔、填料塔

## 28.1 维护

28.1.1 各接管、人孔应每天检查1次，接管或人孔应无泄漏。

28.1.2 塔体应每天检查1次，塔体应无渗漏。

28.1.3 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

28.1.4 保温应每周检查1次，保温应无破损。

28.1.5 锈蚀的碳钢塔、附属碳钢结构宜每年防腐1次。

28.1.6 塔体壁厚宜每年测量1次，壁厚减薄量应大于随机技术文件规定的腐蚀裕量。

28.1.7 塔的焊缝宜每年抽查1次，焊缝应无裂纹。

28.1.8 塔内件、塔内填料宜每2年维护1次，塔内件应无腐蚀或堵塞、塔内填料应无堵塞。

28.1.9 平台栏杆类附属碳钢结构宜每2年检测1次，局部截面减薄量应小于原始厚度的1/3。

## 28.2 检修

28.2.1 需要停产动火检修或人员进入塔内检修时，塔内清扫、蒸煮后，有毒有害气体及易燃易爆气体浓度检测合格后才能检修，介质进出口应堵盲板。

28.2.2 下列故障可在不停产条件下处理：

1 法兰密封垫部位泄露时，宜采用带压堵漏。

2 塔壁板出现裂纹或局部穿孔导致泄漏，不能停产时，宜采用敷钢板包覆膨化聚四氟乙烯带或垫的方法消除泄漏（见图28.2.2）；可以停产的，应在泄漏部位贴焊补焊材质、厚度与原始壁板相同的钢板修复塔壁板。

。

图28.2.2  钢板包覆处理塔泄露示意

a—裂纹

1—螺栓；2—塔壁板；3—扁钢带；

4—钢板；5—膨化聚四氟乙烯带或垫

28.2.3 下列故障应在停产条件下处理：

1 壁板壁厚局部减薄量达到随机技术文件规定的腐蚀裕量时，应局部更换减薄部位的壁板。焊缝应按照随机技术文件的规定检测合格。

2 塔板上元件脱落时，应更换脱落的元件。元件安装质量应符合《板式塔内件技术规范》NB/T10557的规定。

3 塔板水平度大于《板式塔内件技术规范》NB/T 10557规定的，应调整塔板水平度。

4 塔内填料介质流通孔道堵塞，导致介质流通阻力增大时，宜优先进行工艺反冲洗，仍然不能满足要求时，应拆除填料，并对填料清洗，填料回装应符合随机技术文件的规定。

5 法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补法兰密封面，金属修补剂修补的法兰密封面的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

28.2.4 板式塔、填料塔修复后应进行压力试验，并符合下列规定：

1 试验介质应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，宜采用压缩空气作为试验介质。

2 生产工艺介质泄漏会对环境、人员安全造成影响，应采用随机技术文件的规定的试验压力进行试验。

3 生产工艺介质泄漏不会对环境、人员安全造成影响，且经生产单位同意，可采用低于随机技术文件的规定的试验压力进行试验，但是试验压力不宜低于随机技术文件规定的最高工作压力的1.1倍。

4 试验应按照随机技术文件的规定逐级升压、稳压。随机技术文件无规定的，初始升压应不高于试验压力的50%，以后按照每级10%的试验压力逐级升压，每级稳压时间不少于10分钟，无异常变形或响声、泄漏，可进入下一级升压，达到试验压力的100%后，稳压30分钟，无异常变形或响声、泄漏，压力试验合格。

28.2.5 投产前，应根据塔内流通介质种类，采用蒸汽或氮气将塔内其他气体置换干净。

28.2.6 塔检修后投入生产，塔壁或接管存在温度变化时，应对接管、人孔等的螺栓随时进行热紧固。

## 29 锥顶槽

## 29.1 维护

29.1.1 壁板、底板宜每天检查1次，壁板或底板应无泄漏。

29.1.2 各接管、人孔宜每天检查1次，接管或人孔应无泄漏。

29.1.3 保温宜每周检查1次，保温应无破损。

29.1.4 各部位螺栓宜每月检查1次，应齐全、紧固。

29.1.5 呼吸阀应每月检查1次，呼吸阀应开关灵活。

29.1.6 锈蚀的碳钢锥顶槽、平台栏杆类附属碳钢结构宜每年防腐1次。

29.1.7 加热器管道焊缝、人孔与槽的焊缝、接管与槽的焊缝宜每5年100%渗透检测1次，应无裂纹。

29.1.8 顶板、壁板、底板、加热器管道的壁厚宜每5年检测1次，减薄不应低于原始厚度的20%。

29.1.9 槽内碳钢结构件宜每5年检测1次，局部截面腐蚀减薄量应小于原始厚度的1/3。

29.1.10 平台栏杆类附属碳钢结构宜每2年检测1次，局部截面腐蚀减薄应小于原始厚度的1/3。

## 29.2 检修

29.2.1 需要停产动火检修或人员进入槽内检修时，介质进出口应堵盲板，槽内清扫、有毒有害气体及易燃易爆气体浓度检测合格后才能检修。

29.2.2 槽底板出现泄漏时，宜在泄漏部位贴焊厚度与原始底板相同的钢板修复槽底板。

29.2.3 槽底板局部减薄达到随机技术文件规定的腐蚀裕量，宜在原有底板上贴焊厚度与原始底板相同的钢板修复槽底板。

29.2.4 槽壁板局部出现裂纹或穿孔导致泄漏，且不能停产时，宜采用敷钢板包覆膨化聚四氟乙烯带或垫的方法消除泄漏；可以停产的，应在泄漏部位贴焊补焊厚度与原始壁板相同的钢板修复槽壁板。

29.2.5 槽壁板局部减薄量达到随机技术文件规定的腐蚀裕量，应局部更换壁板或在减薄壁板的外侧贴焊厚度与原始壁板相同的钢板修复槽壁板。

29.2.6 槽顶板之间的焊缝出现裂纹、人孔与槽的焊缝出现裂纹、接管与槽的焊缝出现裂纹，宜采用补焊修复开裂的焊缝。

29.2.7 槽顶板局部减薄达到随机技术文件规定的腐蚀裕量时，应局部更换顶板。

29.2.8 接管减薄达到原始管壁厚度的20%时，应更换接管。

29.2.9 人孔盖板减薄达到随机技术文件规定的腐蚀裕量时，应更换人孔盖板。

29.2.9 加热器管道焊缝出现裂纹或壁厚减薄达到原始管壁厚度的20%时，应更换加热器管道。

29.2.10 采用焊接修复槽底板、壁板、顶板、接管的，焊接主辅材料、焊接方法、剖口制备应符合随机技术文件的规定。

29.2.11 槽底板采用焊接修复时，根部焊道、焊缝焊接完毕后均应按照《承压设备无损检测  第五部分：渗透检测》NB/T 47013.5标准规定，100%着色渗透检测Ⅰ级合格，然后按照《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB 50128的规定进行真空箱法检测合格。

29.2.12 其他部位采用焊接修复时，焊缝应按照《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB 50128的规定检测合格。

29.2.13 接管法兰泄漏，且不能停产时，宜采用带压堵漏的方法消除泄漏；可以停产时，应更换密封垫。

29.2.14 法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

29.2.15 槽内碳钢结构件局部截面腐蚀减薄达到原始厚度的1/3时，应更换碳钢结构件，碳钢结构件更换后，安装应牢固。

29.2.16 平台栏杆类附属碳钢结构件局部截面腐蚀减薄达原始厚度的1/3时，应更换附属碳钢结构件。

29.2.17 清槽后检修，应按照《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128的规定进行试验合格。

## 30 管式加热炉

## 30.1 维护

30.1.1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

30.1.2 辐射室、对流室、烟囱应每周检查1次，辐射室、对流室或烟囱应无过热。

30.1.3 各部位的保温宜每周检查1次，保护层应完好。

30.1.4 各部位宜每3年防腐1次。

30.1.5 炉管、弯管宜每3年检查1次，应符合下列规定：

1 无鼓包或裂纹。

2 两支架之间的炉管弯曲度小于炉管外径的2倍。

3 壁厚减薄应小于随机技术文件规定腐蚀裕量。

4 外径增大应小于随机技术文件的规定，随机技术文件的规定无固定的，应小于原始外径的5%。

5 回弯头、堵头密封圆锥面的腐蚀坑直径应小于2mm、深度应小于0.4mm。

30.1.6 炉管、弯管内壁的积垢宜每3年清除1次，炉管、弯管内壁用光照或内窥镜检查露出金属本色，无可见的损伤、裂纹或坑疤。

30.1.7 炉管、弯管外壁的积垢宜每3年清除1次，炉管、弯管外壁应露出金属本色。

30.1.8 辐射室宜每3年检查1次，炉墙、衬里、膨胀缝填充料应无损坏；耐火砖架应无变形；保温钉、锚固件应无脱落。

30.1.9 对流室宜每3年检查1次，炉墙、衬里应无损坏。

30.1.10 燃烧器管线应每周检查1次，管线应无泄漏。

30.1.11 燃烧器应每年检查1次，应符合下列规定：

1 燃料枪、气枪无烧损，结焦应清除。

2 筒体应无变形。

3 调风门应无卡死。

4 稳焰器应无损坏。

30.1.12 燃烧器火盘砖及衬里宜每3年检查1次，燃烧器火盘砖及衬里均应无损坏。

30.1.13 烟囱的耐火砖、衬里宜每3年检查1次，耐火砖、衬里均应无损坏。

30.1.14 平台栏杆类附属碳钢结构件宜每2年检测1次，局部截面腐蚀减薄应小于原始厚度的1/3。

## 30.2 检修

30.2.1 保温脱落时，应补齐保温。

30.2.2 炉管或弯管出现鼓包、裂纹、两支架之间的弯曲度达到炉管外径的2倍、壁厚减薄达到随机技术文件规定的腐蚀裕量或外径增大达到5%时，炉管、弯管均应更换。

30.2.3 回弯头壁厚减薄达到随机技术文件规定的腐蚀裕量、出现裂纹时，应更换回弯头。

30.2.4 回弯头的腐蚀坑直径达到2mm、深度达到0.4mm时，应更换回弯头。

30.2.5 堵头密封圆锥面的腐蚀坑直径达到2mm、深度达到0.4mm时，应更换堵头。

30.2.6 炉管、回弯头采用胀接，应符合下列规定：

1 回弯头硬度比炉管管端硬度高HB30～HB40。不能满足时，应对炉管管端退火，退火长度比胀接结合长度长80mm～100mm。

2 回弯头胀口与炉管间隙应在1mm～1.5mm之间。

3 回弯头胀口加工面的凹面及环槽端面处应无纵向刻痕。

4 炉管管端、回弯头胀口之间的结合部位应抛光处理至露出金属光泽。

5 炉管管端伸出胀口6mm～8mm，并应翻边。

6 炉管内径胀大值3mm～3.5mm。

30.2.7 炉管与急弯弯头、回弯头，炉管与炉管之间采用焊接时，应符合下列规定：

1 焊接施工应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的规定。

2 碳钢材质的内壁错边量不大于1mm，其他材质的内壁错边量不大于0.5mm。

3 对接焊缝100%射线检测，Ⅱ级合格。

4 同一部位的焊缝返修不宜大于2次。

5 检修焊接后，必须进行整体强度试验，强度试验的试验压力和方法应符合随机技术文件的规定。

30.2.8 燃烧器检修应符合下列规定：

1 燃料枪烧损时，应更换燃料枪。燃料枪更换后，燃料枪垂直度不大于1mm。

2 气枪烧损时，应更换气枪。

3 筒体变形时，应更换筒体。

4 调风门卡死时，应更换损坏件。

5 稳焰器损坏时，应更换稳焰器。

6 燃烧器轴线与火道砖的轴线的距离不大于5mm。

7 喷嘴砖的砖缝不得大于2mm。

30.2.9 耐火砖及其衬里损坏时，应更换耐火砖及其衬里。耐火砖的砌筑、衬里的安装质量应符合随机技术文件的规定。

30.2.10 平台栏杆类附属碳钢结构件局部截面腐蚀减薄达到原始厚度的1/3时，应更换附属碳钢结构件。

## 31 机械澄清槽

## 31.1 维护

31.1.1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

31.1.2 接管法兰宜每天检查1次，法兰部位密封应严密。

31.1.3 阀门宜每天检查1次，阀门应无泄漏。

31.1.4 槽体宜每天检查1次，槽体应无泄漏。

31.1.5 管道宜每班检查1次，管道应无堵塞。

31.1.6 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

31.1.7 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.1.6条的规定开展维护工作。

31.1.8 槽体应每年检查1次，应符合下列规定：

1 槽体侧壁“T”形焊缝着色渗透检测，焊缝应无裂纹。

2 槽体侧壁减薄量应不大于原始壁厚的20%。

31.1.10 刮板及刮板链、链轮、链轮轴、轨道、导轮应每年检查1次，应符合下列规定：

1 刮板及刮板链应无明显变形。

2 刮板链链板伸长量应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，链板伸长量应小于原始长度的2%。

3 刮板链的链板及链轮减薄量应不大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，减薄量应小于原始厚度的25%。

4 刮板与槽底的距离符合《焦化机械设备安装验收规范》GB 50390的规定。

5 销轴轴向定位应可靠，销轴应无磨损产生的凸台或凹槽。

6 链轮轴应无裂纹或毛刺，链轮轴的水平度应不大于0.5/1000。

7 轨道任意5m长度内的直线度应不大于3mm，全长内的直线度应不大于5mm；轨道任意1.5m长度内的水平度应不大于1mm，全长内的水平度应不大于5mm；两条导轨之间的跨度偏差应不大于±2mm；任意断面内，两条轨道之间的相对标高差应不大于1mm；任意一条轨道高度方向的尺寸减少不大于10%。

8 导向轮不均匀磨损不大于3mm，直径减少量不大于5%。

31.1.9 平台栏杆类附属碳钢结构件宜每年检测1次，局部截面腐蚀减薄量应小于原始厚度的1/3。

## 31.2 检修

31.2.1 需要停产动火检修或人员进入器内检修时，槽内清扫后，有毒有害气体及易燃易爆气体浓度检测应合格，介质进出口应堵盲板。

31.2.2 法兰、阀门泄漏时，应更换密封件。

31.2.3 法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

31.2.4 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

31.2.5 传动链轮、传动链条应按照本标准第11.2.6条的规定开展检修工作。

31.2.6壁板检修应符合下列规定：

1 壁板出现裂纹时，宜采用橡胶磁快速堵漏板进行临时封堵。槽体具备停产检修条件后，应在壁板出现裂纹的部位贴焊材质、厚度与原始壁板相同的钢板修复壁板，贴焊的钢板跨壁板上的焊缝时，壁板上的该处焊缝应磨平，贴焊钢板的焊缝应着色检测无裂纹。

2 壁板局部减薄量达到原设计厚度的20%时，宜采用挖补或贴焊材质、厚度与原始壁板相同的钢板修复壁板。采用挖补焊接修复壁板时，各部位坡口应符合随机技术文件的规定，焊缝应按照随机技术文件的规定检测合格。采用贴焊材质、厚度与原始壁板相同的钢板修复壁板时，贴焊钢板的焊缝应着色检测无裂纹。

31.2.7 刮板及刮板链、链轮、链轮轴、轨道、导轮检修应符合下列规定：

1 刮板有明显变形时，应更换刮板。

2 刮板链出现可见的弯曲、扭曲变形、链板减薄量达到原始厚度的25%或伸长量达到原始长度的2%时，应更换刮板链。

3 销轴的轴向定位开口销脱落时，应补齐开口销。

4 销轴因磨损产生凸台或凹槽时，应更换销轴。

5 刮板与槽底的距离大于《焦化机械设备安装验收规范》GB 50390的规定时，应调整轨道标高。

6 链轮齿减薄量达到25%时，应更换链轮。链轮更换后，链轮与轴的轴肩应紧密贴合，与轴的配合应符合随机技术文件的规定。

7 轴出现裂纹时，应更换轴；轴出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定；轴的水平度大于0.5/1000，应调整两端的轴承座标高。

8 轨道高度方向的尺寸减少大于10%的宜更换；轨道更换后，两条轨道接头位置应错开，错开的距离应大于一个链节的长度。

9 导向轮不均匀磨损达到3mm或直径减小大于5%时，应更换导向轮。

31.2.8 平台栏杆类附属碳钢结构件局部截面腐蚀减薄达到原始厚度的1/3时，应更换附属碳钢结构件。

## 32 离心分离机

## 32.1 维护

32.1.1 卧式螺旋沉降离心机维护应符合下列规定：

1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

2 轴承部位的振动应每天检查1次，振动应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

2 机身应每天检查1次，运转时机身应无异响。

3 差动变速器应每天检查1，运转时，差动变速器应无异响。

4 排渣口应每天检查1次，排渣口应无堵塞。

5 各处法兰部位应每天检查1次，法兰部位应无渗漏。

6 上下端盖密封条部位应每天检查1次，密封条部位应无渗漏。

7 进料管道宜每天检查1次，进料管道应无泄漏。

8 轴承温度应每天检查1次，轴承温度应不大于75℃。

9 传动三角皮带应每天检查1次，传动三角皮带应无打滑，包布层应无破损。

10 差速器油量应每周检查1次，油量应在规定范围内。

11 卧式螺旋沉降离心机宜每3个月解体检查1次，应符合下列规定：

（1）转鼓应无变形，转鼓内的扁钢条应无脱焊、翘起或严重磨损；转鼓出料口耐磨环的硬质合金应无崩裂、脱落或严重磨损。

（2）螺旋输送器应无焊缝开裂、叶片无裂纹或严重磨损。

（3）轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀，轴承游隙应符合随机技术文件的规定。

12 差动变速器宜每年解体检查1次，应符合下列规定：

（1）轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀，轴承游隙应符合随机技术文件的规定。

（2）齿轮应无点蚀、裂纹。

32.1.2 卧式活塞推料离心机维护应符合下列规定：

1 卧式活塞推料离心机应每天检查1次，运行时各部位应无异响、泄露、油温在45~55℃之间、油位和油压正常。

2 液压部件油管应每天检查1次，油管应无泄露。

4 筛网宜每天检查1次，间隙应正常，筛网应无腐蚀。

5 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

6 传动三角皮带应每周检查1次，传动三角皮带应无打滑，包布层无破损。

7 卧式活塞推料离心机宜每年解体检查1次，应符合下列规定：

（1）空心主轴应无裂纹。

（2）推杆应无明显变形。

（3）转鼓应无裂纹、轴向窜动或晃动。

（4）推料盘应无晃动，脱料盘的边缘与筛网之间的间隙应符合随机技术文件的规定。

（5）筛网无轴向窜动，筛网的滤料孔径应符合随机技术文件的规定。

（6）轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀，轴承游隙应符合随机技术文件的规定。

（7）组合密封完好，组合密封应无泄漏。

## 32.2 检修

32.2.1 卧式螺旋沉降离心机应符合下列规定：

1 卧式螺旋沉降离心机检修时，卧式螺旋沉降离心机应处于断电状态。

2 传动三角皮带包布层破损时，应更换传动三角皮带；打滑时，应调节张紧。三角皮带检修的质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

3 转鼓变形时，应矫正转鼓，矫正的转鼓不应与其他部件剐蹭，运转时不应有异响。

4 转鼓内的扁钢条脱焊时，应补焊，焊接应牢固。

5 转鼓内的扁钢条翘起、严重磨损时，应更换扁钢条，焊接应牢固。

6 转鼓出料口耐磨环的硬质合金崩裂、脱落或严重磨损时，应更换耐磨环。

7 螺旋输送器出现焊缝开裂、叶片裂纹时，应补焊修复开裂的焊缝或叶片，焊缝应超声波检测无裂纹，且应打磨光滑。

8 螺旋输送器的叶片磨损，且叶片的推料面未安装硬质合金件时，应在叶片的推料面堆焊修复磨损的叶片，堆焊处应打磨光滑；叶片的推料面安装硬质合金件时，应更换硬质合金件，硬质合金件与叶片的推料面应紧密贴合。

9 轴承零件出现变色、裂纹、点蚀或游隙达到随机技术文件的规定的极限值时，应更换，宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。转鼓的轴承更换后，轴颈位置的径向跳动值不应大于0.05mm，螺旋输送器的轴承更换后，轴颈位置的径向跳动值不应大于轴承外径的0.0005倍。

10 转鼓、螺旋检修后，应做动平衡试验，残余不平衡应符合随机技术文件的规定。

11 差动变速器的齿轮出现点蚀、裂纹时，应更换，宜采用热装温差法安装齿轮，齿轮端面与轴的轴肩应紧密贴合。

32.2.2 卧式活塞推料离心机应符合下列规定：

1 卧式活塞推料离心机检修时，卧式活塞推料离心机应处于断电状态。

2 液压缸外泄漏时，应更换密封件，密封件与缸体的连接应牢固；液压缸内泄漏时，应更换活塞环。

3 前机壳与轴承箱密封垫片失效时，应更换密封垫片。

4 轴承零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。宜采用热装温差法安装轴承，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 筛网滤料孔径达到随机技术文件的规定的使用极限时，应更换筛网，筛网应压紧在转鼓内。

6 转鼓裂纹时，应对裂纹补焊修复转鼓，焊缝超声波检测应无裂纹，焊缝应打磨光滑。

7 组合密封泄漏时，应更换，更换后轴向定位应准确。

8 空心主轴出现裂纹时，应更换空心主轴，空心主轴与转鼓之间的锁紧螺母安装就位后，转鼓应无轴向窜动，转鼓应不晃动。空心主轴与轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

9 推杆出现变形导致卡滞时，应更换推杆，推料盘固定在推杆上后，推料盘应无晃动，推料盘边缘与转鼓之间的间隙应符合随机技术文件的规定。

10 转鼓检修后，应做动平衡试验，残余不平衡应符合随机技术文件的规定。

## 33 横管冷却器

## 33.1 维护

33.1.1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

33.1.2 横管冷却器的运行情况宜每天检查1次，运行情况应符合下列规定：

1 氨水清扫管应无堵塞。

2 进出横管冷却器的煤气压力差值应不大于随机技术文件的规定。

33.1.3 横管冷却器的泄漏情况应每天检查1次，泄漏情况应符合下列规定：

1 接管应无泄漏。

2 横管泄露量应不大于随机技术文件的规定。

33.1.4 横管冷却器的侧板厚度、顶板厚度宜每6个月采用测厚仪测量1次，板厚减薄量不宜大于原始厚度的25%。

33.1.5 横管冷却器的连接管道壁厚宜每6个月采用测厚仪测量1次，连接管道的壁厚减薄量应不大于原始厚度的25%。

33.1.6 横管壁厚宜每2年采用测厚仪测量1次，横管壁厚减薄量应不大于原始壁厚的1/3。

33.1.7 管板厚度宜每2年采用测厚仪测量1次，管板厚度减薄量不宜大于原原始厚度的1/3。

33.1.8 平台栏杆类附属碳钢结构件宜每2年检测1次，局部截面腐蚀减薄应小于原始厚度的1/3。

33.1.9 横管冷却器壳体宜每2年防腐1次。

## 33.2 检修

33.2.1 需要停产动火检修或人员进入器内检修的，器内蒸煮后，有毒有害气体及易燃易爆气体浓度检测应合格，介质进出口应堵盲板。

33.2.2 氨水清扫管堵塞时，宜采用蒸汽清通。

33.2.3 横管堵塞时，宜用高压水或电动专用清洗刷头清通。

33.2.4 横管外壁结垢造成堵塞时，应采用氨水清扫至冷却效率符合随机技术文件的规定。

33.2.5 接管法兰部位泄漏，且不能停产时，宜采用带压堵漏；能停产时，宜更换密封垫；法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

33.2.6 接管本体泄漏，且不能停产时，宜采用抱箍临时封堵泄漏部位；能停产时，宜更换接管。

33.2.7 方形封头法兰泄露时，宜更换密封垫；法兰密封面局部损坏时，宜采用金属修补剂修补，金属修补剂修补部位的平面度、表面粗糙度应与不需要修补的法兰密封面相同。

33.2.8 横管检修应符合下列规定：

1 横管泄漏水量不大于10m³/h时，宜不予处理。

2 横管泄漏水量大于10m³/h，不大于25m³/h时，应对泄漏的横管封堵处理，采用锥形封堵头时，打入横管管端即可；采用封堵板时，封堵板应与横管焊接。

3 横管泄漏水量大于25m³/h时，宜更换全部横管。横管与管板之间宜采用胀接加焊接的方式连接。管板孔应抛光至露出金属光泽，孔壁无贯穿沟痕；横管的端部硬度宜比管板硬度低HB30～HB40，与管板孔接触的部位应抛光至露出金属光泽，且无纵向沟痕。

33.2.9 侧壁、顶板出现泄漏，且不能停产时，宜采用橡胶磁快速堵漏板进行临时封堵；能停产时，应在出现裂纹的部位贴焊材质、厚度与原始侧板、顶板相同的钢板修复侧板、顶板，贴焊的钢板跨侧板、顶板上的焊缝时，侧板、顶板上的该处焊缝应磨平，贴焊钢板的焊缝应着色检测无裂纹。

33.2.10 侧板、顶板减薄量大于25%时，宜贴焊原始厚度相同的钢板补强。补强钢板覆盖侧板、壁板的焊缝的，焊缝两边各20mm不应焊接（图33.2.10）。

图33.2.10  钢板补强横管冷却器的侧板、顶板

a—侧板（顶板）焊缝边缘到补强板与侧板（顶板）之间的焊缝端部的距离

Ⅰ—侧板（顶板）焊缝；Ⅱ—补强板与侧板（顶板）之间的焊缝

1—补强钢板；2—侧板（顶板）

33.2.11 接管壁厚减薄量大于25%时，应更换接管。

33.2.12 横管壁厚减薄量大于1/3时，应更换横管。

33.2.13 管板厚度减薄量大于1/3时，应更换管板，管板的焊缝应按照随机技术文件的规定进行检测，随机技术文件无规定的，宜超声波检测无裂纹。

33.2.14 平台栏杆类附属碳钢结构件局部截面腐蚀减薄达到原始厚度的1/3时，应更换附属碳钢结构件。

33.2.15 横管、管板、侧板或顶板采用焊接方法修复时，应按照随机技术文件的规定进行压力试验和泄漏试验合格。

33.2.16 检修后投入使用时，在热膨胀阶段，应对各法兰螺栓进行热紧固。

## 34 电捕焦油器

## 34.1 维护

34.1.1 各部位螺栓宜每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

34.1.2 电捕焦油器各接管宜每天检查2次，接管应无泄露。

34.1.3 电捕焦油器壳体宜每天检查2次，电捕焦油器壳体应无泄露。

34.1.4 电捕焦油器煤气进出口管道法兰部位宜每天检查2次，法兰部位应无泄露。

34.1.5 电捕焦油器壳体宜每2年采用测厚仪测量1次，电捕焦油器壳体厚度减薄量应小于随机技术文规定的腐蚀裕量。

34.1.5 连接管道壁厚宜每2年采用测厚仪测量1次，连接管道壁厚减薄量应小于随机技术文件规定的腐蚀裕量。

34.1.6 分布盘、电极丝吊架、气流分布板、沉淀极板的截面厚度宜每2年采用测厚仪测量1次，截面厚度减薄量应不大于原始厚度的25%。

## 34.2 检修

34.2.1 需要停产动火检修或人员进入器内检修时，应断电放电合格，器内有毒有害气体、易燃易爆气体检测合格，并在介质进出口堵盲板。

34.2.2 电捕焦油器内部处于负压状态，电捕焦油器的接管或电捕焦油器壳体裂纹，且不能停产时，宜采用橡胶磁快速堵漏板进行临时封堵。

34.2.3 电捕焦油器内部处于正压状态，电捕焦油器的接管或电捕焦油器壳体裂纹，且不能停产的，宜采用敷钢板包覆膨化聚四氟乙烯带或垫的方法消除泄漏。

34.2.4电捕焦油器的接管或电捕焦油器壳体出现裂纹或壁厚减薄量达到随机技术文件规定的腐蚀裕量，需要停产处理时，应置换电捕焦油器内部的煤气后，在泄漏部位贴焊材质、厚度与原始接管壁厚、壳体壁厚相同的钢板修复接管或电捕焦油器壳，焊缝着色检测应无裂纹。

34.2.5 煤气进出口管道法兰连接部位泄漏，且不能停产时，宜采用带压堵漏的方法消除泄漏；能停产时，宜更换密封垫。

34.2.7 分布盘、电极丝吊架、气流分布板、沉淀极板截面厚度减薄量大于原始厚度的25%时，应更换相应部件。

## 35 冷凝鼓风机

## 35.1 维护

35.1.1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

35.1.2 液力耦合器应按照本标准第4.1.1条的规定开展维护工作。

35.1.3 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

35.1.4 冷凝鼓风机增速箱应每天检查1次，并应符合下列规定：

1 油位应正常。

2 箱体应无泄漏。

3 轴承温度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应不大于65℃。

4 轴承振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

5 运转应无异响。

35.1.5 冷凝鼓风机本体应每天检查1次，应符合下列规定：

1 轴瓦振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

2 轴瓦温度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应不大于65℃。

35.1.6 冷凝鼓风机润滑油站应每天检查1次，应符合下列规定：

1 油位应正常。

2 油冷却器应无泄漏，冷却水及润滑油的进出口位置的温度、压力应符合随机技术文件的规定。

35.1.7 增速箱宜每年解体检查1次，并应符合下列规定：

1 轴承零件应无色斑、裂纹或点蚀。

2 齿轮应无断齿、裂纹。

3 齿轮侧间隙应符合本标准表4.1.3-1的规定，轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷应符合本标准表4.1.3-3的规定，齿轮接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4 轴应无裂纹、毛刺，轴的弯曲度符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，高速轴的弯曲应不大于0.03mm，中速轴和低速轴的弯曲应不大于0.05mm。

35.1.8 冷凝鼓风机本体宜每年解体检查1次，并应符合下列规定：

1 叶轮轴向和径向跳动度应符合随机技术文件的规定。

2 叶轮应无裂纹、毛刺。

3 轴应无裂纹、毛刺，弯曲度符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，全长范围内应不大于0.03mm。

4 轴瓦的轴承合金应无划痕、脱落，顶间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 迷宫密封的间隙应符合随机技术文件的规定，迷宫密封齿不应有裂纹或断裂。

35.1.9 增速箱宜每年解体对箱体内壁清洗1次。

35.1.10 冷凝鼓风机本体宜每年解体对壳体内壁、转子部件清洗1次。

## 35.2 检修

35.2.1 冷凝鼓风机的任意部位检修，冷凝鼓风机应处于断电状态。

35.2.2 液力耦合器应按照本年标准第4.2.1条的规定开展检修工作。

35.2.3 联轴器应按照本年标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

35.2.4 冷凝鼓风机增速箱检修应符合下列规定：

1 齿轮轮齿出现裂纹或断齿时，应更换齿轮。

2 齿轮侧间隙大于本标准表4.1.3-1的规定时，应更换齿轮。

3 齿轮轮齿塑性变形、点蚀、剥落、胶合缺陷达到本标准表4.1.3-3的规定时，应更换齿轮。

4 齿轮宜成对更换，侧间隙、接触斑点百分率应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换轴承。轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

6 轴的轴颈、与齿轮配合部位出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

7 高速轴的弯曲大于0.03mm，中速轴和低速轴的弯曲大于0.05mm时，应矫正轴。

8 增速箱齿轮的轴出现裂纹时，应更换轴，轴与齿轮、轴承的配合应符合随机技术文件的规定。

9 增速箱盖位置泄漏时，应拆除箱盖，清除箱盖和箱座上的残余平面密封胶后，在箱座与箱盖的结合面上重新涂平面密封胶；安装箱盖时，箱盖与箱座之间的螺栓应对称、均匀紧固。

10 J型橡胶密封圈老化、弹簧失效时，应更换J型橡胶密封圈，更换后的J型橡胶密封圈唇部应压紧在轴的圆柱表面上。

11 增速器解体检修后重新组装时，在箱座与箱盖的结合面上重新涂平面密封胶。

35.2.2 冷凝鼓风机本体检修应符合下列规定：

1 叶轮裂纹、变形或跳动度大于随机技术文件的规定时，应更换叶轮，叶轮与轴的配合应符合随机技术文件的规定；叶轮拆除和安装应采用热装温差法。

2 轴出现裂纹时，宜更换轴。

3 轴弯曲大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，全长范围内，弯曲度大于0.03mm时，应更换轴。

4 轴的轴颈部位、与叶轮配合的部位出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

5 轴瓦出现划痕时，应刮研修复。

6 轴瓦的轴承合金脱落时，应更换轴瓦。

7 轴瓦的全部瓦口垫拆除后，轴瓦的顶间隙仍大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，超出《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定的，应更换轴瓦。

8 迷宫密封梳齿缺损时，应更换迷宫密封，更换的迷宫密封与轴之间的间隙应符合随机技术文件的规定。用于转子叶轮两端的迷宫密封，宜填满润滑脂。

9 轴瓦更换后，轴瓦与轴的接触半点、顶间隙、侧间隙、瓦背与轴承盖的接触率、瓦背与轴承座的接触率均应符合随机技术文件的固定，随机技术文件无规定时，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

10轴瓦检修后，轴瓦的紧力应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，宜不小于0.02mm，且宜不大于0.04mm。

11 转子检修后，应做动平衡检测，残余不平衡应符合随机技术文件的规定。

12 转子吊装，应避免叶轮变形、轴弯曲变形。

## 36 冷却塔用轴流风机

## 36.1 维护

36.1.1 各部位螺栓应每周检查1次，螺栓应齐全、紧固。

36.1.2 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

36.1.3 减速机应按照本标准第4.1.3条的规定开展维护工作。

36.1.4 冷却塔用轴流风机应每天检查1次，应符合下列规定：

1 运转应无异响。

2 叶片应完好。

3 振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

36.1.5 冷却塔用轴流风机宜每半年检查1次，应符合下列规定：

1 叶片角度应符合随机技术文件的规定。

2 叶片尖部与风筒之间的间隙应符合随机技术文件的规定。

36.1.6 叶轮静平衡宜每年检测1次，残余不平衡应符合随机技术文件的规定。

36.1.7 冷却塔用轴流风机连续停机1周以上，应每周启动1次，每次启动后运行不宜少于10分钟。

36.1.8 冷却塔用轴流风机钢结构支架应每年检查1次，各型钢截面腐蚀减薄应不大于设计截面厚度的20%。

## 36.2 检修

36.2.1 冷却塔用轴流风机检修时应处于断电状态。

36.2.2 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

36.2.3 减速机应按照本标准第4.2.3条的规定开展检修工作。

36.2.4 叶片出现缺损、裂纹或变形时，应更换叶片，叶片的安装角度偏差应不大于0.5°，各叶片尖部的标高差值应不大于随机技术文件的规定，叶片尖端与风筒之间的间隙应符合随机技术文件的规定，并按照随机技术文件的规定做整体静平衡试验合格。

36.2.5 钢结构支架的型钢截面腐蚀减薄大于设计截面厚度的20%的，应更换或加固。

## 37 离心泵

## 37.1 维护

37.1.1 备用泵应定期盘车。

37.1.2 各部位螺栓应每天检查1次，螺栓应齐全、紧固。

37.1.3 机壳应每天检查1次，机壳应无泄漏；定期轻敲检查机壳，应无破裂音。

37.1.4 轴端密封应每天检查1次，应符合下列规定：

1 采用填料密封的，泄漏液滴宜为20滴/分钟。

2 采用机械密封的，应无泄漏；冲洗液、冷却液严禁断流。

37.1.5 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

37.1.6 轴承应每天检查1次，应符合下列规定：

1 轴承部位的振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

2 轴承部位的温度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应低于70℃。

3 轴承部位运行应无异响。

37.1.7 润滑油应符合下列规定：

1 采用稀油润滑的，油位宜每天检查1次，油位应正常；定期化验油质，油质应正常。

2 采用干油润滑的，应定期更换油脂，油脂量以滚动轴承内外圈与滚动体之间填满油脂、轴承与轴承座之间的空腔填1/3～50%为宜。

37.1.8 叶轮宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 叶轮应无裂纹、砂眼或穿孔。

2 叶轮径向跳动和端面跳动度符合随机技术文件的规定。

3 叶轮流道应光滑，减薄量小于原始厚度的25%。

37.1.9 密封环宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 密封环应无裂纹。

2 密封环与叶轮的径向间隙和轴向间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合表37.1.9的规定。

表37.1.9：密封环与叶轮的径向间隙和轴向间隙

| 密封环内径（mm） | 新密封环与叶轮（半径方向）的间隙（mm） | 磨损后的密封环与叶轮（半径方向）最大间隙（mm） | 新密封环与叶轮轴向间隙（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥50～120 | 0.090～0.220 | 0.48 | 0.5～1 |
| ≥120～150 | 0.105～0.255 | 0.60 |  |
| ≥150～180 | 0.120～0.280 |  |  |
| ≥180～220 | 0.135～0.315 | 0.70 |  |
| ≥220～260 | 0.160～0.340 |  |  |
| ≥260～290 | 0.160～0.350 | 0.80 |  |
| ≥290～320 | 0.175～0.375 |  |  |
| ≥320～360 | 0.200～0.400 |  |  |

37.1.10 轴宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 轴应无裂纹。

2 轴的轴颈、与叶轮配合的部位应无毛刺。

3 轴全长弯曲度应不大于0.05mm，轴径部位的弯曲度应不大于0.02mm。

37.1.11 轴承宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 滚动轴承的零件应无色斑、裂纹或点蚀。

2 滑动轴承的轴承合金层应无异常磨损、划痕、剥落、局部熔化、与瓦壳分离、裂纹、砂眼。

37.1.12 平衡环、平衡盘宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 平衡环、平衡盘安装牢固。

2 平衡环、平衡盘之间的间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应不小于0.05mm，且应不大于0.25mm。

3 平衡环、平衡盘均应无不均匀磨损或裂纹。

## 37.2 检修

37.2.1 轴端密封检修应符合下列规定：

1 采用填料密封的，压盖到达极限压紧位置，泄漏液滴仍然成线时，应更换填料，相邻填料环的切口应错开，填料环数为2环时，相邻切口宜错开180°，填料环数为3环时，相邻切口宜错开120°，填料环数为4～6环时，相邻切口宜错开90°或120°，填料环数为7环以上时，相邻切口宜错开90°。

2 机械密封动环或静环接触面出现贯穿划痕或弹性元件失效时，应成套更换机械密封。机械密封检修后，应更换其成形密封件。机械密封的安装质量应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

37.2.2 联轴器应按照本标准第4.2.2条的规定开展检修工作。

37.2.3 轴承检修应符合下列规定：

1 滚动轴承出现色斑、裂纹或点蚀时，应更换滚动轴承；轴承宜采用热温差法安装，轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定；滚动轴承紧力符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜大于0.02mm。

2 滑动轴承的轴承合金剥落、局部熔化、与瓦壳分离，应更换滑动轴承。

3 滑动轴承顶间隙、侧间隙大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，大于《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定，应采取增减瓦口垫的方式调整，超出调整极限的，应更换滑动轴承。

4 更换的滑动轴承顶间隙、侧间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 更换后的滑动轴承紧力宜不小于0.04mm，且宜不大于0.08mm，轴承体与轴承座孔均匀贴合，上轴承体与轴承盖接触不少于40%，下轴承体与轴承座接触不少于50%，接触角应对称分布；轴承合金与轴颈接触均匀，接触角60°～90°，接触角应对称分布，在接触角内的接触点2～3点/cm2。

37.2.4 叶轮检修应符合下列规定：

1 叶轮出现裂纹、变形或跳动度大于随机技术文件的规定时，应更换叶轮。

2 叶轮出现砂眼时，应将砂眼补焊后打磨光滑。

3 叶轮检修后，应进行静平衡检测，残余静平衡应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合表37.2.4的规定。

表37.2.4：叶轮静平衡允许残余不平衡量

| 叶轮外径（mm） | ≤200 | ＞200～300 | ＞301～400 | ＞400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不平衡量（g） | 2 | 4 | 6 | 8 |

37.2.5 密封环出现裂纹、密封环与叶轮径向间隙或轴向间隙大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，大于表37.1.9的规定，应更换密封环。更换后的密封环与叶轮不得摩擦，新密封环的外圆跳动度应符合随机技术文件的规定，无规定时，符合表37.2.5的规定。

表37.2.5：密封环外圆径向跳动允许值

| 密封环外径（mm） | ≤50 | ＞50～120 | ＞120～260 | ＞260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外圆径向跳动允许值（mm） | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |

37.2.6 轴检修应符合下列规定：

1 轴全长弯曲度大于0.05mm时，应矫正轴。

2 轴颈部位的弯曲度大于0.02mm、或者轴出现裂时，宜更换轴。

3 轴的轴颈、与叶轮配合的部位出现毛刺的，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

37.2.7 平衡环、平衡盘检修应符合下列规定：

1 平衡环、平衡盘工作面存在不均匀磨损、裂纹，应更换。更换后的平衡盘端面圆跳动、轮毂径向圆跳动应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，应符合表37.2.7的规定。

表37.2.7：平衡盘端面圆跳动、轮毂径向圆跳动允许值

| 平衡盘轮毂直径（mm） | ≤50 | ＞50～120 | ＞120～260 | ＞260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平衡盘端面圆跳动（mm） | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 轮毂径向圆跳动（mm） | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |

2 平衡环、平衡盘之间的间隙大于随机技术文件的规定，无规定且大于0.25mm时，应在平衡环与机壳之间垫铜薄或钢薄调整至间隙不小于0.05mm，且不大于0.25mm，输送的介质不允许垫铜薄或钢薄的，宜更换平衡环。

37.2.8 转子上的零部件更换或轴矫正时，宜按照随机技术文件的规定校正转子的动平衡，随机技术文件无规定的，允许残余不平衡应不低于G6.3级。动平衡试验宜在线进行。离线进行动平衡试验时，试验合格后，需要解体后重新组装转子的，其上各零件的轴向和周向位置严禁改变。

38.2.9 机壳出现裂纹时，应更换机壳。

38.2.10 泵解体检修时，机壳结合面之间应按照随机技术文件的规定安装密封垫或成形密封条。

## 38 离心鼓风机、离心式通风机

## 38.1 维护

38.1.1 备用风机应定期盘车。

38.1.2 各部位螺栓宜每天检查1次，螺栓应齐全、紧固。

38.1.3 机壳宜每天检查1次，机壳应无泄漏。

38.1.4 机体内部应每天听音检查1次，应无碰撞或摩擦声响。

38.1.5 轴承应每天检查1次，应符合下列规定：

1 轴承部位振动值应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械振动》GB/T 6075的规定。

2 轴承部位温度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应低于70℃。

3 轴承运行应无异响。

38.1.6 润滑油应符合下列规定：

1 采用稀油润滑的，油位应每周1次检查，油位应正常；定期化验油质，应正常。

2 采用干油润滑的，应定期更换油脂，油脂量以滚动轴承内外圈与滚动体之间填满油脂、轴承与轴承座之间的空腔填1/3～50%为宜。

38.1.7 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

38.1.8 叶轮宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 叶轮应无裂纹、穿孔。

2 叶轮径向跳动和端面跳动度应符合随机技术文件的规定。

3 叶轮应无明显减薄。

38.1.9 轴宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 轴应无裂纹。

2 轴的轴颈、与叶轮配合的部位应无毛刺。

3 轴弯曲度应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合表38.1.9的规定。

表38.1.9：轴弯曲度

| 转速（r/min） | 弯曲度（mm） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.10 |
| ＞500～1500 | 0.07 |
| ＞1500～3000 | 0.05 |

38.1.10 轴承宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 滚动轴承的零件应无色斑、裂纹或点蚀。

2 滑动轴承的轴承合金层应无异常磨损、划痕、剥落、局部熔化、与瓦壳分离、裂纹、砂眼。

3 滑动轴承的顶间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的相关规定。

4 推力滑动轴承间隙宜不小于0.20mm，且不大于0.3mm，推力滑动轴承面与推力盘接触面积应不小于70%。

38.1.11 迷宫密封装置宜每年检查1次，应符合下列规定：

1 迷宫密封齿应无磨损、断裂、裂纹、变形。

2 鼓风机叶轮前盖板与壳体密封环之间的半径方向间隙应在0.35mm～0.50mm之间。

3 滑动轴承箱的迷宫密封间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，不宜小于0.15mm，且不宜大于0.5mm。

38.1.12 集流器宜每年检查1次，集流器应无裂纹或穿孔。

## 38.2 检修

38.2.1 机壳出现裂纹时，应更换机壳。

38.2.2 轴承检修应符合下列规定：

1 滚动轴承的零件出现色斑、裂纹或点蚀的，应更换滚动轴承。滚动轴承宜采用热温差法安装，滚动轴承加热温度应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定；更换后的滚动轴承紧力不宜大于0.02mm。

2 滑动轴承的轴承合金剥落、局部熔化、与瓦壳分离，应更换滑动轴承。

3 滑动轴承顶间隙、侧间隙大于随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，大于《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定，应采取增减瓦口垫的方式调整，超出调整极限的，应更换滑动轴承。

4 更换的滑动轴承顶间隙、侧间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

5 更换后的滑动轴承紧力宜不小于0.02mm，且宜不大于0.04mm，轴承体与轴承座孔均匀贴合，上轴承体与轴承盖接触不少于40%，下轴承体与轴承座接触不少于50%，接触角应对称分布；轴承合金与轴颈接触均匀，接触角60°～90°，接触角应对称分布，在接触角内的接触点2～3点/cm2。

6 推力滑动轴承间隙大于0.3mm的，应更换推力滑动轴承。更换后的推力滑动轴承间隙宜在0.2mm～0.3mm之间，推力滑动轴承面与推力盘接触面积应不小于70%。

38.2.3 联轴器应按照本标准第4.1.2条的规定开展维护工作。

38.2.4 叶轮检修应符合下列规定：

1 叶轮裂纹、穿孔时，应更换叶轮。叶轮更换的，应按照随机技术文件矫正静平衡，随机技术文件无规定的，宜符合表38.2.3的规定。

2 叶轮明显减薄时，应更换叶轮。

表38.2.3：叶轮静平衡允许残余不平衡量

| 叶轮外径（mm） | ＞400～500 | ＞500～600 | ＞600～700 | ＞700～800 | ＞800～1000 | ＞1000～1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不平衡量（g） | 10 | 12 | 15 | 17 | 30 | 25 |

38.2.5 轴应符合下列规定：

1 轴的弯曲度超出随机技术文件的规定，随机技术文件无规定时，超出本标准表38.1.9的规定时，应矫正轴。

2 轴出现裂纹时，应更换轴。

3 轴的轴颈、与叶轮配合的部位出现毛刺时，应采用油石磨除毛刺至表面粗糙度符合随机技术文件的规定。

38.2.6 迷宫密封检修应符合下列规定：

1 迷宫密封齿磨损、断裂、裂纹、变形时，应更换迷宫密封。

2 迷宫密封间隙大于规定时，应更换迷宫密封。迷宫密封更换后，间隙偏小的，应修磨密封齿。

38.2.7 转子的零部件更换或轴矫正的，宜按照随机技术文件的规定矫正转子的动平衡，随机技术文件无规定的，允许残余不平衡不应低于G6.3级。动平衡试验宜在线进行。离线动平衡试验的，试验合格后，需要解体后重新组装转子的，其上各零件的轴向和周向位置严禁改变。

38.1.8 集流器出现裂纹或集流器出现穿孔时，应更换集流器，集流器与叶轮的进口圈轴向重合度、径向半径间隙应符合随机技术文件的规定，随机技术文件无规定的，应符合《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。

## 39 饱和器

## 39.1 维护

39.1.1饱和器本体应每天检查1次检查，密封应严密，煤气应无泄漏。

39.1.2 二次喷嘴应每天目测检查1次，喷嘴法兰连接处应无泄露。

39.1.3 中喷压盖、煤气管进出口法兰的螺栓应每月检查1次，螺栓应齐全、紧固。

39.1.4 满流管应每天目测检查1次，满流管应无泄漏。

39.1.5 母液泵应按照本标准第37.1条的规定开展维护工作。

## 39.2 检修

39.2.1 喷枪堵塞时，应采用高压水清通喷枪。

39.2.2 饱和器出现裂纹导致泄漏时，应对裂纹补焊修复饱和器，焊接质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的相关规定。

39.2.3 饱和器满流管出现腐蚀泄漏时，应更换泄漏的管段。新管段与旧管段对接焊缝应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的相关规定。

39.2.4 母液泵应按照本标准第37.2条的规定开展检修工作。

## 40 安全及环保

## 40.1 一般规定

40.1.1 焦化机械设备维护和检修应符合环境保护、劳动保护和安全文明的规定，并应建立、健全安全生产和环境保护责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程、环境保护管理制度。

40.1.2 应按照国家、地方、行业、生产单位的规定办理检修作业许可。

40.1.3 严禁维护人员和检修人员操作生产设备。

40.1.4 检修用电施工装备、施工工具的安装、维护和管理由电工负责。

40.1.5 应为作业人员提供符合国家标准或行业标准要求的合格劳动保护用品，并应培训和监督作业人员正确使用。

40.1.6 脚手架的搭拆应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 》JGJ 130和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的有关规定。

40.1.7 进入施工现场的人员应按要求穿戴劳动防护用品。

40.1.8 电动工具使用前应进行绝缘检测，其电源应符合本工具的技术要求。

40.1.9 立体作业区域应设置安全围栏，并应有安全警示标识，非作业人员不得进入。

40.1.10 油漆、油品应设专用场所妥善保管，涂装及使用人员应配备防护用品。

40.1.11 压力试验及吹扫应设置禁区。升压应按规定程序实施，并应设专人监视压力表和开闭阀门。卸压、吹扫排气应朝向无人区，不得对着设备、人员、道路和出入口。

40.1. 12 不得在施工现场焚烧会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，施工区域应保持清洁。

40.1.13 现场油漆涂装施工时，应采取防污染措施。

40.1.14 废弃物应分类存放，及时集运至指定的地点，不应造成污染。

40.1.15 应对有害物质和施工废水进行处理，不得直接排放。

40.1.16 施工区域应及时进行清理。

## 40.2 煤气设备检修

40.2.1 煤气设备检修应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB 6222的有关规定。

40.2.2 存在煤气泄漏的检修作业，作业人员应配带空气呼吸器，作业前应确认影响区域内的电气防爆状态可靠。

40.2.3 堵抽煤气盲板、带煤气作业，作业人员不得栓挂安全带，采用脚手架搭设安全通道的，通道宽度应保证三人并排通行，安全通道的斜梯斜度不宜大于1/3，应有防滑措施。

## 40.3 动火作业

40.3.1 应办理动火作业许可证，并按照要求配备状态可靠的灭火器。

40.3.2 动火作业应设置专人监护。

40.3.3 高空焊接和气割作业时，应采取防止火星飘散的措施。

40.3.4 作业前应清除易燃物，作业后应清除火种。

40.3.5 应按照规定配备消防设施。

## 40.4 受限空间、有毒场所作业

40.4.1 作业人员进入受限空间、有毒场所前，应检测空间内的有毒气体、窒息气体和氧气含量，不合格的应采取措施。

40.4.2 作业过程中，应根据残留物的挥化性，定时或连续性检测。

40.4.3 在受限空间、有毒场所作业，宜为作业人员配备可检测生命体征的智能装备。

40.4.4 受限空间、有毒场所作业，应在受限空间、有毒场所外设置专人监护。

40.4.5 在有毒场所，宜配备化救车，并根据有毒物的特性配齐抢救药品及设施。

## 40.5 高处作业

40.5.1 高空作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

40.5.2 应避免立体交叉作业。

40.5.3 高处临时操作平台应设置牢固，并应有围栏。

40.5.4 洞口、边缘、上下临时通道应有安全围栏。

40.5.5 严禁高空抛物。

40.5.6 严禁翻越栏杆。

## 40.6 吊装作业

40.6.1 设备吊装时，应在设备的吊点位置捆扎吊索，并应按要求进行捆扎。

40.6.2 起重机械的使用应符合现行行业标准《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的规定。

40.6.3 设备的活动部件在吊装时应固定。

40.6.4 吊装区域应设置安全警戒线，非作业人员不得入内。

40.6.5 大件设备的运输道路和放置场地、吊车站位处应满足承载要求。

40.6.6 起吊前，被吊物与其他物体之间的连接应解除。

## 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”。

## 引用标准名录

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726

《机械振动》GB/T 6075

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《焦化机械设备工程安装验收规范》GB 50390

《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278

《起重机械安全规程第一部分：总则》GB 6067.1

《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《悬臂筛网振动筛》GB/T 26506

《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148

《管壳式换热器》GB 151

《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB 50128

《工业企业煤气安全规程》GB 6222

《板式热交换器 第一部分：可拆卸板式热交换器》NB/T 47004.1

《板式塔内件技术规范》NB/T 10557

《承压设备无损检测  第五部分：渗透检测》NB/T 47013.5

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 》JGJ 130

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276

中国冶金建设协会标准

焦化机械设备检修验收标准

*********************

条文说明

目     录

1 总则

2 术语

3 基本规定

4 带式输送机

4.1 维护

4.2 检修

5 堆、取料机

5.1  维护

5.2 检修

6 反击锤式破碎机

6.1 维护

6.2 检修

7 焦炉护炉铁件

7.1 维护

7.2 检修

8 焦炉炉下加热及交换装置

8.1 维护

8.2 检修

9 焦炉炉顶装置

9.1 维护

9.2 检修

10 焦炉附属设施

10.1 维护

10.2 检修

11 推焦机

11.1 维护

11.2 检修

12 拦焦机

12.1 维护

12.2 检修

13 顶装煤装煤车

13.1 维护

13.2 检修

14 捣固机

14.1 维护

14.2 检修

15 侧装煤装煤车

15.1 维护

15.2 检修

16 U型管导烟车

16.1 维护

16.2 检修

17 熄焦车、电机车、旋转焦罐车

17.1 维护

17.2 检修

18 干熄焦提升机及轨道

18.1 维护

18.2 检修

19 干熄焦装入装置

19.1 维护

19.2 检修

20 干熄焦排出装置

20.1 维护

20.2 检修

21 干熄焦干熄炉

21.1 维护

21.2 检修

22 干熄焦循环风机

22.1 维护

22.2 检修

23 干熄焦一、二次除尘设备

23.1 维护

23.2 检修

24 悬臂筛网振动筛

24.1 维护

24.2 检修

25 管壳式换热器

25.1 维护

25.2 检修

26 可拆卸板式热交换器

26.1 维护

26.2 检修

27 螺旋板换热器

27.1 维护

27.2 检修

28 板式塔、填料塔

28.1 维护

28.2 检修

29 锥顶槽

29.1 维护

29.2 检修

30 管式加热炉

30.1 维护

30.2 检修

31 机械澄清槽

31.1 维护

31.2 检修

32 离心分离机

32.1 维护

32.2 检修

33 横管冷却器

33.1 维护

33.2 检修

34 电捕焦油器

34.1 维护

34.2 检修

35 冷凝鼓风机

35.1 维护

35.2 检修

36 冷却塔用轴流风机

36.1 维护

36.2 检修

37 离心泵

37.1 维护

37.2 检修

38 离心鼓风机、离心式通风机

38.1 维护

38.2 检修

39 饱和器

39.1 维护

39.2 检修

40 安全及环保

40.1 一般规定

40.2 煤气设备检修

40.3 动火作业

40.4 受限空间、有毒场所作业

40.5 高处作业

40.6 吊装作业

1 总则

1.0.1 目前，有些企业制定了本企业关于焦化机械设备维护检修的技术标准，有些企业没有针对焦化机械设备维护检修制定专门的技术标准，维护检修工作参考建设标准，存在一定的随意性，制定本标准的目的就是在保证维护、检修的质量、安全和生产稳定的前提下，统一焦化机械设备维护、检修的技术标准。

1.0.2 焦化机械设备附带的管道是焦化机械设备的组成部分，本标准适用范围包括焦化机械专业设备及附带的管道的维护、检修。

2 术语

2.0.1 本条所指的设备正常运行状态是装置不停产，并非单台设备不停产，例如对备用设备在停产状态下进行的有计划的联轴器同心度调整仍然属于维护工作。

2.0.2 本条所指检修工作包括设备运行性能下降后，为恢复运行性能而进行计划性检修（例如滚动轴承磨损后，游隙增大，旋转精度下降，引起振动和运转声音增大，设备仍然可以运行时，对轴承进行的计划性更换），也包括设备发生故障，不能运行后进行的抢修。

2.0.3 热装温差法是温差法的一种。温差法适用于孔和轴过盈配合的装配，可以单独加热孔，也可以单独冷却轴，还可以即加热孔、也冷却轴实现孔轴快速装配。本条所指的温差法仅单独加热孔。

3 基本规定

3.0.3 抢修也必须按照生产单位的计划进行，以免发生危险。

3.0.4 本条所指作业人员即包括特殊工种作业人员，也包括按照生产单位规定必须取得生产单位自己规定的有关资格证的作业人员（例如有些企业对登高作业、带煤气作业要求经过专门的培训，取得专门的资格）。

3.0.5 计量器具要求校准合格、在有效期内使用外，还必须完好。

4 皮带输送机

4.1 维护

4.1.1 液力耦合器的随机技术文件一般会对注油量进行要求，注油量过多，会增加液力耦合器的运转阻力；注油量过少，会导致液力耦合器不能运转。

4.1.2 联轴器的种类很多，一般情况线下，联轴器运转时，若发现异音，应及时停机进行细致检查，必须确保螺栓无松动、各部零件齐全完好。

4.1.3 表4.1.3-1中，斜齿轮应先换算成端面模数；大小齿轮应分别求取，以其和为齿轮副的侧间隙。

4.1.5 检查衬胶滚筒的衬胶，应在停机状态下检查，只需要检查没有被皮带包住的部位即可。

4.1.6 皮带运转时，某一部位的皮带发生跑偏，应重点检查该部位的托辊架变形引起皮带机两边高度（标高）的改变。皮带正常运转的情况下，托辊应与皮带无相对滑动，如发生相对滑动，则托辊运转不灵活。钢托辊的壁厚一般无需检测，只要出现穿孔，即报废。

4.1.7 清扫器的本体结构变形后容易划伤皮带；清扫器的刮板磨损严重后，刮料效果不好，起不到清扫的作用,。

4.1.8 溜槽的母板、连接板和法兰变形或开裂，易发生事故。例如；划伤皮带；衬板厚度应小于原厚度的2/3后容易破损，衬板破损将会导致物料直接磨损溜槽的母板，使溜槽的使用寿命缩短，而且破损的衬板掉落发生卡滞，会划伤皮带。

4.1.9 日常工作中，皮带出现织物芯漏出前，要监控皮带的磨损情况，皮带磨损主要发生在皮带的中部上胶部位，所以一般只需要检查该部位的磨损，可制作专用的卡尺测量纵向中心线部位上胶的磨损；皮带接头部位是薄弱部位，该部位可能出现上胶接缝部位裂开、翘起；皮带跑遍，可能导致洒料，而且皮带的边部易磨损，因此皮带跑偏应尽可能避免。

4.2 检修

4.2.1 液力耦合器的壳体比较薄，采用专用工具或专用拉马拆卸液力耦合器，可以避免壳体变形损坏；同样的，液力耦合器安装时不允许用压板、铁锤敲打；液力耦合器不允许热装，以免橡胶类密封件受热损坏。

4.2.2 两半联轴器脱开后，连接螺栓等所有零件按照原位置恢复，目的是不改变运转时的动平衡；联轴器出厂时，已经平衡检测合格，安装新联轴器时，不应改变两半联轴器的相对位置，它们之间的连接件也应按照原来的位置安装。

4.2.3 主动齿轮和从动齿轮啮合，在工作一段时间后，一般两个齿轮均有不同程度的磨损，如果更换齿轮时，只更换磨损严重的齿轮，则没有更换的齿轮轮齿表面缺陷与新齿轮轮齿磨合，会加速新更换的齿轮磨损，而且可能会导致刚更换一个齿轮就噪音大。

4.2.5 衬胶滚筒需要重新衬胶的，应在专门的工厂由专业人员完成；轴径堆焊后机械加工，不但要控制好尺寸误差，还必须控制好两轴颈的形位误差，特别是控制好同轴度，否则影响运转。

4.2.6 皮带托辊采用冲压轴承座，当托辊运转不灵活时，更换轴承无经济价值，应报废处理。

4.2.7 清扫器的刮板与皮带是否线接触，可采用透光法检查。

4.2.8 安装衬板的螺栓与螺母电焊的目的使防止螺母振动松弛后脱落，最终导致衬板脱落。

4.2.9 皮带纵向破裂、横向裂口超过带宽的5%或橡胶保护层脱落大于0.3㎡时，皮带易发生断裂，造成事故；织物芯皮带可以采用皮带扣和串针进行接头，但是皮带扣存在拉缺口的可能，强度比不上硫化接头或冷胶接头。

5 堆、取料机

4.1  维护

5.1.1 料斗检查前，应彻底清除料斗内的集料。斗轮轴承油脂更换时，必须将旧的油脂彻底清洗干净；斗轮运转速度慢，将轴承内外圈与滚动体之间的间隙、轴承与轴承座之间的间隙全部填满油脂，也不会导致油脂因搅拌剧烈而加速劣化，且填满油脂能防止灰尘进入轴承座内，轴承不易磨损，为此，更换油脂时，可以将上述空间填满油脂。

5.1.3 回转机构的大齿圈、小齿轮采用开式齿轮传动，润滑油脂易流失，且工作环境灰尘，应重视对其润滑。

5.1.5 更换液压油时，应对油箱进行彻底清洗。

## 5.2 检修

5.2.1 斗轮机构检修时，堆、取料机应处于断电状态，以防止发生安全事故。料斗、斗齿劣化表现为裂纹、磨损，当磨损严重时，对其修复无经济价值，应报废处理。

5.2.3 回转机构检修时，堆、取料机应处于断电状态，以防止发生安全事故。轴承的内圈、外圈各有一处软带，软带处标记有“S”符号，应避免软带长期处于重载的工作状态，为此，软带所处位置宜在两轨道之间，不应在悬臂或配重臂位置上。堆、取料机回转轴承更换的难度很大，安全风险大，在更换时，应根据实际情况制定和执行更换施工方案。

5.2.4 走行机构检修时，堆、取料机应处于断电状态，以防止发生安全事故。为避免走行机构检修时，堆、取料机移动，应采取卡轨器、车档等措施将堆、取料机固定在轨道上。

5.2.5 悬臂俯仰机构检修时，堆、取料机应处于断电状态，以防止发生安全事故。更换液压缸或软管时，必须采取可靠的措施防止悬臂垮塌造成事故。

6 反击锤式破碎机

## 6.1 维护

6.1.4 锤头是反击锤式破碎机的主要工作部件，发生裂纹，锤头可能在离心力的作用下断裂，并砸向反击衬板等零部件，导致重大事故，为此，在日常维护中，应特别关注锤头裂纹。

6.1.5 锤柄因裂纹断裂，会导致锤头裂纹相同的事故，在日常维护中，应特别关注锤柄裂纹。

6.1.8 煤料被锤头打到齿形反击衬板上，齿形反击衬板的齿有利于煤料破碎，在日常维保中，应关注齿的磨损。

6.1.13 在测量转子水平度时，应采用框式水平仪检测两端轴颈位置。

## 6.2 检修

6.2.2 反击锤式破碎机是高速运转的设备，轴承转动时，会对油脂产生剧烈的搅拌作用，引起温度升高，油脂劣化加快，最终失去润滑效果，油脂如果填满所有空间，温度升高多；为此，轴承填充油脂应该适量。

6.2.3、5.2.4 锤头、锤柄对称更换的目的是尽可能使转子工作时残余动平衡最小，为此，在锤柄、锤头更换时，应称量重量配对，每组锤头的误差不超过0.1kg。

6.2.13 拉杆更换后，将拉杆拉至最紧状态，然后恢复至松弛状态，往返两次。避免因拉杆或弹簧卡阻，造成锤头撞击反击衬板。

7 焦炉护炉铁件

## 7.1 维护

7.1.1 上部横拉条直径变小的主要原因是高温腐蚀和蠕变，在上升管根部、装煤孔附近、炉体边界部位等处温度相对较高，直径变化首先发生在这些部位，因此只需要检测这些部位的上部横拉条直径即可。横拉条的大弹簧裂纹或塑性变形，将导致横拉条松弛，横拉条起不到对炉柱的压紧作用，为避免此种情况发生，必须加强检查。横拉条会因蠕变变得松弛，定期测量大弹簧的压缩量，可以检测松弛程度，松弛超过标准的，必须及时调整大弹簧的压缩量消除松弛。

7.1.2 纵拉条在高温和张紧力作用下，会发生蠕变而松弛，必须定期检测张紧力。

7.1.3 炉柱弯曲如果趋于稳定，且不影响焦炉移动车辆运行或不影响小弹簧顶紧保护板，则不需更换弯曲的炉柱，一般通过定期检测炉柱弯曲判断炉柱弯曲变形是否趋于稳定。炉柱弯曲，会导致炉柱与保护板的间隙变大，需要定期检查小弹簧是否顶紧保护板。保护板受到高温、小弹簧的压力作用、制造时的应力，存在一定的内力，可能出现裂纹，需要定期用手锤轻敲听音检查。

7.1.4 炉门框、炉门长期在高温下工作，可能出现裂纹，裂纹可以用手锤轻敲听音检查。炉门框与保护之间通过陶瓷纤维绳密封，在高温下，陶瓷纤维绳可能变细，导致冒烟泄漏，污染环境。

## 7.2 检修

7.2.1 一般情况下，上部横拉条不会出现任意部位的直径变小均超过规定的情况，只会出现局部的直径变小超过规定，只需要局部补强即可。上部横拉条整体更换的，为保证焊接质量和上部拉条的直线度，应焊接成一根整体后安装就位。大弹簧对横拉条的拉力大小是通过控制大弹簧的压力实现的，现实中通过检测弹簧的压缩量测定压力，为此必须检测新更换的大弹簧的原始长度和倔强系数。

7.2.3 炉柱弯曲一般发生在保护板位置，炉柱弯曲后，如更换整根炉柱，难度大，而且不经济，只需变形段的炉柱即可。小弹簧更换后，其原始长度和倔强系数都应该测量。保护板因裂纹需要更换的，为保证施工安全，必须采取打卡子等临时措施将裂纹两边的保护板连接成一个可靠的整体。

7.2.4 炉门框因裂纹需要更换的，为保证施工安全，必须采取打卡子等临时措施将裂纹两边的炉门框连接成一个可靠的整体。

7.2.5 蓄热室保护板因裂纹需要更换的，为保证施工安全，必须采取打卡子等临时措施将裂纹两边的蓄热室保护板连接成一个可靠的整体。

8 焦炉炉下加热及交换装置

## 8.1 维护

8.1.1 焦炉煤气加热器各部位的螺栓可能因为高温蠕变松弛，法兰部位的螺栓松弛会出现泄漏，长时间的泄漏，会对密封垫产生冲刷作用，导致密封失效，日常工作必须注意螺栓的紧固和及时消除泄漏。

8.1.5 煤气交换机传动机构的拉杆的螺纹部位是薄弱环节，应特别注意该部位的检查。传动链条的磨损发生在链板位置、套筒位置，链板主要检查厚度，套筒主要检查有无不均匀磨损。传动链轮磨损表现为链齿变薄和变尖，日常检查主要看这两方面是否出现异常的磨损。

## 8.2 检修

8.2.1 密封部位泄漏煤气的，必须更换密封垫，更换密封垫时，必须将粘附在法兰上的老旧密封垫彻底清除干净，更换完毕，必须注意热紧固。焦炉煤气加热器是管壳式换热器，如果出现煤气、蒸汽混合，则存在两种故障可能：一是换热管穿孔；二是换热管与管板之间的胀焊密封部位出现泄漏；由于蒸汽压力比煤气压力高，发生混合时，蒸汽渗透入煤气内，导致煤气热值降低，且对焦炉耐材寿命有影响，必须及时消除故障，而上述两种故障都必须长时间停产处理，只有更换焦炉煤气加热器后离线处理才能满足要求。

8.2.2 调节旋塞、交换旋塞通过阀芯与阀座的严密贴合实现密封，由于加工原因、生产时阀芯或阀座的磨损，极个别部位贴合不严密导致泄漏的可能性比较大；调节旋塞、交换旋塞的工作压力不高，在它们的阀芯涂抹二硫化钼润滑脂可以起到密封作用。

8.2.3 废气开闭器出现裂纹或密封不严，在线处理时间长，影响生产，一般应先更换，再离线处理。

9 焦炉炉顶装置

## 9.1 维护

9.1.2 上升管内部的耐材局部脱落，脱落部位的温度会明显高于同一上升管的耐材没有脱落的部位，采用热像仪可以检测脱落的耐材的具体部位。

9.1.3 拦焦除尘导管法兰面、装煤除尘导管法兰面是否存在泄漏，可以在怀疑泄漏的部位安装羽毛，羽毛异常抖动，该部位存在泄漏。

## 9.2 检修

9.2.2 上升管、桥管喷补浇注料施工顺序是：先送风，后送料，再送水开始喷补的顺序，结束时与此相反。更换自动调节翻板或手动调节翻板的轴承的密封填料时，必须将原密封填料清除干净。检修氨水喷嘴时，必须首先关闭氨水阀门，施工人员佩戴防护面罩；安装喷嘴必须加装垫片，保证密封。

9.2.3 拦焦除尘导管、装煤除尘导管法兰面泄漏，也有可能是螺栓松弛导致的，如紧固螺栓仍然不能消除泄漏，则必须更换密封件。更换密封件时，粘附在法兰上的老旧密封件必须彻底清除干净，否则不能消除泄漏。

10 焦炉附属设施

## 10.1 维护

10.1.1 卷筒磨损减薄量，应检测绳槽的底部位置。

10.1.3 煤塔给煤皮带的磨损一般发生在纵向中心线的位置，应重点加强该部位的上胶磨损检查。

10.1.4、10.1.5 轨道腰部锈蚀深度可以采用焊缝检验尺测量。

## 10.2 检修

10.2.1、10.2.6 卷筒运转速度慢，轴承油脂填满所有空间，不会发生剧烈的搅拌，不会加速油脂的劣化。

11 推焦机

11.1 维护

11.1.1 走行装置维护中，除需要运转时才能进行的听音检查外，其余的维护工作应在停机的状态下进行。在推焦机移动状态下，维护人员不应靠近走行装置进行听音检查，以免发生危险。鞍座的裂纹可以通过敲击听有无破裂音判断。

11.1.2 取门机本体维护中，检查各运动部件的动作是否卡滞等情况，维护人员必须远离运动部件，并通过目测或听音的方式检查，以免发生危险。运行中的液压系统检查中，维护人员应注意观察是否存在油液喷溅，存在油液喷溅的，应避开，以免发生危险。

11.1.4 平煤杆托辊运转灵活性检查、打开和关闭小炉门的动作检查，维护人员应远距离观察，以免发生危险。

11.1.5 刮刀是否与炉门框接触，应通过炉门框清扫的效果判断。

## 11.2 检修

11.2.1 走行装置检修时，走行装置应处于断电状态，必须对推焦机采取防止移动的措施（如安装卡轨器），以防止发生安全事故。更换车轮、传动轴、鞍座等，必须采取钢凳等支撑措施将推焦机可靠支撑，不应采用千斤顶作支撑，以免发生垮塌。

11.2.2 取门装置检修时，取门装置应处于断电状态，以防止发生安全事故。液压系统检修，必须先泄压，以免液压油液喷射导致伤害事故。

11.2.3、11.2.4 推焦杆、平煤杆的弯曲采用拉线法检测，推焦杆头的垂直度采用经纬仪或挂线锤的方法检测。滑靴导板底面与焦炉炭化室底板之间的间隙可以通过调整垫板调整。

11.2.5 炉门清扫装置检修时，推焦机应处于断电状态，推焦机不应移动，以防止发生安全事故。炉门清扫装置的框架需要更换的，在拆除前，需要做好框架安装中心和标高标记，以保证新的框架按照原有位置复位。

12 拦焦机

## 12.1 维护

12.1.3 单挂轮、双挂轮、侧挡轮、尾轮、导向轮运转是否灵活，可在停机状态下检查轮踏面是否发生均匀磨损来判断。导焦栅本体框架是否存在引起卡滞的变形膨胀，应通过远距离观察导焦栅是否能灵活伸缩、是否有异常振动来判断。

12.1.4 刮刀是否与炉门框接触，应通过炉门框清扫清扫的效果判断。

## 12.2 检修

12.2.3 导焦装置检修时，拦焦机应处于断电状态，以防止发生安全事故。导焦栅整体更换难度大，应制定专门的更换方案，应保证导焦栅从导焦机内拖出或装入导焦机内不发生侧翻。

12.2.5 集尘装置检修后，应进行实际连接套筒和除尘管道对接试验，检查与对位准确性和密封性满足生产要求后方可投入使用。

13 顶装煤装煤车

## 13.1 维护

13.1.2 螺旋给料器的叶片变形可能引起煤料输送不畅通，应特别关注。煤斗的锥体部位是受煤料磨损最严重的部位，煤斗的锥体部位磨损量小，其他部位的磨损量一般不大，日常维保中，应重点关注煤斗的锥体部位磨损。

13.1.3 揭盖装置在工作过程中，维护人员应远距离观察各部位是否灵活、是否无卡滞，不应靠近走行装置进行听音检查，以免发生危险。

13.1.4 内套筒、外套筒的动作是否存在卡滞，维护人员应远距离观察，以免发生危险。

13.1.5 集尘管道受高温及振动影响，易变形、开裂，日常维保中，应关注变形和开裂。

13.1.6 喷嘴是炉顶清扫装置的关键部件，直接影响清扫效果，应加大堵塞检查力度。

## 13.2 检修

13.2.2 煤斗需要动火检修时，必须清除煤斗内的煤料，以免引起煤料燃烧。螺旋给料器工作环境粉尘大，为避免粉尘进入轴承座内部，加速轴承的磨损，螺旋给料器的轴承宜采用双面密封轴承；螺旋给料器的转速慢，轴承转动对油脂的搅拌不剧烈，轴承座的腔体填满润滑油脂可以避免粉尘进入轴承座内。轴承座与轴之间的密封采用毛毡密封的，毛毡必须充分浸油，否则毛毡压在轴上会产生很大的滑动摩擦力，且轴会快速被毛毡磨出沟痕。螺旋给料器转子整体或叶片更换后，应手动盘动转子，并采取观察与听音相结合的方式判断叶片是否与壳体发生接触。

14 捣固机

## 14.1 维护

14.1.1 减速机高速轴轴套和J型密封圈接触部位的磨损产生的沟痕必须严格控制，否则会导致润滑油从J型密封圈的唇部泄漏。该沟痕许可值很小，可用塞尺检测。

14.1.2 偏心轮凸轮缘起到捣固锤的导向作用，轮缘错开较大时，易造成捣固锤定位不准和跑偏，一般不允许凸轮缘错开超过120°。

## 14.2 检修

14.2.1 减速机高速轴转速高，弯曲度大，残余动平衡大，转动时，减速机易产生振动，为此，对弯曲度大的高速轴必须更换；中速轴、低速轴的弯曲度许可值比高速轴大，但是也不能超过一定范围，否则齿轮啮合的间隙和啮合接触面的位置均会明显改变，导致减速机振动，为此，对弯曲度大的中速轴、低速轴必须更换；更换后的高速轴、中速轴、低速轴均可离线校正后重复使用。因与J型密封圈接触部位存在摩擦产生沟痕的高速轴轴套可以离线修复后重新使用。

14.2.3 调节丝杆控制偏心装置夹紧力，弹簧和丝杆损坏会导致偏心调节系统无法正常调节，影响夹紧力。

14.2.6 导轮是否出现卡滞、晃动或异响，应在导轮运转情况下，远距离观察和听音，以免发生危险。导轮与捣固锤直接接触，导轮轴承卡阻会导致导轮与捣固锤之间出现滑动摩擦，导轮表面缺陷会影响到捣固锤的运行，为此，当导轮的轴承出现缺陷、导轮表面出现较大缺陷时，必须及时处理。导轮的中心位置和上下位置确定捣固锤的落锤位置，导轮的中心位置和上下位置偏差大会导致落锤位置偏差大，必须高度重视。

15 侧装煤装煤车

## 15.1 维护

15.1.3 滑道、托煤底板、托煤底板的传动链条应在侧装煤装煤车停机的状态下检查，以免发生危险。托煤底板磨损过大、滑道磨损过大、传动链条塑性伸长，会导致装煤时托煤底板振动大，可能导致煤饼垮塌，应特别关注上述缺陷。

## 15.2 检修

15.2.3 托煤底板、滑道均由钢板焊接拼接而成，如果托煤底板、滑道的拼接接头两边存在突然的高低差，则托煤底板在滑道上滑动过程中，拼接接头碰撞易产生振动，可能导致煤饼垮塌的情况，为此，托煤底板、滑道的拼接接头应平缓过渡，以避免拼接接头碰撞导致的振动。托煤底板变形过大，其在滑道上滑动时易产生振动，可能导致煤饼垮塌的情况，为此，托煤底板变形达到一定程度必须校正。

16 U型管导烟车

## 16.1 维护

16.1.4 日常维保中，应加强耐材（浇筑料）是否脱落的检查，可以采用热像仪、红外线测温仪判断耐材是否脱落。

## 16.2 检修

16.2.2 活动导套与燃烧室相连接，出现卡滞会降低除尘效果，为此，无论哪种情况导致活动导套卡滞，均应及时检修。

16.2.4 燃烧室内耐材（浇筑料）脱落，将使燃烧室壳体承受高温，导致燃烧室的寿命降低，为此，燃烧室内耐材（浇筑料）脱落的，应更换新的燃烧室，更换下来的燃烧室可以离线衬浇筑料后重新使用。

17 熄焦车、电机车、旋转焦罐车

## 17.1 维护

17.1.1 熄焦车的铸铁衬板发生断裂，如未及时发现，随焦炭运输，可能导致输送皮带划伤或撕裂，日常维保中，必须特别关注熄焦车的铸铁衬板有无断裂。走行轮运行时的异音检查，必须在熄焦车移动的过程中进行，为保证安全，维护人员应与熄焦车保持一定距离，且应在空载移动时听音。熄焦车长期交替处于焦炭高温、熄焦水侵蚀的环境下，框架结构非常容易锈蚀，锈蚀达到一定程度，将出现垮塌的情况，为此，必须特别重视周期性地对框架结构腐蚀情况进行检查，判断其安全性。

17.1.2 走行轮运行时的异音检查，必须在电机车移动的过程中进行，为保证安全，维护人员应与熄焦车保持一定距离进行听音。

17.1.3 走行轮运行时的异音检查，必须在旋转焦罐车移动的过程中进行，为保证安全，维护人员应与熄焦车保持一定距离进行听音。旋转托辊运转是否灵活，可通过焦罐转动是否出现卡滞判断。

## 17.2 检修

17.2.1 熄焦车的铸铁衬板更换时，应将卡槽及导水槽内的杂物清理干净，卡槽如发生磨损、腐蚀，应先进行修补，再安装衬板。熄焦车的接焦箱门变形致使开关出现卡滞的，应及时校正接焦箱门；卸焦时，如接焦箱门打不开，可将接焦箱门推杆销轴取下（取下接焦箱门推杆销轴时，施工人员应站位正确，避免发生被卸下的焦炭冲击的安全事故），接焦箱门在焦炭推动下自行打开。.开门气缸检修时，应先将其拆下线，再进行离线修复。更换车轮等，必须采取钢凳等支撑措施将推焦机可靠支撑，不应采用千斤顶作支撑，以免发生垮塌。

17.2.2 更换车轮等，必须采取钢凳等支撑措施将推焦机可靠支撑，不应采用千斤顶作支撑，以免发生垮塌。一组蝶形弹簧包含若干蝶形弹簧片，当一组内的个别蝶形弹簧片失效，即认为该组蝶形弹簧失效，一般成组更换蝶形弹簧片，而不是仅仅更换失效的个别蝶形弹簧片。

17.2.3 更换车轮等，必须采取钢凳等支撑措施将推焦机可靠支撑，不应采用千斤顶作支撑，以免发生垮塌；为保证安全，在更换旋转焦罐车的车轮等时，应将焦罐从旋转焦罐车上吊离。

18 提升机及轨道

## 18.1 维护

18.1.1 提升机车体构架是整个提升机系统的支撑承重构件，车体构架异常变形、焊缝开裂、螺栓松弛或脱落、腐蚀、大梁拱度变化影响安全运行，必须加强关注。

18.1.2 走行轮轴承加油量以端盖间隙挤出旧油为准。走行轮是整个提升机系统的承重运转部件，其劣化表现为啃轨、磨损、轮缘变形、裂纹，特别是裂纹影响安全运行，必须加强关注。更换走行轮轴承油脂时，应拆开轴承端盖将轴承内旧的油脂进行彻底清理后再加注新油。

18.1.4 联轴器是提升机走行系统及提升系统的重要运转部件，应按规定进行定期加油润滑，另外应对轮齿、十字轴等重要受力部位进行解体重点检查。

18.1.5 检查钢丝绳时，应将提升装置起升至最高点，此时，钢丝绳在卷筒上处于满绳状态，便于清理检查。当钢丝绳在卷筒上处于满绳状态，卷筒至动滑轮段钢丝绳处于生产运行中受力最大部位，应着重检查。钢丝绳压板螺栓松弛，将导致钢丝绳固定端松动，会出现重大事故，必须加强压板螺栓检查。

18.1.6 卷筒着色检查前，必须将被检查部位粉尘、油泥等杂物清理干净。卷筒壁磨损应重点检查钢丝绳在其表面压痕，有无异常凸痕、毛刺等缺陷，防止卷筒运行过程中对钢丝绳造成损害。

18.1.7 吊钩是提升焦罐的承重部件，应按规定进行定期检查，保证焦罐运行过程的安全、稳定。

18.1.8 滑轮运行卡滞会造成提升系统运行过程中出现附加外力及设备异常磨损，应加强滑轮润滑，确保不出现卡滞。滑轮的轮缘、绳槽缺陷，会伤害钢丝绳，必须加强关注。

18.1.9 提升机吊具导向轮运转不灵活，会导致提升系统运行过程中的振动增大、提升井架导轨磨损加剧，应加强对导向轮轴承的润滑，保证导向轮运转灵活。

18.1.10 焦罐盖保温材料对焦罐盖本体起到隔热、保护作用，如保温材料脱落会造成焦罐盖本体结构的受热变形，甚至烧损，必须关注保温材料的完整性。

18.1.12 提升井架导轨缺油会造成提升机提升系统运行过程中导向轮与井架发生“干磨”，导向轮和轨道的磨损加剧，且使提升过程中出现附加的外力，必须重视对提升井架导轨的抹油润滑工作。提升井架导轨长期使用，难免发生磨损、变形，从而影响提升机提升系统的正常运行，应对井架导轨的垂直度和跨度进行检测，避免超差。

18.1.13 提升机在轨道上长期往复运行产生的压力和振动会使轨道压板螺栓松弛，进一步导致轨道直线度、跨距、标高发生变化，影响提升机正常运行，必须重视轨道螺栓的紧固工作。轨道发生偏斜、高低不平会造成提升机运行过程中振动增大、走行轮与轨道异常磨损等故障，因此应加强轨道的日常维护并按规定对轨道的中心线、标高、跨距、直线度进行检查确认。为保证轨道压板螺栓长期处于良好的使用状态，应重视对其抹油防腐。

## 18.2 检修

18.2.1 提升机车体构架检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。车体构架发生重度锈蚀的，无修复的经济价值，应报废处理。

18.2.2 更换提升机走行轮具有一定的危险性，更换作业时，必须绝对严禁提升机移动，提升机必须处于断电状态。提升机走行轮轴承在线更换难度极大，应将其所在轮组整体更换，然后再对损坏轴承离线更换。

18.2.4 提升机联轴器检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。

18.2.5 提升机钢丝绳检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。可用钢丝绳探伤仪检测提升机的钢丝绳是否存在需要更换的缺陷。

18.2.6 提升机卷筒检修时，提升系统必须处于断电状态，以防止发生安全事故。卷筒是重要的承重零件，为保证安全，出现承载能力降低的缺陷均必须更换卷筒，且严禁使用修复的卷筒。卷筒损伤钢丝绳的缺陷有：缺陷性毛刺、凸痕、锐边等。

18.2.7 提升机吊钩检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。吊钩是重要的承重零件，为保证安全，任何部位出现缺陷均必须更换，且严禁使用修复的吊钩。

18.2.8 提升机滑轮检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。滑轮是重要的承重零件，为保证安全，任何部位出现缺陷均必须更换，且严禁使用修复的滑轮。滑轮损伤钢丝绳的缺陷有：缺陷性毛刺、凸痕、锐边等。

18.2.9 提升机吊具导向轮检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。吊具导向轮更换时，吊具宜处于最低位置。

18.2.10 提升机焦罐盖检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。焦罐盖隔热棉损坏通常是从中间开始、向四周扩散，隔热棉小范围脱落可进行在线补齐、修复。

6.1.2.11 提升机电缆小车检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。电缆小车钢结构框架焊缝部位补焊修复前，应对需补焊处进行彻底清理，并制备坡口。电缆小车钢结构框架发生变形应及时修复，避免变形缺陷扩大，影响设备安全运行。电缆小车车轮踏面出现一定程度的疲劳剥落、磨损或轮缘磨损达到一定程度的缺陷时，会引起电缆小车振动、偏斜、卡阻等故障，影响设备安全运行，应更换出现缺陷的电缆小车车轮。滚子链是支撑电缆夹子并随电缆小车传动运行的重要部件，滚子链发生故障应及时进行检修、更换，避免发生拉绞电缆事故发生。电缆夹子是支撑电缆并随滚子链传动运行的部件，电缆夹子发生故障应及时进行更换，避免发生拉绞电缆事故发生。牵引架支撑轮是提升机横移过程中支撑电缆牵引架在电缆小车上移动的部件，发生故障后会使牵引架与电缆小车的相对运动阻力增大，进而引发异常磨损、卡阻等故障，因此牵引架支撑轮应按相关标准、规定进行检修、更换。电缆小车端部导轮是电缆小车重要的支撑运转部件，发生故障后应及时更换。

18.2.12 提升井架导轨检修时，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。提升井架导轨的结构焊缝部位补焊修复前应对需补焊处进行彻底清理，并制备坡口。

18.2.13 提升机轨道检修时，必须绝对严禁提升移动，提升机必须处于断电状态，以防止发生安全事故。提升机轨道的轨道出现局部横向弯曲变形，一般在线通过压力校正后，可以继续使用，无需更换。

19 装入装置

## 19.1 维护

19.1.1 台车车轮轴承加油量以旧油被挤出为准。

19.1.2 装焦过程中，料斗正对炉口上方，料斗部件脱落会直接掉入炉内引起排焦故障，加强装入装置料斗螺栓的检查是避免此类故障的有效手段。料斗上下法兰结合部位密封材料一般为盘根、石棉绳等，密封材料损坏会造成装焦过程中粉尘外散，污染环境，必须加强维护。衬板磨损量过大，会造成装焦过程中焦炭直接磨损衬板沉孔内螺栓头，进而引起衬板固定不牢，甚至掉落，衬板掉入炉内会引起排焦故障，必须控制衬板的磨损量。

19.1.3 布料器表面为防磨堆焊层，布料器在日常生产中长期经受焦炭冲击、磨损，如堆焊层磨损严重，焦炭直接接触布料器本体，会造成布料器快速磨损、严重缩短布料器使用寿命。

19.1.4 水封罩的吃水深度应按规定进行调整，吃水深度过大，可能造成水封罩在装入装置走行过程中与水封槽发生剐蹭；吃水深度过小，可能造成水封罩与水封槽水面接触不到，进而造成装焦过程中烟尘外散，污染环境。升降机构发生故障会造成水封罩卡阻、运行不畅，因此升降机构各部位应按规定进行检查、加油，保证运行正常。调整吊链的作用是保证水封罩保持水平以及调整水封罩在水封槽内的吃水深度，因此调整吊链应按规定进行检查，不能出现断裂现象。导向杆的作用是保证水封罩升降过程中的位置准确，导向杆弯曲或脱落，会导致水封罩升降位置不准确。

19.1.5 驱动装置电动缸为装入装置的核心设备，其易产生磨损故障的部位是轴承、滚珠丝杠，应加强这些部位的润滑，以保证电动缸长期稳定运行。

19.1.6 炉盖裙边损坏或变形可能造成装入装置运行过程中炉盖与炉顶水封槽发生剐蹭；炉盖动作不准确，密封不严，会导致粉尘外散，污染环境，必须加强对炉盖检查。

19.1.7 水封槽进水、回水不畅会造成水封槽内缺水，降低水封槽使用寿命。水封槽内沉积的焦粉清理不及时，在高温环境下就会发生板结、硬化粘附在水封槽底部，进而造成水封槽内圈焊缝出现“干烧”现象，极大的降低水封槽的使用寿命。

19.1.8 集尘管道裂纹或泄漏会造成粉尘大量外散，污染环境。

19.1.10 集中润滑装置为整个装入装置各关键传动部件进行给脂润滑，是装入装置稳定运行的关键保障，集中润滑装置各润滑点、油位等必须按规定进行检查，保证集中润滑装置供油充足、润滑正常。

## 19.2 检修

19.2.1 台车检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。台车车架发生重度锈蚀的，无修复的经济价值，应报废处理。防热板的作用是阻隔台车运行过程中高温炉口对车轮的热辐射，防热板损坏、脱落会造成车轮部件损坏、寿命缩短。

19.2.2 料斗检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。料斗在往复装焦过程中，处于冷热交替环境，衬板螺栓极易松弛、脱落，衬板螺母紧固后，螺母与螺杆进行点焊固定，可以起到防松作用。

19.2.3 装入装置的布料器检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。布料器横梁是布料器在料斗中的支撑部件，横梁弯曲、变形的，应进行更换且固定牢靠，以防止布料器发生晃动，甚至掉落。布料器的防磨板作用是保护横梁不受焦炭直接冲击、磨损，防磨板损坏的，应更换，以避免焦炭直接冲击横梁。布料器的保护套管作用是保护布料器立杆不受焦炭直接冲击、磨损，保护套管损坏的，应更换，以避免焦炭直接冲击立杆。布料器的布料体破损会造成装焦布料不均，且布料体磨损会发生掉落风险，导致排焦故障，因此布料器损坏的，应及时更换。布料器底部密封板材质为不锈钢，受热易变形，如密封板脱落掉入干熄炉中，会卡阻底部排料口，造成排焦困难重大事故。

19.2.4 水封罩检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。水封罩本体出现局部裂纹不会影响水封罩正常运行、使用，可直接进行补焊修复、加固。水封罩本体局部变形不会影响水封罩正常运行、使用，可利用火焰加热配合手拉葫芦等工具进行矫正。水封罩出现大量裂纹、严重变形的，修复已无经济价值，应报废处理。陶瓷纤维密封布损坏，会导致装焦过程中火焰与粉尘从炉口溢出，造成环境污染，且影响设备正常使用寿命。

19.2.5 驱动装置检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。电动缸是驱动装置的核心设备，造成电动缸卡滞的常见故障有缸杆弯曲、减速机与缸杆间传动部件磨损等。电动缸在控制炉盖启闭的过程中，电动缸在支座上有一定角度范围的旋转动作，因此应保证支座关节轴承完好，避免电动缸承受额外阻力。驱动装置连杆弯曲会使装入台车在运行过程中发生偏斜，进而使电动缸、台车等部件在运行过程中承受额外阻力，影响设备使用寿命。

19.2.6 炉盖检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。炉盖表面、裙边出现局部裂纹并不影响炉盖正常的运行，可直接通过补焊进行修复。炉盖裙边出现局部裂纹的，可通过火焰加热配合手拉葫芦等工具进行矫正。炉盖表面、裙边出现大量裂纹及严重变形的，无修复的经济价值，应报废；炉盖内侧耐火浇注料大面积脱落，会使炉盖本体直接遭受炉内高温烘烤，加速炉盖老化、损坏，因此出现上述故障的炉盖应进行更换。炉盖吊梁是承受炉盖重量、保证炉盖水平的部件，吊梁弯曲变形的应进行更换。炉盖导向杆故障会造成炉盖升降卡滞、运行受阻，因此导向杆磨损、变形的，应更换。

19.2.7 水封槽检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。水封槽焊缝开裂是水封槽的常见故障，水封槽出现裂纹、渗漏时会使水封槽内的循环水泄漏到干熄炉中，加速炉口部位的耐火材料损坏。

19.2.8 集尘管道检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。集尘管道局部裂纹、壁厚磨损量不大的故障，并不影响集尘管道的正常使用，可直接进行补焊修复、加固；集尘管道出现大量裂纹的，修复无经济价值，应报废。

19.2.9 轨道及L型导轨检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。轨道中心线、高差超差，会造成装入装置运行过程中振动增大、走行轮与轨道异常磨损等故障，因此轨道中心线、高差超差时应及时调整。

19.2.10 集中润滑装置检修时，装入装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。

20 排出装置

## 20.1 维护

20.1.1 平板闸门运行环境粉尘较多，应周期性地清灰，以防止积灰过多、粉尘板结影响平板闸门正常启闭。平板闸门使用环境较为恶劣，常因焦粉堆积、板结等原因造成闸板运行卡阻，故宜利用年修停产时间对平板闸门壳体内部、闸板、传动丝杠等部位进行彻底检查、清理。

20.1.2 振动给料器给料装置与壳体间必须保证足够的间隙，以防止在振动给料器运行过程中给料装置与壳体发生碰撞、干涉，造成排出装置振动过大。

20.1.3 排出中间溜槽在生产期间受振动给料器及排焦影响，长期处于振动状态，螺栓易松弛。

20.1.4 旋转密封阀是排出装置的核心设备，在日常生产中不间断连续运转，保障各润滑点油路通畅，能避免干摩擦。旋转密封阀外壳体氮气/空气密封的作用是防止阀体内惰性气体外泄，以及防止阀体内粉尘进入外壳体，损坏旋转密封阀密封副等重要部件。密封副是旋转密封阀的重要部件，其日常检查主要是检查密封环、弹簧、弹簧座、保护环等部件的运行情况，以及密封副的油脂润滑情况。旋转密封阀格子衬板为螺栓固定，衬板松动、掉落会造成旋转密封阀卡阻故障。

20.1.5 双叉溜槽翻板运行环境粉尘多、温度高，翻板轴承应周期性加油润滑，加油时，加油量以旧油被挤出为准。双叉溜槽出口为焦炭排放口，如密封不严会造成大量粉尘外散、污染环境。

20.1.6 自动润滑泵为排出装置核心设备，作用是对旋转密封阀进行周期性给脂润滑，是排出装置稳定运行的关键保障，因此集中润滑泵油位、启停时间以及润滑管路、系统压力等应按规定进行检查，保证自动润滑泵供油正常、润滑到位。

## 20.2检修

20.2.1 平板闸门检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。平板闸门在日常生产中长期处于开启状态，仅在检修时才进行关闭操作，因此在日常生产中焦炭会堆积、填塞在闸板与闸箱的缝隙处，造成平板闸门开闭卡滞、过载故障。平板闸门托轮损坏会造成平板闸门运行不畅、开闭阻力增大，因此托轮损坏的应进行更换。平板闸门的作用是在检修或者停产时有效切断干熄炉底部排料口，因此平板闸门磨损严重不能起到有效切断作用时，应进行更换。平板闸门衬板磨损量过大，会造成沉孔内螺栓头外露，排焦过程中焦炭直接磨损螺栓头，进而引起衬板固定不牢，甚至掉落，导致排焦事故。平板闸门底部排灰斗的作用是储存及定期排放余灰，排灰阀门损坏会使排灰斗失去作用。

20.2.2 振动给料器检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。振动给料器衬板磨损量过大会造成沉孔内螺栓头外露，排焦过程中焦炭直接磨损螺栓头，进而引起衬板固定不牢，甚至掉落，导致排焦事故。振动给料器补偿器泄漏会造成排焦过程中粉尘、有害气体大量外散，另外振动给料器补偿器更换一定要保证法兰接口处密封件填满、压实，螺栓齐全紧固，并在恢复正常生产1-3天内应对连接螺栓再进行一至两次热紧固。振动给料器法兰部位泄漏会造成排焦过程中大量粉尘及有害气体外散，造成环境污染和安全隐患。

20.2.3 中间溜槽检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。中间溜槽壳体泄漏会造成排焦过程漏料以及粉尘外散，应对泄漏的壳体补焊修复。中间溜槽衬板磨损量过大会造成沉孔内螺栓头外露，排焦过程中焦炭直接磨损螺栓头，进而引起衬板固定不牢，甚至掉落，导致排焦事故。

20.2.4 旋转密封阀检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。旋转密封阀补偿器泄漏会造成排焦过程中粉尘、有害气体大量外散，另外，振动给料器补偿器更换一定要保证法兰接口处密封件填满、压实，螺栓齐全紧固，并在恢复正常生产1-3天内应对连接螺栓再进行一至两次热紧固。旋转密封阀法兰部位泄漏会造成排焦过程中大量粉尘及有害气体外散，造成环境污染和安全隐患。旋转密封阀补偿器内衬板断裂或磨损过度，焦炭会直接冲击、磨损补偿器密封面，造成补偿器破损、泄漏。旋转密封阀格子衬板断裂或磨损过度，焦炭会直接冲击、磨损旋转密封阀本体，降低旋转密封阀使用寿命。密封副弹簧损坏、脱落会造成密封副滑块脱落，进而造成旋转密封阀两侧腔体窜漏，极大的降低旋转密封阀使用寿命。旋转密封阀密封副损坏会造成旋转密封阀内腔与两侧外腔窜漏，内腔内大量粉尘、焦炭颗粒窜漏到外腔，进而造成轴承等重要部件损坏，另外密封副损坏很难在短时间内进行在线更换修理，因此旋转密封阀密封副损坏的，应对旋转密封阀进行整机更换。旋转密封阀卡异物是旋转密封阀常见故障之一，应及时清除异物。

20.2.5 双叉溜槽检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。双叉溜槽壳体损坏会造成排焦过程中漏料、粉尘外散。双叉溜槽衬板磨损量过大会造成沉孔内螺栓头外露，排焦过程中焦炭直接磨损螺栓头，进而引起衬板固定不牢，甚至掉落。双叉溜槽两侧检修孔法兰泄漏会造成排焦过程中大量粉尘及有害气体外散，因此应保证检修孔法兰密封完好、无泄漏。

20.2.6 自动润滑泵检修时，排出装置必须处于断电状态，以防止发生安全事故。

21 干熄炉

## 21.1 维护

21.1.1 炉顶放散的放散盖在日常生产中为常闭状态，仅在停炉或紧急情况下才进行开启操作，时间过久放散盖启闭机构各关节销轴会生锈、腐蚀，造成放散盖开闭卡滞故障，因此放散盖启闭机构各关节销轴应按规定进行加油润滑，保证放散盖启闭灵活。在干熄炉生产期间，炉顶放散管内为负压状态，当放散管道出现裂纹、泄漏等故障时很难进行补焊处理；一般需对漏点进行临时封堵，然后在停产时进行补焊修复或更换。正常生产过程中补偿器损坏、泄漏的不能进行更换，应采用临时措施封堵处理，待停炉期间对其进行整体更换。

21.1.3 正常生产过程中，补偿器损坏、泄漏的，不能进行更换，应采用临时措施封堵处理，待停炉期间对其进行整体更换。

21.1.4 中栓壳体及焊缝泄漏会造成干熄炉内气体含量变化，同时会加快中栓钢结构的老化、损坏，但正常生产期间因干熄炉内为负压，中栓壳体及焊缝泄漏很难进行补焊修复，应采取临时措施封堵处理。中栓壳体法兰密封不好会将外部空气吸入炉内，造成炉内循环系统气体成分不稳定。

6.4.1.5 干熄炉百叶式手动调节挡板位于干熄炉入口，长期处于高温、粉尘等恶劣环境，极易发生锈蚀、卡阻故障，因此调节挡板翻板轴、轴座等传动部件应按规定进行清理、加油，保证调节挡板运行正常、可调节。

## 21.2 检修

21.2.1 干熄炉炉顶放散检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。放散管道出现局部裂纹、腐蚀泄漏的，可在停产期间对故障部位进行补焊修复；放散管道出现大量裂纹、腐蚀泄漏的，对其修复已无经济价值，应报废处理。放散盖及其附件损坏的，应及时修复、更换，以保证干熄炉内气体含量及压力稳定。手动蝶阀长期处于高温、烟气、粉尘等恶劣环境中，各部件极易产生严重腐蚀和卡阻故障。

21.2.2 干熄炉炉壳检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。炉壳本体及焊缝出现局部裂纹的，可采用补焊修复；炉壳本体及焊缝出现大量裂纹或大面积腐蚀的，应在停产期间对故障部位进行挖补、更换。

21.2.3干熄炉旁通流量管道、压力调节管道及空气导入管道检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。管道出现局部裂纹、腐蚀泄漏的，可在停产期间对故障部位进行补焊修复；管道出现大量裂纹、腐蚀泄漏的，对其修复已无经济价值，应报废处理。电动蝶阀发生严重锈蚀、卡阻故障的很难在线上进行修复处理，应在停产检修期间将阀体进行更换，并进行离线修复。

21.2.4 中栓装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。法兰密封不好会将外部空气吸入炉内，造成炉内循环系统气体成分不稳定。壳体出现局部裂纹的，可在停产期间对故障部位进行补焊修复；壳体出现密集裂纹或腐蚀穿孔的，对其修复已无经济价值，应报废处理。提杆是开关中栓孔盖的手动装置，应保证提杆的完好可用，保证中栓孔盖启闭正常。盖体耐热浇注料损坏、脱落，会造成炉内高温火焰直接烘烤盖体本体结构，进而造成盖体变形、损坏，缩短盖体使用寿命。

21.2.5 干熄炉供气装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。供气装置下锥斗上段铺设耐磨铸石板、下段铺设耐磨铸铁衬板。供气装置下锥斗铸铁衬板紧固件需涂上耐热密封胶（耐热温度400℃），且紧固件与下锥斗表面接触处加装O型密封圈，以防止干熄炉中气体外漏。中央风帽上部伞面吊装用吊环应在安装结束后拆卸掉，在安装盖型螺母后进行硬化堆焊（D608焊条），另外中央风帽上下伞面、下伞面与下部筒体均为楔入式插接安装，连接螺栓紧固后应对螺母进行点焊处理，同时对加强板进行焊接固定。十字风道外部铸铁衬板的作用是保护十字风道本体免受焦炭冲刷、磨损，损坏应进行更换；另外，同组铸铁衬板磨损程度不一致可能会造成不同部位焦炭下落速度不同，影响排焦温度，因此铸铁衬板更换时宜成组同时更换。十字风道更换时，先安装主梁风道，利用水平尺对主梁风道进行找平，利用盘尺对主梁风道进行中心位置确认，位置调整完毕后对主梁风道进行固定并焊接。主梁风道位置固定后，再安装两根副梁风道，同样利用水平尺进行找平，利用角尺对十字风道副梁与主梁中心夹角90°位置确认，确认尺寸后对副梁进行固定并焊接。焊接要求副梁与主梁四周点焊完成后进行对角焊接，以防止发生焊接变形。

21.2.6 炉底调节棒装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。法兰密封不严，会造成排焦过程中大量粉尘及有害气体外散，造成环境污染及安全隐患。调节棒是通过调整调节棒伸入炉内的长度控制相应部位焦炭下落速度，从而起到控制排焦温度的作用，日常生产中在焦炭长期冲刷下难免造成调节棒磨损，当调节棒磨损严重时应进行更换，保证调节棒装置的正常使用。

21.2.7 百叶式手动调节挡板检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。百叶式手动调节挡板位于干熄炉入口，长期处于高温、粉尘等恶劣环境，极易发生锈蚀、卡阻故障，调节挡板发生故障或损坏严重的，应按规定进行检修或更换。

22 循环风机

## 22.1 维护

22.1.2、22.1.3 循环风机补偿器、壳体泄漏，不但会造成大量粉尘、有害气体外散，而且会影响循环风机送风风量，应及时进行封堵处理，但在正常生产过程中，因风机运转很难进行补焊修复、备件更换，所以应采用耐火棉、浇注料等材料进行临时封堵。

## 22.2 检修

22.2.2 循环风机波纹补偿器大量腐蚀、泄漏时，对其修复已无经济价值，应报废处理。

22.2.3 循环风机壳体板磨损严重，对其修复已无经济价值，应报废处理。但新壳体板下料、安装尺寸及焊接要求等应符合相关规定，避免改变循环风机内气体流向和速度，造成循环风机壳体的再次异常磨损。

22.2.4 循环风机转子叶片耐磨层磨损严重时，会加速转子叶片的进一步磨损，降低转子使用寿命；循环风机每块叶片的焊缝补焊重量应尽量相同并对称补焊，以减小补焊后叶轮变形及重量不平衡； 循环风机转子是循环风机的核心部件，转子焊缝磨损或裂纹的应按相关规定及时补焊修复，避免转子的进一步磨损以及因转子磨损造成的风机动平衡异常。叶轮铆钉需要更换时，应一次性全部更换。如更换新叶轮，在装配新叶轮前，应检查新叶轮的尺寸、型号、材质符合设计要求，铆钉孔大小和位置与设计相符，焊缝无裂纹、沙眼、凹陷等缺陷；叶轮摆动轴向不超过4mm，径向不超过3mm。循环风机轴的弯曲度超差会造成转子动平衡异常。转子动平衡后，安装前，需要重新拆卸其上的半联轴节、动平衡调节盘、轴套、轴承的，应保证这些零部件的轴向和周向位置不发生变化，否则会改变动平衡。

22.2.5循环风机集流器是循环风机内气体的进出连接通道，集流器损坏、泄漏会造成风机内气体进出失衡，影响设备正常运行以及循环气体的各项指标控制。

22.2.6循环风机两侧密封盘采用氮气密封，保证循环风机内气体不发生泄漏。另外，因循环气体内含大量煤气，密封盘更换完毕、风机试运行时应用一氧化碳检测仪检测，确保不泄漏。

22.2.7循环风机轴承箱仅轴向振动异常的，联轴器同心度超差的概率高，宜重新调整联轴器同心度。

22.2.8 更换联轴器后，转子的原有动平衡会发生变化，宜重新做动平衡试验。

23 一、二次除尘设备

## 23.1 维护

23.1.1 水封槽内沉积焦粉长时间不清理，在高温环境下就会发生板结、硬化粘附在水封槽底面，不但对水封槽内壁造成腐蚀，而且还会造成水封槽出现“干烧”现象，极大的降低水封槽的使用寿命。一次除尘放散装置放散盖在日常生产中为常闭状态，仅在停炉或紧急情况下才进行开启操作，时间过久放散盖启闭机构各关节销轴会生锈、腐蚀，造成放散盖开闭卡滞故障，因此放散盖启闭机构各关节销轴应按规定进行加油润滑，保证放散盖启闭灵活。

23.1.3 一次除尘双叉溜槽密封不严会使外部空气进入到溜槽内部，溜槽内炙热焦粉遇冷空气会在溜槽内形成板结并附着在溜槽内壁，影响一次除尘内焦粉正常排放，因此，双叉溜槽各部位螺栓、法兰等应进行检查、紧固，确保密封严密。

23.1.4 水冷套管密封不严会使外部空气进入到水冷套管内部，水冷套管内炙热焦粉遇冷空气会在水冷套管内形成板结并附着在套管内壁，影响一次除尘内焦粉正常排放，因此水冷套管各部位螺栓、法兰等应按规定进行检查、紧固。水冷套管内进、回水不畅会造成一次除尘排下的炙热焦粉降温、冷却不完全，随着炙热焦粉向后续设备的进一步排放会造成水冷套管及储灰斗的烧损、变形，严重影响设备使用寿命，因此，水冷套管的进回水管道应按规定进行检查，保证水冷套管进水、回水畅通、无泄漏。

23.1.5 二次除尘仓体泄漏会影响二次除尘器除尘效果，使循环气体内粉尘含量超标，对后续设备造成异常磨损，因此，二次除尘仓体各部位螺栓、人孔以及仓体壁板等应按规定进行检查，保证仓体密封严密、无泄漏。

23.1.6 二次除尘的旋风子在二次除尘器内，只能利用年度大修的机会检查，检查时，必须全数检查。

23.1.7 波纹补偿器泄漏不但会造成大量粉尘、有害气体外散，而且会影响一二次除尘器除尘效果，发生泄漏应及时进行封堵处理，但在正常生产过程中很难进行补焊修复、备件更换，所以应采用耐火棉、浇注料等材料进行临时封堵。

23.1.8 格式阀上下法兰如果密封不严，不但会造成漏灰，而且还会使外部空气进入到水冷套管内部，造成焦粉板结，影响水冷套管内焦粉正常排放。卡异物是格式阀的常见故障，应及时清除异物，保证格式阀运转、排料正常。

23.1.9 储灰斗密封不严、泄漏会造成其内部粉灰泄漏、外散，污染环境，因此，储灰斗应按规定对各部位螺栓、仓壁等进行检查，保证储灰斗密封严密、无泄漏。仓壁振动器故障会造成储灰斗排料不畅、堵塞，因此仓壁振动器应按规定进行检查，保证储灰斗的正常储灰、排料作用。

23.1.10 刮板输送机为运转传动设备，因此各部位螺栓应按规定进行检查、紧固，保证刮板输送机稳定运行。刮板输送机的尾轮调节丝杠的作用是调节刮板链松紧度，调节丝杠螺杆应按规定涂抹干油润滑，防止锈蚀。刮板输送机壳体泄漏会造成内部粉尘外散，污染环境。刮板链松弛度应进行经常性检查、调整，太松容易掉链，太紧会增大刮板链承载力和磨损，影响链条使用寿命。

23.1.11 斗式提升机泄漏会造成内部粉尘大量外散，污染环境，因此，斗士提升机壳体、各检修孔应按规定进行检查，保证各部位密封严密、无泄漏。

23.1.12 加湿机泄漏会造成内部粉尘大量外散，污染环境，因此，加湿机法兰、检修孔等部位应按规定进行检查，保证密封严密、无泄漏。

## 23.2 检修

23.2.1 放散装置检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。放散管出现局部裂纹、腐蚀泄漏的，可在停产期间对故障部位进行补焊修复；放散管道出现大量裂纹、腐蚀泄漏的，已无修复的经济价值，应报废处理。水封槽焊缝开裂、腐蚀穿孔会使水封槽内的循环水泄漏到一次除尘器中，损坏一次除尘的耐火材料。放散盖及其附件损坏的应及时修复、更换，以保证一次除尘及干熄炉内气体含量及压力稳定。放散盖电动缸是放散盖启闭的动力装置，电动缸损坏时，应及时更换，以保证放散盖的正常启闭。

23.2.2 一次除尘壳体泄漏会使外部冷空气进入到一次除尘器内部，造成一次除尘器内部焦粉硬化板结，排料困难；此外，外部空气进入到一次除尘器内部也会使干熄炉内循环气体含量发生变化，影响正常生产。

23.2.3 双叉溜槽法兰密封垫损坏、泄漏会使外部冷空气进入到双叉溜槽内部，造成双叉溜槽内部焦粉硬化板结，排料困难。

23.2.4 一次除尘水冷套管检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。水冷套管内筒长期与高温焦粉接触，焊缝开裂漏水及表面结构受热变形是水冷套管的常见故障，发生上述故障需停产对水冷套管进行整体更换，并对故障的水冷套管进行离线修复。

23.2.5 二次除尘器内部旋风器支撑板及上部斜盖板将二次除尘器隔离成上、下气室及灰仓，如支撑板或斜盖板发生泄漏故障，会造成上、下气室及灰仓之间的相互“窜漏”，严重影响二次除尘器除尘效率。

23.2.6 二次除尘旋风子检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。旋风子是二次除尘器的核心部件，旋风子各部件损坏、泄漏，不但会造成二次除尘器上、下仓体泄漏而且会极大的降低二次除尘器除尘效果，因此旋风子各部件应按规定进行检修、更换。

23.2.7 一二次除尘进出口补偿器检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。一次除尘进出口补偿器的体积较大、安装位置狭窄、运行温度较高，传统波纹膨胀节式补偿器极易损坏且更换难度极大，一般在干熄炉安装或年修期间将其改造为耐火砖砌筑形式，并在两侧预留膨胀缝。

23.2.8 一二次除尘格式卸灰阀检修时，格式卸灰阀应处于断电状态，以防止发生安全事故。格式卸灰阀是一次除尘器的排料装置，损坏时，应及时更换，保证一次除尘器排灰及时、正常。

23.2.9 一二次除尘储灰斗检修时，干熄焦系统应处于断电状态，以防止发生安全事故。仓壁出现裂纹的会使内部粉灰泄漏、外散，污染环境，因此应按规定进行补焊修复。仓壁振动器损坏会造成储灰斗排料不畅、堵塞，因此仓壁振动器损坏应及时更换。

23.2.10 一二次除尘刮板输送机检修时，刮板输送机应处于断电状态，以防止发生安全事故。刮板输送机壳体出现裂纹会造成内部粉尘外散，污染环境，因此应进行补焊修复。

23.2.11 一二次除尘斗式提升机检修时，斗式提升机应处于断电状态，以防止发生安全事故。斗式提升机机壳体出现裂纹会造成内部粉尘外散，污染环境，因此应进行补焊修复。

23.2.12 一二次除尘加湿机检修时，加湿机应处于断电状态，以防止发生安全事故。加湿机法兰部位泄漏、两侧轴密封损坏时，会造成加湿机运转过程中大量粉尘外散，污染环境，密封件损坏的，应及时更换。加湿机壳体出现裂纹时，会造成内部粉尘外散，污染环境，应进行补焊修复。加湿机内搅拌棒的作用是将加湿机内部干灰与喷淋水充分搅拌、结合，降低排放口扬尘，搅拌棒损坏、磨损严重的应按规定进行更换。水喷淋的作用是为加湿机内部干灰加湿、除尘，因此水喷淋各管道、阀门损坏、泄漏的应及时更换，保证喷淋效果。

24 悬臂筛网振动筛

## 24.1 维护

24.1.1 振动筛为运转筛分设备，在运转过程中振动较大，螺栓有松弛、脱落的趋势，日常维保中，应加强螺栓的齐全、紧固检查，确保振动筛稳定运行。振动筛运转时，其传动轴为偏心转动，应加强检查，防止其长时间运转发生弯曲。

24.1.3 筛体损坏会造成漏料、粉尘外散，日常维保中，应加强筛体完好性检查。筛板裂纹、破损的，会影响物料的筛分效果，日常维保中，应加强筛板完好性检查。

24 振动筛走行机构仅在倒换振动筛时使用，日常生产过程中运转、使用频率不大，但是疏忽日常维保，致使不能倒换振动筛，会影响生产。

## 24.2 检修

24.2.1 振动筛挠性传动轴检修时，振动筛应处于断电状态，以防止发生安全事故。

24.2.2 振动筛激振器检修时，振动筛应处于断电状态，以防止发生安全事故。激振器是振动筛设备的核心动力、传动部件，发生故障直接导致振动筛停产。

24.2.3 振动筛筛体检修时，振动筛应处于断电状态，以防止发生安全事故。

24.2.4 振动筛走行机构检修时，振动筛应处于断电状态，以防止发生安全事故。

24.2.5 振动筛减振装置检修时，振动筛应处于断电状态，以防止发生安全事故。减振弹簧是减振装置的核心部件，长时间使用难免发生断裂、变形，影响减振效果，因此弹簧断裂、变形的应进行更换；弹簧更换时应整套更换，避免发生因新旧弹簧承载力不同造成“偏振”，引起设备异常受力及磨损。弹簧支撑座及支撑杆是减振装置的支撑、连接部件，损坏、变形的应进行更换，保证减振装置的正常使用。

25 管壳式换热器

## 25.1 维护

25.1.1 应特别关注两种介质的温度，避免介质温度超过随机技术文件规定，导致管束、壳体产生附加的温度应力。

25.1.2 管壳式换热器的热膨胀超过随机技术文件规定，会导致管束、壳体产生附加的温度应力。

25.1.4 管壳式换热器的外泄漏是可以目测的，内泄漏只能通过生产生产工艺判断（可定期从压力较低一侧排放口排液，根据排出介质的色相、气味、PH值等判断是否内泄漏）。

## 25.2 检修

25.2.1 管壳式换热器传热和阻力降偏离设计值，换热效果不好，不但不能满足生产需要，还将导致管束、壳体产生附加的温度应力；如果换热器的未发生泄漏，传热和阻力降偏离设计值的最大可能原因是结垢堵塞，应及时清通。

25.2.2 管壳式换热器的壳体、封头或管箱焊缝出现裂纹后修补的，必须按照原设计制备坡口。管壳式换热器的壳体、封头或管箱腐蚀深度可以通过焊缝检验尺测量。采用堵管消除泄漏的，堵头的材质必须与换热管的材质相同，以防止产生电化学腐蚀；堵头与换热管结合位置应满焊，焊缝应渗透检测无裂纹；堵头的锥度宜为1:20，堵头小端宜为0.8D（D是换热管的外径）。更换换热管的，管板孔和管端均必须抛光处理，且管端的硬度比管板的硬度低HB30（可以对管端150mm～200mm退火处理的方法降低管端的硬度）；管板孔有可能导致泄漏的沟痕的，必须将沟痕补焊后精铰修孔；严禁不胀管而直接使管端与管板焊接，这样，管板与管端之间存在缝隙，介质渗入后会腐蚀管端、管板和它们之间的焊缝。

25.2.3 换热器使用一定时间后，与新的换热器比较，力学性能可能会降低，但是仍然可以使用，为既能保证安全，又能满足生产需要，压力试验在生产单位同意的前提下，可采用低于随机技术文件规定的试验压力进行试压。在热膨胀阶段，必须特别重视热紧固，否则介质泄漏对法兰密封垫的冲刷会损坏法兰密封垫，导致泄漏。

26 可拆卸板式热交换器

## 26.1 维护

26.1.2 可拆卸板式热交换器的外泄漏可以直接目测检查。可拆卸板式热交换器是否发生内泄漏，可以对低压侧流体取样，并通过颜色、气味等变化确定，或通过化学分析确定，当低压侧流体内有高压侧流体成分，则发生了内泄漏。

## 26.2 检修

26.2.1 换热板片、换热板片之间的密封垫片因清洗工具太硬，使换热板片的密封垫片槽产生贯穿划痕、密封垫片产生平行于横截面的划痕，可能导致可拆卸板式热交换器发生内泄漏或外泄漏。

26.2.2 换热板片发生变形，会导致换热板片与密封垫片不能形成良好的密封，容易发生泄漏，为此，应更换发生变形的换热板片。密封垫片是橡胶制品，换热器工作期间，密封垫片长期处于介质的压力作用下，截面发生塑性变形，导致密封垫片与换热板片的密封垫片槽之间相互挤压力变小，密封作用小，容易发生泄漏，为此，应更换已经变形的密封垫片。换热板片之间的密封垫片槽内有异物导致泄漏，清除异物的同时，还必须对该部位的密封垫片进行检查，如密封垫片因异物挤压发生了塑性变形，应更换该密封垫片。

27 螺旋板换热器

## 27.1 维护

27.1.4 螺旋换热器是否发生内泄漏，可以对低压侧流体取样，并通过颜色、气味等变化确定，或通过化学分析确定，当低压侧流体内有高压侧流体成分，则发生了内泄漏。

27.1.5 定期清洗流体通道的目的是避免结垢在螺旋板上硬化，导致流量或热传递效率降低。

## 27.2 检修

27.2.1 螺旋板或中心隔板裂纹、穿孔泄漏，对于不可拆卸和可拆卸螺旋板换热器的泄漏点检测方法是不同的。不可拆卸螺旋板换热器的泄漏点检测方法是：首先在一端位于同一流体通道上的密封圆钢上十字交叉钻孔（如图1）；其次将螺旋板换热器垂直立起，并使钻孔的一端向下；然后在另一流体通道内充水，水会从泄漏点附近的钻孔中流出；最后在该流体通道的另一端密封圆钢上开观察孔，该观察孔应基本在水流出的孔的正上方，通过观察孔可以准确确定泄漏点的位置。可拆卸螺旋板换热器的泄漏点检测方法是：首先拆卸一端平盖；其次将螺旋板换热器垂直立起，并使拆卸了平盖的一端向下；然后在另一流体通道内充水，水会从泄漏点流出；最后直接观察和测量泄漏点的位置。

图1 密封圆钢上钻孔位置示意

1—中心隔板；2—螺旋板；3—外圈板；4—接管；

a—钻孔

27.2.3 强度试验压力符合下列规定：（1）介质泄漏会对环境、人身造成伤害的，为确保安全，不允许降低试验压力；（2）工作介质泄露不会对环境、人身造成伤害的，考虑到螺旋板换热器使用时间长，与新的比较承受压力的能力会降低，但是仍然不会影响使用，所以在介质泄露的危害可控的条件下，耐压试验压力可以适当降低。

28 板式塔、填料塔

28.1 维护

28.1.6 本条所指的塔是焦化工艺的煤气精制的各类塔，这些塔是常压容器。其塔壁厚度一般采用超声波测厚仪检测。

28.1.8 塔板或填料堵塞，可以通过塔内介质的压力判断，压力升高时堵塞的概率大。

## 28.2 检修

28.2.2 本条所指的塔是焦化工艺的煤气精制的各类塔，这些塔是常压容器，发生泄漏，且不能停产时，采用敷钢板包覆的方法一般可以消除泄漏。

28.2.3 本条所指的塔是焦化工艺的煤气精制的各类塔，这些塔是常压容器；局部更换减薄部位的壁板的，必须按照原设计制备焊接坡口，焊缝质量必须按照原设计检验合格。

28.2.4 塔使用一定时间后，与新的塔比较，力学性能可能会降低，但是仍然可以使用，为既能保证安全，又能满足生产需要，生产工艺介质泄漏不会对环境、人员安全造成影响的塔，压力试验在生产单位同意的前提下，可采用低于随机技术文件规定的试验压力进行试压。

28.2.5 置换塔内介质时，应充分考虑不易置换的“死角”位置，可延长置换时间，使“死角”位置的气体介质自由扩散到可以置换的位置进行置换。

28.2.6 塔壁或接管存在温度变化的，必须特别重视热紧固，否则介质泄漏对法兰密封垫的冲刷会损坏法兰密封垫，导致泄漏。

29 锥顶槽

## 29.1 维护

29.1.5 呼吸阀的作用是保持槽内外的压力平衡，呼吸阀一般处于常开状态。

29.1.8 顶板、壁板、底板、加热器管道的壁厚可采用超声波测厚仪检测。

29.1.9、29.1.10 截面腐蚀深度可采用焊缝检验尺检测。

## 29.2 检修

29.2.4、29.2.5 更换壁板的，宜采用“挖补”法，拆除旧壁板时，宜沿着原有壁板的焊缝割除旧壁板，并按照原设计制备坡口。

30 管式加热炉

## 30.1 维护

30.1.1 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。

30.1.5 炉管在受热和内部压力作用下，会产生高温蠕变，导致直径变大，力学性能变差，为安全起见，炉管的直径变大应控制在一定范围内。回弯头、堵头密封圆锥面的腐蚀坑深度可用焊缝检验尺测量。

30.1.6、30.1.7 炉管、弯管内壁或外壁积垢会影响热传递，必须清除。

## 30.2 检修

30.2.7 炉管管端硬度比回弯头硬度低适当数字，有利于炉管管端胀大，而炉管管端的强度又降低不多，既能在回弯头与炉管管端之间形成良好的密封，又能确保使用安全。回弯头胀口加工面的凹面及环槽端面处如有纵向刻痕，不能起到密封效果。炉管内径胀大值过大，会出现胀瘤，给换管时拆管带来困难；内径胀大值过小，不能在回弯头与炉管管端之间形成良好的密封。

31 机械澄清槽

## 31.1 维护

31.1.6 为保证主轴与轴套润滑良好，可每周通过油杯向主轴与轴套接触部位补油；在油杯补油时，从主轴与轴套间隙部位溢出的废油中如有铁屑，则轴、轴套存在干磨；轴与轴套之间的间隙通过塞尺测量即可。

31.1.9、31.1.10 槽体、刮板及刮板链每年必须利用大修的机会彻底检查一次，检查前，必须将槽内物料清除干净，使槽内壁、刮板链条、刮板链的头部链轮和尾部链轮、轨道、导轮均露出钢材本色。槽底焊缝也可按照《焦化机械设备安装验收规范》（GB50390）的规定进行真空箱检测，而不采取着色检测。

## 31.2 检修

31.2.6 采用橡胶磁快速堵漏板临时封堵槽体漏点的，如封堵效果不好，可在橡胶磁快速堵漏板四周黏贴胶带密封。

31.2.7 从使用的角度，轨道高度方向的尺寸减少只可能引起刮板与槽底的距离小于《焦化机械设备安装验收规范》（GB50390）规定，而这个距离可以通过在轨道下面加垫铁调整，因此，轨道尺寸减少可以不更换。但是，在实际工作中，考虑到机械澄清槽停产大修间隔时间长，轨道高度方向的尺寸减小会导致刚度变差，可能影响生产，而且轨道经济价值不大的实际情况，轨道高度方向的尺寸减小达到一定程度，宜更换。链轮轴的水平度通过改变轴两端的轴承座下面垫铁厚度调整。轨道的标高、直线度、水平度超过规定的，应利用大修调整。

32 离心分离机

## 32.1 维护

32.1.1 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。运转时机身异响，可能由于转鼓变形、扁钢条脱落落等引起，必须重视，否则可能使机内零件发生碰撞导致严重的设备事故。

32.1.2 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。

## 32.2 检修

32.2.1、32.2.2 卧式螺旋沉降离心机的螺旋和转鼓、卧式活塞推料离心机转鼓转速较高，螺旋堆焊、转鼓扁钢条开焊后补焊、转鼓变形校正等，均可能使其原有动平衡被破坏，导致在运转时发生产生异常振动和噪音，为此，螺旋、转鼓检修后，均应调整动平衡。

33 横管冷却器

## 33.1 维护

33.1.2 冲洗氨水温度一般在80℃—90℃，可以根据冲洗氨水进塔前温度确定堵塞情况，氨水清扫管堵塞的，必须在初冷器停产时疏通，一般每半年疏通一次。横管冷却器内荒煤气进口温度一般为85℃，经过横管冷却器上段一般冷却到45℃，经过横管冷却器下段一般冷却到22℃，如达不到冷却温度，一般是由于冷却横管结垢堵塞引起的。

33.1.3 正常情况下，横管冷却器的冷凝液数量变化很少，如横管冷却器的冷凝液数量增加较多，则冷却横管必定泄漏，冷却横管出现少许泄漏对生产工艺影响不明显，不易判断，当冷凝液增加量达到2—4吨/小时的时候，就能确定横管泄漏了。

## 33.2 检修

33.2.8 横管冷却器的冷却横管少量泄漏，可堵好煤气盲板，从初冷器侧面开孔，在冷却水流动的情况下，查出漏点方位后，拆除对应封头法兰，蒸汽从壳程试漏查出漏点管道，然后封堵两端管口，使该根冷却横管退出工作。冷却横管与水平面一般有3°左右的夹角，而管板孔与水平面的夹角是0°，这样会导致冷却横管与管板胀接后，出现线接触密封的情况，由于线接触的密封面非常窄，在受到冷却水腐蚀和从冷却横管与管板孔之间的间隙渗透的荒煤气腐蚀后，线密封易失效，导致冷却水泄漏到壳程中，当冷却横管与管板之间采用胀接加焊接的方式连接后，密封效果好。

33.2.9 由于横管冷却器内部的煤气压力很小，采用橡胶磁快速堵漏板临时封堵横管冷却器壳体的漏点的，如封堵效果不好，可在橡胶磁快速堵漏板四周黏贴胶带密封。横管冷却器壳体泄漏，具备停产处理条件的，应关闭煤气管道的进出口阀，用蒸汽蒸煮和吹扫横管冷却器内部，并检测可燃气体浓度符合动火要求后，向横管冷却器内部充入氮气，并始横管冷却器内部的氮气保持微正压，再直接焊接修补横管冷却器壳体上的漏点。

34 电捕焦油器

## 34.1 维护

34.1.1 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。

34.1.2～34.1.4  电捕焦油器如安装在冷凝鼓风机的入口，则其内部处于负压状态，泄漏会导致空气被吸入电捕焦油器内部，当电捕焦油内部的氧气浓度达到一定程度后，会发生爆炸；电捕焦油器如安装在冷凝鼓风机的出口，则其内部处于正压状态，泄漏会导致煤气进入大气中，不安全。

## 34.2 检修

34.2.1 维修电捕焦油器时，必须关闭高压电源，使用接地棒将高压电源的输出端放电，放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。电捕焦油器内部宜采用蒸汽吹扫粘附于沉降极等上面的污垢，同时置换电捕焦油器内部的CO等有毒、易燃性气体。

34.2.2 采用橡胶磁快速堵漏板临时封堵电捕焦油器壳体上的漏点的，如封堵效果不好，可在橡胶磁快速堵漏板四周黏贴胶带密封。

35 冷凝鼓风机

## 35.1 维护

35.1.1 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。

35.1.5 增速箱的高速轴转速高，直线度大，残余动平衡大，转动时，增速箱易产生振动；中速轴、低速轴的直线度许可值比高速轴大，但是也不能超过一定范围，否则齿轮啮合的间隙和啮合接触面的位置均会明显改变，导致增速箱振动。

## 35.2 检修

35.2.1 齿轮更换后，下机的齿轮可离线修复后重新使用。在齿轮检修中，一对啮合的齿轮，如果只更换其中的一个，另一个没有更换的齿轮，其齿面上已经形成的劣化痕迹会加速新齿轮的劣化，因此，齿轮宜成对更换。增速器解体检修后，箱体各结合面之间涂平面密封胶应薄而均匀，否则会使轴承外圈与箱体之间的配合从过渡配合变为间隙配合，增速箱的振动会增大。

35.2.2 叶轮更换时，应采用加热法拆除叶轮和安装叶轮，不应采用千斤顶与拉马配合拆除叶轮或安装叶轮，原因是：第一，叶轮是薄壁零件，采用千斤顶与拉马配合拆除叶轮或安装叶轮，会导致叶轮变形；第二，采用千斤顶与拉马配合拆除叶轮或安装叶轮，可能会使轴发生弯曲变形。轴因弯曲超过规定而更换的，可离线校正后重新使用。转子安装时，吊具（如钢丝绳）不应与叶轮接触，以免导致薄壁的叶轮变形。转子叶轮两端的迷宫密封填满润滑脂，能加强密封效果。

36 冷却塔用轴流风机

## 36.1 维护

36.1.1 螺栓是否松动可以通过小锤轻敲检查，发生松动的，应及时紧固。

36.1.3 风机叶片一般由玻璃钢制作，玻璃钢可能出现老化断裂或裂纹，为此，在日常维护中，应重点关注叶片是否存在缺损、裂纹。为保证安全，对叶片的检查，应在停机的状态下的进行，检查前应将叶片表面的灰尘清理干净。

36.1.4 风机的叶片是扭叶片，距离叶片尖部不同位置的角度是不同的，随机技术文件对叶片角度的测量位置有明确的规定，叶片角度测量时，只能测量随机技术文件规定截面的角度。

36.1.5 叶片前后缘因水长期冲刷破坏风机动平衡，应重视定期对风机进行动平衡试验。

36.1.7 风机处于潮湿的环境中，停运期间的温度变化会使湿气凝结成水滴使减速机内部件锈蚀，短期的启动，可以使减速机内的齿轮、轴承覆盖油膜，起到防锈的作用。

36.1.8 风机支架长时间在水、蒸汽环境下使用，易出现腐蚀，腐蚀后存在较大的安全隐患，必须高度重视对截面的测厚检测。

## 36.2 检修

36.2.1 应特别注意，钢结构支架更换或加固，必须在风机断电的停机状态下进行，以免发生危险。

36.2.4 冷却塔用轴流风机安装高度高，钢结构支架腐蚀后必须及时更换，以免发生安全事故。

37  离心泵

37.1 维护

37.1.1 泵轴上装有叶轮等配件，在重力的长期作用下会使轴弯曲，经常盘车可改变轴的受力方向，使轴的弯曲变形为最小；盘车能检查运动元件的松紧配合程度，避免运动部件因长期静止而锈死；盘车能把润滑剂带到轴承各部，防止轴承生锈，而且由于轴承得到初步润滑，紧急状态能马上启动；盘车能早期发现泵内的异常情况，可及时处理。

37.1.2 螺栓松动或缺失，会导致泵体振动偏大、泄漏等缺陷。

37.1.4 轴端密封采用盘根密封，泄漏液滴可起到冷却和润滑盘根的作用，滴漏速度宜20滴/分钟，也可以按照“滴漏不成线”确定滴漏量，滴漏量通过松紧盘根的压盖螺栓控制；机械密封的冲洗液作用有两个：第一，带走密封腔中机械密封的摩擦热、搅拌热等,以降低密封端面温度,保证密封端面上流体膜的稳定；第二，阻止固体杂质和油焦淤积于密封腔中,使密封能在良好、稳定的工作环境中工作,并减少磨损和密封零件失效的可能。

37.1.6 采用干油润滑的，易搅拌发热，油脂劣化快，降低润滑效果，且使轴承温度升高，超过设定的报警温度；油脂量太少，润滑效果不好。

37.1.7 联轴器同心度校正时，当泵的水平度满足要求时，宜调整电动机的位置使联轴器的同心度达到要求。

37.1.8 叶轮出现裂纹或穿孔缺陷，极有可能在高速运转状态下，因离心力作用导致破裂，发生重大的事故；叶轮径向跳动和端面跳动度应采用千分表检测，测量时，应保证叶轮不发生轴向窜动，而且只需要将叶轮周向分成8等分，测量每一等分的叶轮径向跳动值、端面跳动值，叶轮径向跳动（端面跳动）的最大值与最小值的差值就是叶轮径向跳动度（端面跳动度）。

37.1.9 泵的密封环也叫口环，它受到流体的冲刷和腐蚀作用，断面尺寸变小，导致密封环与叶轮的径向间隙和轴向间隙变大，使泵的效率降低，因此必须控制密封环与叶轮的径向间隙和轴向间隙。

37.1.10 轴出现裂纹，可能断裂导致事故；轴弯曲会导致转子的动平衡不好。

37.1.12 平衡环、平衡盘受到液体的冲刷和腐蚀作用，断面尺寸变小，平衡环、平衡盘之间的间隙变大，平衡轴向力的能力变弱。

37.2 检修

37.2.1 机械密封动环、静环接触面出现贯穿划痕或弹性元件失效，机械密封将不起密封作用；机械密封的动环或静环配对，它们之间长期相对滑动，形成了耦合密封的效果，如果只更换其中的一个环，耦合密封的效果不能发挥；机械密封在使用一段时间后，其配套的成形密封件（“O”形圈等）在液体压力作用下，发生塑性变形，断面形状变化，密封作用下降，因此在更换机械密封时，成形密封件应更换。

37.2.3 转子上的零部件更换或轴校正后，均会导致动平衡发生变化；动平衡试验在线进行可以减少转子上的零部件拆装工作量；离线动平衡试验，试验合格后，需要解体后重新组装转子的，其上各零件的轴向和周向位置如果改变，均会导致残余动平衡发生改变。

37.2.9 泵解体检修后，密封垫或成形密封条安装的规格应与随机技术文件一致。

38 离心鼓风机、离心式通风机

38.1 维护

38.1.1 盘车是为了预防轴弯曲变形和检查机件松紧程度，并使加油后的运动得到初步润滑.由于转子零件质量，集中在轴中间，在没有支点的地方静止时，在重力的作用下时间久了就易向下弯曲变形，因此要定期盘车，改变停放位置，把原来受重力的方向改变180度，另外盘车能早期发现风机内有异常现象，可及时处理。

38.1.2 螺栓松动或缺失，会导致风机振动偏大。

38.1.3 定期检查机壳与进气室内部是否有严重的磨损，清除严重的粉尘堆积之外，这些部位可不进行其他特殊的维修。

38.1.4 风机在正常运转时，声音应是均匀的，除此之外的声响（周期性的声响、内壁杂物碰撞音等）均是异常响声。

38.1.6 油脂量过多，易搅拌发热，油脂劣化快，降低润滑效果，且使轴承温度升高，超过设定的报警温度；油脂量太少，润滑效果不好。

38.1.7 联轴器同心度校正时，当风机的水平度满足要求时，宜调整电动机的位置使联轴器的同心度达到要求。

38.1.8 叶轮出现裂纹或穿孔缺陷，极有可能在高速运转状态下，因离心力作用导致破裂，发生重大的事故；叶轮径向跳动和端面跳动度应采用千分表检测，测量时，应保证叶轮不发生轴向窜动，而且只需要将叶轮周向分成8等分，测量每一等分的叶轮径向跳动值、端面跳动值，叶轮径向跳动（端面跳动）的最大值与最小值的差值就是叶轮径向跳动度（端面跳动度）。

38.1.9 轴出现裂纹，可能断裂导致事故；轴弯曲会导致转子的动平衡不好。

38.1.11 迷宫密封包括滑动轴承箱的迷宫密封、风机级间迷宫密封。迷宫密封是在转轴周围设若干个依次排列的环形密封齿，齿与齿之间形成一系列节流间隙与膨胀口腔，被密封介质在通过曲折迷宫的间隙时产生节流效应达到阻漏的目的。迷宫密封齿磨损、断裂、裂纹、变形，均会导致节流间隙变大，密封效果下降。迷宫密封的齿断裂后，断裂的齿会会磕碰叶轮的零部件，不利于安全运行，而断裂是由裂纹发展而来的，因此裂纹是不被允许的。

38.1.12 集流器也称喇叭口，是离心风机的入口。它的作用是在损失较小的情况下，将气体均匀地导入叶轮。集流器裂纹或穿孔，会导致工作效果降低。

38.2 检修

38.2.5 机壳是静止的，一般不会出现裂纹，但是机壳在长期磨损变薄的条件下，如果使用不当、外力撞击，也可能出现裂纹。机壳要承受内部气体压力，转子及自身重力作用，出现裂纹影响安全生产，而且壳体变薄，修复意义不大。

38.2.6 转子上的零部件更换或轴校正后，均会导致动平衡发生变化；动平衡试验在线进行可以减少转子上的零部件拆装工作量；离线动平衡试验，试验合格后，需要解体后重新组装转子的，其上各零件的轴向和周向位置如果改变，均会导致残余动平衡发生改变。

39  饱和器检修

39.1 维护

39.1.1 由于饱和器本体长期处于高温的工作状态，且母液是酸性液体，对饱和器的金属焊缝长时间的冲刷、浸泡，易造成严重腐蚀，易出现漏点，应加强检查。

39.1.2 饱和器在操作一定时间后，由于结晶的沉积将使其阻力增加，严重时会造成饱和器的堵塞，所以操作中必须定期进行酸洗和水洗，还应加强堵塞的检查。

39.1.4 因母液是酸性液体，对满流管金属焊缝长时间的冲刷、浸泡造成严重腐蚀，需对其加强日常检查。

39.2 饱和器检修

39.2.1 饱和器是周期性连续操作设备，为了防止结晶堵塞，定期加酸和水洗，目的是破坏结晶生成的正常条件，加之结晶在饱和器底部停留时间短，因而结晶颗粒较小，平均直径在0.5mm。

40 安全及环保

## 40.1 一般规定

40.1.1 维护、检修必须符合国家、地方、生产单位的安全和环境保护规定。

40.1.3 维护、检修人员不懂生产工艺，操作设备存在非常大的安全隐患，必须严禁操作设备。

40.1.5 维护、检修需要用电时，必须由有资格的电工安装用电装备。

## 40.2 煤气设备检修

40.2.3 作业人员一旦发生煤气中毒，刷挂安全带会给救援带来困难，应采取搭设平台及防护栏杆的措施防止高空坠落。安全通道应保证两人搀扶一人能并排通行。

## 40.3 动火作业

40.3.3 可以采用搭设防火墙、接火盆等措施防止火星飘散。

## 40.4 受限空间、有毒场所作业

40.4.2 进入容器内作业，虽然进入前各项气体检测合格，但是随着时间的流失，可能从器壁结垢中挥发出有害成分，为保证安全，必须再次检测有害气体浓度。